桂林市循环经济发展“十三五”规划

（报批稿）

桂林市发展和改革委员会

二〇一六年十二月

目 录

前  言	1

第一章 发展基础与环境分析	2

第一节 发展基础	2

第二节 发展环境	6

第二章 总体思路与发展目标	9

第一节 指导思想	9

第二节 基本原则	9

第三节 发展目标	10

第三章 推动产业转型升级，促进低碳循环发展	13

第一节 构建农业循环经济体系	13

第二节 打造工业循环经济体系	16

第三节 建设服务业循环经济体系	19

第四章 循环高效利用资源，构建生态宜居城市	23

第一节 循环高效利用资源	23

第二节 建设生态人居体系	26

第五章 重点任务	31

第一节 实施绿色建筑行动	31

第二节 持续推进清洁生产	34

第三节 加强资源综合利用	35

第四节 全面推进节能降耗	37

第五节 推进示范工程建设	39

第六章 环境影响评价	41

第一节 循环经济体系对环境的影响	41

第二节 重点建设项目对环境的影响	42

第三节 环境影响防控措施	43

第七章 保障措施	45

第一节 加强组织领导	45

第二节 加大政策支持	45

第三节 完善体制机制	46

第四节 加强人才支撑	46

第五节 促进科技创新	47

第六节 强化监督管理	48

附件：桂林市循环经济十三五重点项目表	49

前  言

发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是我国“十三五”时期坚持绿色发展的一个重要途径，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。2014年广西壮族自治区人民政府办公厅印发的《广西循环经济发展实施方案》明确指出，桂林市循环经济发展的目标是建设成为国家低碳城市试点市和高端循环型旅游城市。为指导和推动桂林市循环经济加快发展，特编制本规划。

本规划编制依据主要有：《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）、《循环经济发展规划编制指南》（发改办环资〔2010〕3311号）、《广西循环经济发展“十三五”规划》《广西生态经济发展规划（2015－2020年）》《桂林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》等。

规划期限为2016年—2020年。

第一章 发展基础与环境分析

第一节 发展基础

“十二五”期间，桂林市深入贯彻落实十八大关于“大力推进生态文明建设”的战略决策，坚持以创新、协调、绿色、开放、共享发展为引领，以循环经济发展为抓手，大力实施生态立市发展战略。通过建立企业政府共同参与、市场化运作的模式，积极开展循环经济试点，制定配套政策，为“十三五”打下了良好基础。

一、政策支持体系不断完善

为了更好地促进低碳循环发展，桂林市政府陆续出台了《桂林市循环经济发展“十二五”规划》《桂林市生态文明先行示范区建设实施方案》《桂林市“十二五”节能减排综合性工作实施方案》《桂林市2015－2020再生资源回收体系建设发展规划》《桂林低碳城市试点工作实施方案》《桂林低碳试点城市低碳示范区实施方案》等一系列相关规划和实施方案，大力支持循环经济科研开发、技术标准制定、产品示范推广、重大项目实施和信息服务等工作。出台了《桂林市漓江生态补偿转移支付办法》，调动起六城区保护漓江积极性，提高漓江生态区保障能力。

二、循环经济链条初步构成

（一）循环农业

桂林市是全国首批循环农业示范市广西唯一入选城市。“十二五”期间，桂林市生态循环农林业发展呈现新亮点，以农产品、畜禽产品、林产品、水产品生产加工为主导的四大循环农业经济体系纵深发展，大力推广种养结合、粮经结合、种养加工结合等生态循环模式。创建了独具特色的“猪→沼→果”“稻→灯→鱼→菇”“稻→菜→三诱（灯、色、性诱）→废弃物→有机肥”“稻→灯→鸭”等生态循环模式60余项, 示范样板累计2350个，示范面积累计860.7万亩。“美丽桂林 清洁田园”活动初见成效，累计实施农村环境连片整治项目近600个，农村生活污水、生活垃圾得到初步整治，农村环境卫生和村容村貌得到了显著改善，2015年11月第二次全国改善农村人居环境工作会议在恭城召开。

（二）循环工业

桂林市以电子信息、医药及生物制品、先进装备制造、生态食品等四个优势产业为支柱，合理延长工业产业链，逐步形成了以桂林国家高新技术产业开发区为核心的生态工业体系，构建形成“矿产开采—冶炼—建材制造、药材种植—生物医药—生物肥料”“种植—养殖—食品饮料加工”等一系列重点产业循环经济链条，通过中间环节相互关联，基本建成生态产业链网，有效带动了生态农业与生态服务业的发展。工业园区资源利用效率不断提高，逐步形成了节约型的园区经济增长方式，构建了园区“资源—产品—再生资源”的循环经济体系，提高园区经济可持续发展能力。万元生产总值能耗从2010年的0.69吨标煤/万元下降到2015年的0.56吨标煤/万元，年均下降4.1%，超额完成自治区下达的节能减排目标任务。

（三）循环服务业

“十二五”期间，桂林市构建起城市绿色货运配送体系，大力推动绿色流通，推进再生资源回收，促进商贸物流网络与逆向物流体系融合，编制完成《桂林市2015-2020再生资源回收体系建设发展规划》，引导商贸流通产业转型升级。创新“低碳旅游+”发展模式，利用旅游业产业链长、拉动作用大的纽带优势，实施全域旅游和“旅游+”产业联动发展，形成产业链和价值链的生态化，推动新城市循环经济模式发展。桂林市持续实施“绿满八桂”工程，城市绿化、生态环境质量保持全国领先水平。推出“低碳体验”微信公众号，面向全市民众和众多游客进行低碳的宣传推广。

三、清洁生产推广成效显著

桂林市高度重视清洁生产审核，在重点行业规模以上企业中大力推行清洁生产审核，实施生态化管理，推行生产工序之间微循环，将资源循环利用、节能降耗、废弃物综合治理等环保理念贯穿于产品的设计、生产、销售与回收的全过程。同时，充分发挥清洁生产示范企业带头作用，推进企业从原材料、生产过程等产品生命周期全过程控制，桂林三金药业股份公司等共计114家通过清洁生产实施效果评估验收，共实施清洁生产技术改造项目298项。“十二五”期间，桂林市完成重点企业强制性清洁生产审核评估103家次，验收83家次，2015年全市共有6家企业荣获自治区级循环经济先进企业称号，燕京啤酒（桂林漓泉）成为全国工业循环经济示范企业。

四、资源综合利用迈新台阶

2014年，桂林市成为自治区首批城市生活垃圾分类试点城市，已在23个试点小区形成了“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的完整链条。“十二五”期间，灌阳、资源、兴安等县共建设了11个垃圾填埋场，合计日处理能力3505吨，桂林市生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理水平得到提高，城镇生活垃圾无害化处理率超过75%。2011年桂林市获得国家“可再生能源建筑应用示范城市”称号，2015年通过验收，4年内共开展可再生能源建筑应用示范项目101个，有效地开发利用地表水水源热、土壤源热、地下水水源热、污水源热、太阳能热等可再生能源，实现能源循环再利用。2015年桂林市市区污水集中处理率达93.5%，环保基础设施不断完善。

总体上看，桂林市循环经济发展在“十二五”期间取得显著成效，为“十三五”时期循环经济发展再上新台阶奠定了良好基础。但受宏观环境的影响和发展阶段的制约，桂林市循环经济发展仍然存在着以下问题，需要通过“十三五”规划的实施逐步加以解决。

一是循环经济发展欠缺系统性。尽管桂林市各产业循环发展均有亮点，但产业间、生活与生产间缺乏充分深入的融合，突出表现在工业和现代服务业融合不足，农业与旅游业也缺少深入联系，相互间缺乏对物质流、能量流和信息流的有效汇聚与链接，从而导致桂林市循环经济发展多“点”状发展，缺乏立体化与规模化发展，从而影响了循环经济的建设和发展。

二是企业循环经济发展动力不足。目前桂林市企业参与循环经济建设的意识还有待加强，在经济工作中用循环经济理念指导生产实践较少。多数企业尚未建立基本的物质流量和能量流量统计制度，对于企业和地区进行循环经济管理缺乏基本的数据信息。

三是循环经济发展资金投入受限。桂林市目前一些传统企业工艺和技术装备仍较落后，资源综合利用和环保产业技术尚处于较低水平，尚未形成促进循环经济发展的强大技术支撑体系。循环经济的发展很大程度上依靠基础设施的建设和完善，同时要靠先进的技术和装备来支持，对资金的持续投入需求巨大。而目前桂林市各县域的经济实力还比较薄弱，还难以满足加快循环经济发展对资金的需求。

第二节 发展环境

一、发展机遇

（一）多种优势叠加给循环经济发展带来新活力

推进绿色低碳循环发展，是贯彻绿色发展理念的重要抓手。中央赋予广西的“三大定位”新使命和自治区确立的“四大战略”，为桂林发展带来了新动力、新空间、新增长点。“十三五”期间，国际旅游胜地的政策红利继续释放，名城优势、区位优势、政策优势、环境优势多重效应叠加，为加快循环经济发展集聚了强劲动力和活力。

（二）转方式调结构对循环经济发展提出新要求

“十三五”时期，是桂林市强化创新驱动、优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期。在新常态下，循环经济是以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、再循环”为原则，是调整经济结构、转变经济发展方式的有效实现形式，而经济发展方式逐渐从生产性领域为主向生产、流通、消费全流程为主转变，也对全市循环经济发展加快“补短板”、提升水平提出了新要求。

（三）生态绿色发展为循环经济发展提供新机遇

“十三五”时期，是贯彻落实《关于加快推进生态文明建设的意见》和绿色发展理念，实施循环发展引领计划的关键时期。桂林市目前的生态环境质量总体较好，但随着产业的发展和建设进程的推进，必将对生态环境造成很大压力，而循环经济以协调人与自然关系为准则，能够实现资源的可持续利用。绿色循环低碳发展的潮流为桂林市坚持走绿水青山就是金山银山的发展路子、持续加强生态文明建设、大力发展循环经济提供新的机遇。

（四）新业态新模式给循环经济发展提供新路径

“十三五”时期，随着互联网+、共享经济的发展，新的业态模式和组织形态正加速形成和演化，深刻地影响着经济社会各领域的发展路径。循环经济发展应积极适应新趋势，充分发挥互联网的平台作用，积极发展分享经济，促进形成循环经济发展的新路径。

二、面临挑战

（一）技术水平落后，资源再生和循环利用率低

桂林市总体经济实力相对较弱，循环经济发展基础较薄弱，主要体现在资源利用率与国际、国内先进水平相比仍然较低，资源产出率不高、资源再生和循环利用率较低等；另一方面，循环经济的发展需要具有较为完整的产业链，只有实现规模经济，循环经济才能得以发展，才能将产业链尽可能延长和完善。经济建设必须着力在优结构、增动力、补短板上下功夫，努力发展具有桂林特色的循环经济体系。

（二）旅游胜地建设对循环经济发展提出更高要求

桂林市作为一个旅游城市，虽然资源禀赋优越，但生态脆弱性突出，旅游胜地建设对于自然风光环境质量把控的要求十分高，而同时山水景观资源对环境污染也十分敏感，因此发展循环经济时，在生态承载力的基础上，产业集群化、能耗、排污等相关要求应该更高。

（三）历史遗留问题较多，资源环境治理难度加大

桂林市循环经济发展起步时间相对较晚，造成此前局部地区、个别企业对源头污染控制不严，环境污染还较为严重，县域环境保护基础设施不足。前期工业污染所留下的后遗症使现今循环经济健康发展存在先天不足，对未来循环经济工作造成一定挑战。

第二章 总体思路与发展目标

第一节 指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕全面建成小康社会和基本建成桂林国际旅游胜地“两个建成”目标，坚持以资源的循环利用为核心，遵循减量化、再利用、资源化的原则，以提高资源利用效率为目的，以延伸产业链和建立耦合共生关系为切入点，以技术创新和制度创新为动力，着力打造多元化、多层次的循环产业链，建立集循环型企业、循环型园区、循环型产业和循环型社会四位一体的循环经济体系和节约型社会，把桂林市建设成为国家低碳城市试点市和高端循环型旅游城市。

第二节 基本原则

1.统筹规划、优化布局。按照统筹规划、循序渐进、优化布局的原则，实施循环发展引领计划，在生产、流通、消费领域牢固树立循环经济理念，形成布局合理、互动发展、协调推进的产业循环经济发展格局。

2.政府引导、市场推动。充分发挥市场配置资源的决定性作用，突出企业主体作用；切实加强供给侧结构性改革，积极运用法律法规、产业政策、价格政策、财税金融政策等手段，提高供给体系质量和效率。

3.注重创新，完善机制。建立健全发展循环经济的激励机制和约束机制，健全法规标准，完善经济政策，坚持科技创新和制度创新并举。建立完善与循环经济发展相适应的科技创新机制和技术支撑体系，发挥制度创新对循环经济发展的促进作用，通过制度创新改变生产者和消费者行为。

4.示范引领，全面推进。发挥循环经济先进企业示范带动作用，在农业、工业、服务业各产业，城市、园区、企业各层面，生产、流通、消费各环节培育一批循环经济示范典型，加快循环经济由试点向示范推广转变，推动全市循环经济规模化、产业化发展。

第三节 发展目标

一、总体目标

到2020年，桂林市资源产出率进一步提高，循环型生产方式广泛推行，绿色消费模式普及推广，覆盖全社会的资源利用体系初步建立，循环经济总体发展水平继续保持全区前列。

循环经济产业体系基本完善。循环经济产业链逐步构建完善，三次产业循环经济互动互补、互相促进，工业循环经济发展规模进一步扩大，农业循环经济发展层次进一步提升，服务业循环经济发展领域进一步拓展，循环型生产方式加快推行，实现企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造产业间、区域间、城乡间循环经济协同发展格局基本形成。到2020年，建成2个自治区级及以上循环经济型园区。

资源循环利用效率大幅提高。农业、工业企业及重点商贸服务企业普遍推广清洁生产，“十三五”时期累计通过清洁生产效果评估验收的企业新增100家。资源能源消耗大幅度降低，节能、节水、节电、节材工作取得较大进展，再生资源循环利用水平继续保持全国领先。到2020年，单位生产总值能耗完成自治区下达目标，万元生产总值用水量下降到115吨/万元。

循环型社会建设取得新进展。建立较为完善的、覆盖全社会的资源循环利用体系，产业废弃物和城市典型废弃物资源化利用水平不断提高。绿色消费理念深入人心，节约能源资源和环境保护的生产方式和消费模式得到全面推广，绿色建筑、绿色出行有效普及。到 2020 年，桂林市城市生活垃圾资源化利用比例达95%，工业固体废弃物综合利用率达到 94.5%，农作物秸秆综合利用率达到 90%。

二、指标体系与目标值

表2-1：桂林市循环经济发展指标体系

| 指标名称 | 单位 | 2015年 实际值 | 2020年 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源产出率 | 万元/吨标准煤 | 1.176 | 1.92 |
| 水资源产出率 | 元/立方米 | 47.62 | 86.96 |
| 建设用地土地产出率 | 万元/亩 | 64.77 | 110.13 |
| 单位生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | 0.56 | 完成自治区下达目标 |
| 万元生产总值用水量 | 吨/万元 | 210 | 115 |
| 农业灌溉水有效利用系数 | 比值 | 0.45 | 0.55 |
| 工业用水重复利用率 | % | 92 | 94 |
| 市区生活污水集中处理率 | % | 93.5 | 100 |
| 工业固体废物综合利用率 | % | 85 | 94.5 |
| 主要再生资源回收利用率 | % | 50 | 90 |
| 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 75 | 98 |
| 非化石能源占一次能源消费比重 | % | 29.7 | 完成自治区下达目标 |
| 资源综合利用发电总装机容量 | 万千瓦 | 145.20 | 280 |
| 农作物秸秆综合利用率 | % | 85.4 | 90 |
| 自治区级以上循环经济园区 | 个 | 0 | 2 |
| 市级循环经济园区 | 个 | 0 | 9 |
| 全国工业循环经济示范企业 | 家 | 1 | 5 |
| 通过清洁生产实施效果 评估验收企业 | 家 | 114 | 新增100 |

第三章 推动产业转型升级，促进低碳循环发展

第一节 构建农业循环经济体系

按照全市农业发展的产业布局，以农业资源利用减量化为主要手段，辅之以废物处理资源化、生产过程清洁化和产业链接循环化，培育和构建符合桂林市实际的农业循环经济模式，建设复合高效的农业循环经济示范基地，实现农业生态系统的自我循环和自我调节。

一、完善农业循环经济产业链

推广农业循环经济模式。深入开展全国循环农业示范市创建活动，着力构建以农产品、畜禽产品、林产品、水产品生产加工为主导的四大循环农业经济体，推进种养结合、农牧结合、养殖场建设与农田建设有机结合，积极探索农业生态循环发展模式，实现畜（禽）、鱼、粮、菜、果协同发展。在水果主产区，重点推广普及“养殖—沼气—种植”三位一体的恭城循环农业模式；在水稻主产区，重点推广“稻+灯+鱼+菇”循环农业模式，建立“稻灯鱼菇”生态循环农业示范区；在畜禽规模养殖区，推广“发酵床养猪”“林下养猪”“林下生态养鸡”等循环养殖模式，实现“猪+沼+鱼+果（菜、粮）+灯”“果+灯+鸡+生物堆肥”等立体种养殖融合循环，加快桂林市规模养殖场粪污处理建设项目建设，形成以畜禽粪便综合利用为核心的循环农业园区经济链。推广林间、林下立体开发循环经济模式，发展林下种植、养殖、产品采集加工业；鼓励利用林业废弃物生产人造板、纸、活性炭、木炭、竹炭、酒精等产品和生物质能源，鼓励经济林和果树修剪枝桠材、林产品加工副产品等资源化利用。

引导农业规模化集约化发展。依托桂林市葡萄、月柿、柑桔、桃等120万亩无公害、绿色、有机水果基地，以及临桂、雁山、七星区、灵川、永福县等“菜篮子”基地等建设，加快现代农业核心示范区建设，引导优势农业产业集聚，尽快形成特色农产品生产基地，促进农业集约化、规模化、循环化发展。

专栏1：农业循环经济发展

种植业。建设标准化水果、蔬菜生产基地和果蔬采后预处理生产线及预冷藏车间。利用幼龄果园发展间套种，利用丰富的光温资源发展冬菜生产。推进果园、菜园废弃物资源化利用。 食用菌。建设食用菌生态循环示范基地，提高食用菌生产设施化、工厂化、标准化水平，利用收获食用菌后的培养基料生产有机肥。培育一批食用菌循环产业生产示范基地及区域性食用菌品牌。 畜牧业。推动发展饲料生产、畜禽养殖、畜禽产品加工、畜禽粪便肥料化生产及深加工一体化养殖业。重点实施清洁、高效、减排式高架网床生猪栏舍建设或改造，大力发展生态养殖。推广生猪发酵床养殖技术，到2020年，实现规模化养殖场（区）畜禽粪便综合利用率达到75%。 林业。推广林下循环经济模式，发展林下种植、养殖产业。利用采伐、造材、加工等林业“三剩物”发展加工业、培养食用菌等，推动林业“三剩物”资源化利用。

二、实施农业资源利用减量化

充分挖掘土、水、光、热等资源的利用潜力，积极发展农作物轮作、间种与套种等立体种植，农林作物与畜禽共作共养等立体种养模式，提高耕地、草地、水面、林地综合产出效率，促进农业土地集约化利用。以“一控两减三基本”（严格控制农业用水总量，减少化肥和农药使用量，实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本资源化利用）为目标，大力推广农田节水灌溉技术，逐步普及高效节水设备，改变传统漫灌串灌习惯，提高农业灌溉用水有效利用率，推进水资源节约高效利用。实施农药、化肥使用量零增长行动，合理调整施肥结构，大力推进有机肥生产和使用，推广测土配方、绿肥种植、化肥深施、种肥同播、水肥一体化等技术，提高化肥利用率，减少化肥使用量，有效控制农业化肥污染。推广生物防治、物理防控等绿色植保技术，适时施用农药，减少农药使用量。科学配制饲料，规范饲料添加剂使用，逐步减少饲料抗生素使用，提高饲料利用率。到2020年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55，主要农作物化肥利用率达到40%以上

三、推进废弃物处理资源化

加强废旧农膜、灌溉器材、农药包装物回收利用，建立政府引导、企业实施、农户参与的农膜、灌溉器材、农药包装物生产、使用、回收、再利用各个环节相互配套的回收利用体系。推广应用标准地膜，引导农民回收废旧地膜和使用可降解地膜。推进畜禽粪便资源化利用，科学规划合落实畜牧用地，开展畜禽粪便统一治理，支持规模化养殖场建设粪便收集、贮运、处理、利用设施，积极探索建立分散养殖粪便储存、回收和利用体系，强化畜禽养殖污染物减排。鼓励利用畜禽粪便发展规模化沼气、生物天然气，推进沼渣沼液深加工生产适合种植的有机肥。到2020年，实现规模化养殖场（区）畜禽粪便综合利用率达到75%，秸秆综合利用率达到90%，废膜回收利用率达到70%以上。。

专栏2：桂林市农业资源化利用工程

秸秆综合利用工程。因地制宜发展水稻和玉米秸秆直接还田模式。推广秸秆“过腹还田”或气化利用，秸秆青贮、氨化处理转化为饲料和有机肥。 农村沼气利用工程。普及农村沼气工程，推广应用生物质能、太阳能、微水电等可再生能源，积极推广以沼气为纽带的庭院“三位一体”和大棚“四位一体”能源生态模式。新增建设大中小型沼气工程、大力推广户用沼气池全托管市场化运作，提高户用沼气池使用率，改变农村居民烧柴的习惯，达到以林涵水、以水发电、以电护林的效果。大力推广“三沼”（即沼气、沼渣、沼液）综合利用技术，到2020年，建立农村沼气自治区级综合服务基地1个、市级区域沼气服务中心10个、县级沼气服务站100个，实现农村沼气服务网络的全覆盖目标。

第二节 打造工业循环经济体系

大力推进供给侧结构性改革，坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能。逐步淘汰“两高一资”项目，从原料投入和能源使用实现源头“减量化”。积极开展产业废物资源综合利用，推进企业间、产业间共生耦合，形成循环链接的产业体系，推动工业经济循环化改造，向高端、绿色、低碳方向迈进。

一、建立循环型特色工业体系

（一）电子信息、先进装备制造产业

电子信息行业产生的废弃物主要是蚀刻废液、含铜污泥、废线路板等，均属危险废弃物。先进装备制造产业产生的废弃物主要是固体废弃物、金属废渣、废油、废水等，危险废弃物主要是外售给其他企业实现综合利用和无害化处理，园区内部的综合利用率较低。应加快电子信息和装备制造循环产业链建设，引入新技术新方法，提高产业危废处理技术和利用水平。一是构建的生态工业园污染源普查信息系统，对回收废弃物的企业进行更加有效的监管，避免因为资源综合利用的过 度市场化带来环境污染风险。二是按照“零排放”的总体要求，实施蚀刻废液等危险废弃物在线回收项目，有效减少环境污染。三是对全社会回收电脑、手机等电子产品及电子塑料，实施再生回收利用项目。

（二）医药及生物制品、生态食品产业

桂林市医药及生物制品、生态食品产业产生的废弃物主要是植物固废和废水。对于固体废弃物和固体药渣废弃物，要确保减量化和资源化、无害化处理。鼓励企业选用合适的生产原料，从工艺入手进行技术改造，从源头消除或减少废物的产生。对加工后的废弃材料和下脚料进行回收和加工并进行梯级利用和循环利用。采用生物技术和微生物发酵工程，探索利用药渣作为禽畜饲料的添加剂、生物复合肥、有机燃料等。在园区内实施中水回用和再生水的利用工程，建立分散式与集中式污水处理系统，充分发挥园区污水处理中心的作用，对废水中大量可回收物质先进行回收，对废水中的有毒有害物质先处置，处理后的废水按类别用于对水质要求不同的行业或企业，进一步提高水的重复利用率，实现园区内水资源的节约使用。

（三）其他传统产业

电力产业重点推行废弃物减量化。积极采用高效节能机组，加强节能改造，提高投入产出率。积极开发清洁能源，重点开发风力资源，加快桂林市风电场项目建设。

冶金产业重点发展精深加工与资源综合利用，提升锰、锌、钽、铌等金属综合利用率，重点发展锰矿—冶炼—精深加工主产业链和生态锰循环经济产业链。引进新工艺、新技术，实施冶金生产工艺和技术装备改造。推进冶金生产过程中固体废弃物、工业用水的循环利用，深度开发冶金渣、赤泥、污水中有价金属的回收、分解和提纯，提高金属元素的资源循环利用率。

木材加工及建材产业重点发展废弃物循环利用。推进利用木材下脚料、木屑生态化处理。加快滑石、碳酸钙等非金属矿物制品精深加工，推进新产品研发，延长产业链，积极发展新型建材产品。废弃碳酸钙尾矿可用于生产路面材料。推动废玻璃、废玻纤、废陶瓷、废复合材料、废碎石及石粉等回收利用并生产建材产品。加快发展节能玻璃、太阳能玻璃、复合多功能墙体材料等绿色建材产品，配合绿色节能建筑建设。提高高标号水泥及高性能混凝土的应用比例，推进水泥及混凝土用量的减量化。

二、推进园区循环化建设和改造

以桂林国家高新技术产业开发区、桂林经济技术开发区、灵川八里街工业园为重点，对园区内供水、供电、供热、道路、通信等公共基础设施实施绿色化改造，加快园区废物利用、资源能源分质梯级利用、水资源分类使用和循环利用、公共服务平台等基础设施建设，实现园区内项目、企业、产业有机耦合和循环链接。加快兴安县、全州县、阳朔县、灌阳县等县级工业集中区循环化改造，打造一批循环经济示范基地。按照循环经济模式规划、新建一批循环经济园区，促进工业企业产业集聚，对进入园区的企业制定土地、能源、水资源利用及污染物排放综合控制要求，围绕核心资源发展关联产业，形成资源循环利用产业链。

三、全面推行企业清洁循环生产

把循环经济“3R”原则贯穿到企业生产的各环节和全流程，积极引导企业按照物质流的方法，加快构建完善内部小循环，提高原料、能源、水资源等物质的循环利用能力，进一步减少废弃物产生及排放。进一步加大清洁生产审核力度，推进重点行业强制性清洁生产审核，扩大自愿性清洁生产审核范围。加快培育一批节能、节水、资源回收与综合利用示范企业，推进循环经济试点建设，培育一批自治区级循环经济示范企业。重点落实企业节能减排主体责任，进一步加强对重点耗能企业的监管，对年耗能5000吨标准煤以上的企业纳入重点管理和监督对象，坚决淘汰或治理不合格的铁合金、石材等行业落后产能，加快工艺、技术、设备更新升级。

第三节 建设服务业循环经济体系

按照循环服务业布局，推进生活性服务业和生产性服务业循环发展，开展生活垃圾循环化处理工程，将循环经济理念贯穿于服务业发展的各环节，构建循环型服务业体系。

一、推进生活性服务业绿色循环发展

推进旅游业低碳清洁化。围绕建设国际旅游目的地和集散地，加快推进旅游景区建设、管理、消费等各环节绿色化，按照旅游景区质量等级和绿色饭店等标准，鼓励发展绿色旅游饭店，提高节能减排要求。积极采用清洁生产技术、污染治理技术和废物利用技术等，开展景区服务设施绿色化改造。科学设置垃圾分类回收装置，引导旅游者分类投放废弃物，自觉保护景区环境。推行利用可再生能源配套建设旅游区的污水再生利用、雨水收集、垃圾无害化处理系统。大力推动旅游景区使用电动车等节能环保交通工具，实行低碳旅游。

推进餐饮住宿绿色化。积极发展绿色饭店、主题饭店、客栈民俗、短租公寓、有机餐饮、特色餐饮、农家乐等新型餐饮住宿业态，提高餐饮住宿的文化品位和绿色安全保障水平。大力培育自治区及以上级别的“绿色餐饮企业”。推广节能设备，提倡使用清洁能源代替污染能源，推行使用节水产品和无磷高效洗涤剂，分类排放生活垃圾，分类存放餐厨废弃物，做好餐饮垃圾回收利用。倡导减少使用一次性餐具和用具，引导行业走循环发展之路。

全程优化零售批发供应链。鼓励发展节能、绿色商场，开设绿色产品销售专区、专柜等，提高绿色商品供给水平。加强零售批发企业对废弃包装物、废弃食品、垃圾等进行分类回收和利用，鼓励采用以旧换新的方式回收废旧商品。

二、推进生产性服务业循环发展

大力发展低碳可循环物流。加强建设以LNG清洁能源车辆运营为主的绿色物流专用通道，配套建设和完善煤炭物流相关服务设施，推广智能通关技术，实现物流运输过程中资源消耗和废弃物排放最小化。加快建设逆向物流基地，把逆向物流基地与“城市矿产”、餐厨废弃物、废旧物资、废旧家具、废弃电子产品等城市领域的循环经济建设紧密结合，将社会领域流通过程中有再利用价值的废弃物回收予以分拣、加工、分解，使其成为有用的物资重新进入生产和消费领域。完善仓储设施节能环保标准，加快绿色仓储建设。优化城市配送网络，鼓励统一配送和共同配送，推行托盘标准化和共用系统建设。推进包装物梯级利用，加强对废弃包装物的回收和再生处理。

加快发展节能环保服务。大力发展节能减排投融资、能源审计、清洁生产审核、节能环保认证、节能评估等第三方节能环保服务，打造一批从事节能环保技术研发、咨询服务、推广应用的服务平台和机构，为开展循环经济建设、标准化认证和技术改造提供技术支持。规范引导电力、冶金、建材企业协同开展城市与产业废弃物的资源化处理，推进环境污染第三方治理。推广合同能源管理，开展专业化节能环保服务。探索节能量市场化交易。

推进信息技术服务业绿色化。以桂林市打造“智慧城市”为契机，加快推进通信服务业绿色基站建设，开展大数据中心建设，建设云计算、仓储式及集装箱式数据机房，推广应用先进节能技术，提高数据中心和机房的能源利用效率。鼓励通讯运营商回收基站中的废旧铅酸电池，探索采用押金制或奖励等方式建立废旧手机、电池、充电器等通信产品的回收体系。

三、促进公共服务循环化发展

加快建设循环型公共机构，制定评价标准，积极推进无纸化办公，引导公共机构开展节水型、节能型单位建设。推进绿色学校建设，推广应用节能节水等循环经济技术、产品，提高教材的重复利用水平，加强学校环境整治。鼓励科研机构、高等院校、企业等开展循环经济的科学研究、技术推广和成果转化。推动文化创意和循环经济深度融合，鼓励体现生态文明、循环经济理念的优秀文化作品的创作推广。

第四章 循环高效利用资源，构建生态宜居城市

以特色新型城镇化和城乡统筹为统领，从静脉产业、生态社区等领域入手，切实减少社会领域废弃物的排放，提高能源和再生资源的利用效率，推广环保材料、节能技术的应用，推进整个区域集约、高效、协调发展。到2020年，在全市范围内建立起较为完善的社会循环经济体系。

第一节 循环高效利用资源

循环高效利用资源，加大静脉产业发展力度，大力开发“城市矿产”，推动餐厨和建筑废弃物的资源化利用，进一步推动再生水规模化循环利用。搭建完善再生资源回收网络，通过分类分拣，使可再生利用的废弃物进入“资源化”“再利用”过程，构筑起全方位的“资源—产品—再生资源”良性闭合的循环经济系统。

一、促进“城市矿产”资源化利用

大力挖掘“城市矿产”潜力，进一步完善再生资源回收和加工利用产业链，形成回收、分拣、拆解、加工、资源化利用和无害化处理等完整的链条，使再生资源成为桂林市资源型产业原材料的重要补充，提升全市资源循环水平。到2020年，桂林市再生资源回收利用率达到90%以上。

再生资源分类回收体系。逐步建立以城市社区、乡村绿色回收站（点）为基础，分拣加工中心为核心，加工利用为目的，点面结合的再生资源回收网络体系。以社区为单位，建立分类回收、分拣再生资源的回收站点和网点，引导城乡家庭分类处置生活废弃物。逐步建立建筑垃圾分类回收系统，从设计源头优化方案，削减废弃物产生量，降低建筑材料消耗量。加强清运处置监管，逐步形成管理有序的建筑垃圾清运处置体系。争取到2020年，建成集回收站（亭）、中转站、集散市场和加工中心为一体的较为完善的再生资源回收网络，再生资源主要品种回收率达到90%，将全市90%以上的回收从业人员纳入规范化管理，90%以上的社区设立规范的回收站点。

再生资源交易和利用体系。结合互联网+战略，推动共享经济发展，构建资源回收利用经济价值分享机制，挖掘社会闲置资源潜力，提升资源循环利用效率。加快建设桂林市再生资源循环利用园区，培育规范化的废弃物循环利用示范企业和园区，形成较大规模的再生资源利用产业。在县（自治县）级建立集中的再生资源整理场所，开办各类废旧物资交易市场，吸纳和组织包括个体经营户在内的从业人员进入交易市场开展合法经营。

二、加强生活垃圾循环利用

充分发挥桂林市作为广西壮族自治区垃圾分类试点示范城市的效应，继续开辟生活垃圾资源化利用途径，提高垃圾处理水平，引导城市生活垃圾采取“焚烧、堆肥和生态处置三结合”的方式，推进生活垃圾合理化循环利用。到2020年，桂林市城市生活垃圾资源化利用比例达到95%以上。

继续完善和建设生活垃圾分类处理相关配套设施建设，加快推进桂林市餐厨垃圾处理厂、生活垃圾收集及转运站、垃圾填埋场等有关项目，形成生活垃圾分类投放、收集、转运、处理“一条龙”的硬件配套设施，促进生活垃圾分类收集、源头减量和资源化利用。鼓励生活垃圾焚烧发电，余热进行能量回收并加以利用，焚烧后的灰分可再利用至建筑材料生产过程，重点建设山口生活垃圾焚烧发电工程项目。推进桂林市生活垃圾“三化”综合处理工程，进一步改造平山垃圾处理厂，完善垃圾分类收集转运系统。

坚持生活垃圾“大分流、小分类”的源头分类基本模式，建立健全覆盖全市的生活垃圾市、县城、镇（乡）、村屯收运、转输、处理四级系统，使乡村垃圾达到卫生填埋标准。建立社会化的、覆盖设计、生产、流通、消费全过程的生活垃圾源头减量工作机制，最大限度地从源头避免和减少生活垃圾产生。完善生活垃圾处理收费制度。

积极引导绿色消费和适度消费，限制一次性物品使用，倡导净菜上市、绿色包装等。健全生活垃圾集装化密闭运输系统，加快配套建设多功能的集装箱压缩中转运输系统，提高垃圾收运转的技术经济性，严格控制转运过程中的“二次污染”。

第二节 建设生态人居体系

大力实施“生态立市”“保护漓江，发展临桂，再造一个新桂林”战略，以绿色生态理念指导城乡建设，以城市生活社区等为重点，兼顾农村社区，围绕节能、节水、节地、节材和生态环保的要求，引导促进单体绿色建筑建设，开展绿色建筑集中示范，全力改善生态人居环境。

一、深入推进建筑节能

提高建筑能效标准。新建居住建筑和公共建筑在规划、设计、施工、竣工验收备案中须严格执行国家和自治区有关节能标准和规范。到2020年，城镇新建公共建筑100%达到建筑节能强制性标准要求。新建大型公共建筑建成后必须经过能效专项测评。对具备改造价值的老旧建筑，积极开展供热计量及节能改造，到2020年，具备改造价值的老旧住宅的节能改造至少要完成60%。

积极推进照明节能。继续开展“绿色照明工程”，加大全市推广高效节电照明灯具的覆盖面，全部取缔白炽灯。鼓励因地制宜地采用太阳能、风能等可再生能源，为城市公共区域提供照明用电。到2020年，全市各级机关、大型商厦、超市、学校及医院等完成绿色照明产品的更换工作，机关、企事业与公益性单位推广应用节能灯具达到100%。

加强公共建筑节能运行管理。继续完善桂林市机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台的功能，扩大覆盖范围。不断提高大型公共建筑能耗统计工作的质量，尽快建立可计量、可统计、可考核的建筑节能指标体系，对高能耗建筑和具有标杆作用的低能耗建筑进行能效公示。

推广使用绿色建材。推广应用高性能、低材（能）耗、可再生循环利用的建筑材料，鼓励采用粉煤灰、建筑垃圾等废弃物生产的再生砖，推广采用无毒无害固体废物生产的建筑材料等，大力推广应用高强钢和高性能混凝土。大力开展绿色与节能建材的研发推广，组织研发和推广墙体自保温体系、新型节能门窗、环保装修建材、保温隔热材料、高强高性能混凝土、高强钢筋、资源综合利用及绿色建材检测技术等一批新技术、新材料。绿色建材应用量占总建材用量的比例逐年提高。

二、建立节水型社会

推进城乡再生水应用。合理布局再生水管道，推动公共建筑、生活小区、住宅等节水和再生水回用设施建设。扩大再生水应用范围，禁止在有再生水水源的区域内，使用自来水作为道路清扫、洗车、绿化和景观用水。结合区域用水构成，加大再生水用户开发，制定适合特定用户水质要求的回用技术方案，加强新工艺新技术的开发利用，提高污水再生利用水平。到2020年，城镇污水处理设施再生水利用率达到90%以上。

推广节水产品器具。在宾馆、饭店、洗浴等重点用水行业和公共机构、居民生活等领域，大力推广先进适用节水产品器具，禁止未经认证的非节水型器具销售。到2020年，基本建立水资源合理配置和高效利用的考核指标体系；建立完善的用水总量控制和定额管理制度，桂林市年用水总量控制在43.71亿立方米，万元工业增加值用水量下降到60吨，农业灌溉水有效利用系数提高到0.55，全市节水器具普及率达到80%以上。

开展“海绵城市”建设。以桂林市入选自治区“海绵城市”试点为契机，在试点区域开展海绵型建筑与小区、道路与广场、公园绿地、公共服务设施、排水防涝设施、水系保护与修复等6类海绵城市重点项目基础设施建设，按照海绵城市的标准进行规划、设计和建设，到2017年形成可推广、可复制的示范项目，以点带面、全面推进桂林市海绵城市建设。到2020年，与自治区同步实现城市建成区20%以上的面积达到将70%的降雨就地消纳和利用的目标要求。

三、集约节约利用土地

提高空间利用率。满足城市限高的前提下鼓励建设多层、小高层住宅和多层厂房。加大园区及开发区的整合力度，严把开发区“入园门槛”，对土地利用集约度低的予以撤并，构建工业用地退出机制。建立完善集约节约用地动态考核机制，构建企业用地信用评级和责任追究机制。

合理拓展地下空间开发。确立立体的综合开发利用观，实行一体化规划模式，全面提升城市土地利用价值；制定地下空间开发、建设和管理的实施细则，统筹地面空间与地下空间开发，促进地面开发与地下空间利用的协调统一；调控地下空间开发利用层次，避免地下空间利用功能单一；加大对公益性地下空间开发的支持力度。加大农村土地整治力度。

四、构建绿色交通体系

推广绿色交通工具。深入实施“公交优先”战略，大力改善公交网络，提高公交服务质量，倡导公众优先选择节能环保、有益健康、兼顾效率的出行方式。加快推进CNG汽车、LNG汽车、混合动力汽车、纯电动汽车等清洁能源汽车应用，通过采购和推广新能源和清洁能源汽车，继续推动绿色车队建设，在公交和环卫、公安、消防等政府公务用车中开展以混合动力和电动汽车等为重点的规模应用示范，漓江及两江四湖游船全面使用清洁能源。积极推广智能控制和节油装置，大力发展节油添加剂，推行泊车熄火等节油措施。推广汽车利用天然气、醇类燃料、合成燃料和生物柴油等替代燃料技术，推广绿色维修技术。加强LNG加注站、CNG加气站、新能源车充电桩建设，保障清洁能源供应。倡导低碳交通，鼓励“1、3、5”绿色出行，即：1公里内步行、3公里内骑自行车、5公里以上坐公交车；建立健全适合自行车骑行的公共交通网络，加强与企业合作，大力推广公共自行车、共享单车，在校园、公交站点、居民区、商业区、公共服务区等提供自行车单车共享服务。

强化交通工具的“绿化”管理。完善交通节能标准政策，结合国家关于营运车辆能耗限额标准制定公交车、出租车、营运性客货运车等的油耗限额的核查方法或核查措施。探索新能源汽车分时租赁机制。严格执行营运车辆燃料消耗限值准入管理，加快淘汰黄标车限行管理，设定黄标车限行区域，限制黄标车使用；强化检测和维护制度，确保机动车排放符合排放标准；新增和更新公交车辆提前执行相应污染物排放标准。

开展绿色枢纽建设。通过采用自然通风采光系统、太阳能、风能利用系统、地源热泵系统、节能照明通风系统、污水处理与利用系统等，推进绿色枢纽建设。重点针对桂林北综合客运枢纽、桂林南站、桂林西站、临桂新区物流园、两江机场T2航站楼、兴坪旅游码头等开展绿色枢纽建筑技术措施应用，绿色建筑节能等级达到二级水平。

第五章重点任务

规划期间，围绕“十三五”循环经济发展目标，按产业链、价值链两链集聚项目，实行产业、企业和行政事业单位间的循环链接，重点实施绿色建筑、清洁生产、资源综合利用、节能降耗、示范工程等五大领域循环经济的推动计划。到2020年，实现循环经济项目200个、示范企业100个的规划目标，促进循环经济产业形成较大规模，提升产业发展水平。

第一节 实施绿色建筑行动

新建建筑节能工程。认真落实《桂林市绿色建筑专项规划》《桂林市绿色建筑行动方案》《桂林市绿色建筑实施细则》政策性文件，加强建筑节能监管工作，在施工图审查中加强对绿色建筑专篇的审查要求。狠抓源头，确保项目严格落实绿色建筑设计，确保建筑节能监管工作介入到项目建设的每一环节。加快编制《桂林市农村绿色建筑适宜技术研究》，促进绿色建筑在农村健康、快速发展。启动编制《桂林市绿色生态城区建设技术导则》，指导临桂新区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、生态工业示范园区、城市生活区全部按照绿色生态城区标准规划、建设、管理和运行，将绿色、低碳、生态理念落实到城区建筑、交通、能源、市政及产业发展的各个方面，加快绿色建筑由单体推广向集中连片发展的转变。到2020年底，新建建筑100%达到建筑节能强制性标准要求，临桂新区建设成为绿色建筑生态山水城，并力争列入成国家绿色生态城区试点示范。

专栏3：绿色建筑发展重点领域

1.政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等公益性建筑，其他单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑全面执行绿色建筑标准。政府投资的保障性住房按住房城乡建设厅要求建设一定比例的绿色建筑。 2.新建总面积在5万平方米以上的住宅小区需按绿色建筑标准建设。以各工业园区为重点推广绿色工业建筑。 3.开展示范工作。建立绿色建筑示范项目库，在获得绿色建筑设计标识后公布列入桂林市绿色建筑试点示范，列入示范的项目在绿色建筑优惠政策中享有优先待遇。 4.推进绿色农房建设。制定村镇绿色生态发展指导意见，逐步推行农村绿色建筑适宜技术。结合农村环境连片整治示范、“美丽桂林，清洁乡村”、城乡风貌改造、农村危旧房改造等专项工作推进绿色农房建设。

既有建筑节能改造工程。积极推动重点公共建筑和公共机构开展节能改造或绿色改造示范；探索建立既有居住建筑节能改造的长效机制和市场化综合改造模式；将节能改造与旧城功能优化提升有机结合，在棚户区、城中村改造和老旧小区综合整治过程中同步推进；鼓励有条件的居住组团、小区探索智慧社区的实施路径。鼓励应用合同能源管理、PPP等创新模式实施改造，拓宽融资渠道，建立完善多元化的资金筹措方式，健全公共建筑节能改造市场机制。强化监督管理，加强对改造项目设计、施工、验收等环节的监管，确保改造工程质量和节能效果。

专栏4：既有建筑节能改造重点领域

1.既有公共建筑节能改造。以政府办公建筑、学校、医院、宾馆、商场等为主要对象，以暖通、照明、热水、电梯等用能系统及设备为改造重点，积极提高公共建筑的用能效率。鼓励采取合同能源管理模式推动公共建筑节能改造工作，按项目节能量给予奖励。 2.既有居住建筑节能改造。重点实施的范围为棚户区改造项目、城中村改造项目、旧区改造项目。对于不具备实施全面改造条件的既有居住建筑，优先采用屋面隔热改造、屋顶“平改坡”、门窗改造、增加遮阳、改装楼道灯、统一安装太阳能热水器，最后为围护结构改造，并逐项符合建筑节能改造标准要求。 3.开展“智慧小区”行动。研究制定《绿色智慧住区建设导则》，组织开展绿色智慧住区示范创建。以小区为节点，在基础设施、管理、服务、智能家居等几方面进行提升，为居民提供全方位的生活服务，倡导小区建设绿色低碳“智慧的生活”。

可再生能源建筑推广应用工程。积极推动太阳能、浅层地热能等可再生能源在建筑中的应用，且优先考虑太阳能技术，其次因地制宜采用地表水（湖泊水、江河水）源热泵、污水源热泵系统、土壤源热泵，积极探索太阳能光电应用的方式方法。政府投资的民用建筑工程项目，至少利用一种可再生能源。在绿色生态城区（城镇）建设中，将可再生能源建筑应用比例作为约束性指标，实施集中连片推广。加强可再生能源建筑应用的资源评估、规划设计、施工验收和运行管理，保证可再生能源建筑应用工程质量。鼓励可再生能源在农村建筑中的规模化应用，开展被动式太阳房、可再生能源采暖试点，提升生物质能在农村建筑中的应用比例。

专栏5：桂林市可再生能源建筑应用重点范围

1.建筑面积 10000㎡以上（含 10000㎡）使用中央空调的公共建筑； 2.提供热水供应的宾馆、酒店、医院、宿舍； 3.12 层以下的住宅建筑； 4.保障性住房； 5.总面积 50000㎡以上（含 50000㎡）的建筑群。

第二节 持续推进清洁生产

清洁生产审核工程。以重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、含铅蓄电池业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业5个重金属污染防治重点防控行业，以及钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、电解铝、造船等7个产能过剩主要行业作为实施清洁生产审核的重点，在行业规模以上企业中全面推行清洁生产审核。提高火电、造纸、建材、有色金属冶炼、铁合金、制糖等行业清洁生产评价指标，并纳入环境影响评价管理体系，建立起循环经济和清洁生产的日常管理与长效监督机制。

企业清洁生产推进工程。积极发挥三金药业等“清洁生产企业”的示范带头作用，培育一批资源利用率高、污染排放少、经济效益好的清洁生产企业。鼓励企业改进产品设计、采取无毒无害原材料、使用清洁能源或可再生能源、运用物耗能耗低的生产工艺和设备，从源头消减污染物排放；鼓励企业调整生产布局、改进生产流程、改善管理、加强监测，控制生产过程中污染物产生；鼓励企业实施物料、水和能源等资源综合循环使用。加快提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。

清洁生产技术改造工程。支持重点行业企业针对常规污染物实施清洁生产技术改造，引导重点企业制定非常规污染物实施高风险污染物削减行动计划，在造纸、家具、涂料、印刷等重点行业实施挥发性有机物削减计划，推广替代或减量化技术，推进工业领域土壤污染源头防治，降低环境风险。

第三节 加强资源综合利用

工业固体废弃物综合利用工程。围绕尾矿、废石、粉煤灰、冶炼渣、炉渣、化工废渣等工业固体废物等工业固体废物，拓展钨矿、锰矿尾矿废渣等大宗工业固体废物的综合利用。推广中药材与罗汉果提取后有机质、水果饮料加工后的果渣、糖厂蔗渣以及大米加工后的谷壳、木材加工后的木屑等有机废物生产生物有机肥或者能源化利用后灰渣的农业利用，引导工业固体废物就地就近规模化处理处置。到2020年，实现桂林市工业固体废物综合利用率达到85%以上。

建筑废弃物综合利用工程。加强建筑垃圾无害化处置研究，开展建筑垃圾建材资源化利用及其示范，推进建筑垃圾的资源化利用。重点推进桂林市兴安县建筑废弃物资源化利用示范建设项目，构建工业生产—废渣—建材的循环产业链。

再生资源回收利用工程。重点以桂林市电子废弃物及建筑垃圾处理设施项目和荔浦县报废机动车辆回收综合利用项目为抓手，加快建成一批技术先进、环保达标、管理规范，利用规模化、辐射作用强的城市矿产示范基地，搭建促进资源循环利用的公共服务平台，建设汽车及家电回收处理中心，废金属、废旧橡胶、废旧塑料、废弃电气电子产品、废纸等资源再生利用及城市建筑垃圾处理中心。

餐厨废弃物综合利用工程。加快建设桂林市餐厨垃圾处理厂，促进餐厨餐弃物的分类回收和安全运输。积极探索资源化利用和无害化处理技术、工艺路线和管理模式，推广开发利用餐厨废弃物制造生物柴油、有机肥料及沼气等项目。新建以废弃油脂为原料的工业用精油、生物柴油项目。

生活垃圾资源化利用工程。加快推进桂林市生活垃圾“三化”综合处理工程，在平乐、恭城、荔浦、龙胜、永福、全州等地建立一批垃圾处理中心，进一步完善桂林市生活垃圾分类和回收体系。加强垃圾资源化处理，加快推进桂林市城镇生活垃圾资源化无害化循环利用处理工程，以山口生活垃圾焚烧发电工程为重要抓手，逐步实施利用生活垃圾焚烧供热发电工程，减少垃圾贮存量。

污水处理再生利用工程。重点实施污水处理和中水回用管道建设、中水回用工程，积极开展桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目，加快桂林市污水处理工程及配套管网建设，推进工业集中区污水处理厂及配套管网项目建设，重点在临桂区、灵川八里街工业园、永福县、兴安县、全州县、灌阳县、阳朔县、恭城县建立一批污水处理厂，提升桂林市及各县区工业集中区污水处理项目。

农业废弃物综合利用工程。实施农村节能技改和生物质能利用、秸秆综合利用、大中型沼气利用工程、畜禽粪便综合利用及粪便无害化处理、生猪生态养殖、有机肥生产线等项目。提升农业废弃物综合利用水平，有效解决农业面源污染，实现农业循环经济发展，结合新农村建设实施一批生态农业示范园。

专栏6：桂林市山口垃圾焚烧发电工程项目

山口生活垃圾焚烧发电项目位于临桂区，占地约147亩，项目总投资8.97亿元，工程建设期24个月，是桂林市首家垃圾焚烧发电厂。该项目拟采用“垃圾全量焚烧+飞灰固化+剩余物卫生填埋”的工艺，利用焚烧垃圾余热发电。项目建成后，每年预计可处理垃圾54.75万吨、发电1.7亿度，相当于每年节约标准燃煤6.6万吨，减少二氧化碳排放22万吨，将真正实现桂林市区周边城镇垃圾处理“无害化、减量化、资源化”，进一步优化桂林生态环境。

第四节 全面推进节能降耗

政府机构及公共事业单位节能工程。以桂林市节约型公共机构示范单位、节水型单位创建项目为抓手，积极采用节能设计规范，大力推广太阳能光热利用、高效电光源、照明系统LED改造；采用节能型供热、空调系统，应用变频调速技术对风机、水泵等用能设备进行节能改造；加强节水器具改造和高效喷灌技术改造，铺设透水地面；加强用电管理，节约照明用电，减少办公设备电耗和待机能耗，降低空调用电负荷。建设新能源汽车充电桩，加大新购公务车辆中节能与新能源汽车比例。

中小企业节能工程。突出抓好钢铁、有色、建材、造纸、印染等重点行业中小企业节能技术改造工作，加快推进有色金属开采及压延等企业综合化技术改造，推动高效节能技术、工艺及产品、设备在中小企业中的广泛运用，推动中小企业加快淘汰落后工艺设备。加快建立面向中小企业的节能服务体系，积极引导节能专业服务机构通过合同能源管理等方式积极参与中小企业节能项目建设。

全面节水推进工程。加快编制《桂林市“十三五”节水型社会建设规划》，推进节水型城市、企业、公共机构节水型单位、节水型小区建设。重点推动建筑节水、雨水利用与中水回用，推进海绵城市建设，对使用年限超过 50 年和材质落后供水管网的更新改造，督促用水大户定期开展水平衡测试，严控“跑冒滴漏”。对造纸、食品发酵及饮料等高耗水行业，开展水平衡测试及水效对标达标，大力推进节水技术改造，实施皂素水解清洁生产新工艺、自动缫丝循环水综合利用、双烯下游系列产品开发节水改造、水循环利用技术，实施农业节水工程，加快建立节水型农业，建设县级灌区节水改造项目。

第五节 推进示范工程建设

循环经济示范工程是发展循环经济的有效载体。“十三五”期间，按照典型示范、分步实施的原则，重点在企业、园区、社会三个层面，突出抓好一批示范工程与重点项目建设，推广循环经济典型模式，形成覆盖全社会的资源循环利用体系。

一、推进试点示范企业建设

节能示范企业。重点以冶炼、用能用电大户企业为重点，选择10家单位产品能耗、物耗、水耗、主要污染物排放等主要节能减排指标处于国内同行业先进水平的企业，培育为节能示范企业。

资源综合利用示范企业。以冶金、建材、电力等行业为重点，培育10家资源回收与综合利用示范企业。

清洁生产试点示范企业。强化重点企业清洁生产审核，建设一批清洁生产管理水平、环境效益显著提高的示范企业，培育10家自治区级清洁生产试点示范企业。

生态循环农业示范企业。以生态种养、农副产品精深加工产业链延伸、农业废弃物资源化利用为重点，培育10家生态循环农业示范企业。

二、推进试点示范园区建设

循环经济工业园区。从产业连接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、清洁生产普及化等方面加快实施园区循环化改造，以雁山低碳经济产业园为重点，创建5个自治区级清洁生产示范园。

循环型生态农业园区。以现代农业园区、生态观光旅游产业为重点，把全州县10万亩“稻-灯-鱼-菇”高效循环农业基地、恭城县循环农业示范基地、龙胜县生态农业示范区、平乐县现代农业（核心）示范区打造成为循环农业示范园区。

三、推进试点示范城乡建设

示范县。按照特色小镇建设部署，在现有循环经济试点市县基础上，总结经验、完善试点、规范发展，选择恭城、灌阳、阳朔三县作为循环经济示范县。

示范社区。以绿色建筑、绿色环境、绿色管理和绿色消费行为为重要内容，选择5个左右的循环型住宅小区、社区培育为循环经济示范社区。

示范乡镇。依托美丽乡村建设，选择10个左右的循环型、生态化乡镇培育为循环经济示范村镇，打造一批资源综合利用水平较高、生态环境质量优良、生态文化繁荣的循环经济示范乡村。

第六章 环境影响评价

- 循环经济体系对环境的影响

本规划围绕推动产业转型升级，促进低碳循环发展，着力构建农业、工业、服务业循环经济体系，提出推进循环型农业发展、循环型工业发展、循环型服务业发展的对策措施。总体上，上述措施对资源节约高效利用、生态环境保护、人居环境改善等方面具有积极作用。

- 循环经济指标

本规划将园区循环化改造、产业低碳循环发展、循环高效利用资源等作为“十三五”的重点任务之一，提出到2020年，工业固体废弃物综合利用率达94.5%，工业用水重复利用率达92%，工业固体废弃物综合利用率达94.5%，城市生活垃圾无害化处理率100%。坚持“减量化、再利用、资源化”三大原则，上述指标为改善桂林市全社会生态环境、循环经济发展提出了明确导向，为监督、考核提供了量化数据，对产业转型升级、淘汰落后产能、资源循环高效利用、生态人居环境建设等提出了更高要求，同时对不利于循环经济发展的现象进行约束。

- 循环农业

循环农业中提出按照农业发展的产业布局，以粮油、果蔬、畜禽、水产品、中药材、竹木等为主的特色农产品生产和加工业为重点，以农业资源利用减量化为主要手段，辅之以废物处理资源化、生产过程清洁化和产业链接循环化，培育和构建符合桂林市实际的农业循环经济模式，建设复合高效的农业循环经济示范基地，实现农业生态系统的自我循环和自我调节。

- 循环工业

循环工业中提出坚决淘汰落后产能，有序退出过剩产能，逐步淘汰“两高一资”项目，提升优势产业主导地位，优化改造传统产业，从原料投入和能源使用实现源头“减量化”。积极推进信息化与工业化深度融合，发展科技含量高、能源资源消耗低、污染排放少的新兴产业，推动工业经济生态化改造，向高端、绿色、低碳方向迈进。

四、循环服务业

循环型服务业提出要建立低碳、循环、高效的绿色消费体系，推进餐饮住宿行业绿色化，加大餐饮住宿业节能节水改造力度，分类排放生活垃圾，分类存放餐厨废弃物。上述对策措施将极大地促进桂林市经济社会迈向绿色、低碳、循环的发展道路，形成资源节约、利用高效、循环使用、生态环保的产业结构、生产方式和生活方式，提升生态环境和人居环境，有助于桂林市建设循环型社会，更好地建设国际旅游胜地。

第二节 重点建设项目对环境的影响

本规划提出“城市矿产”资源循环利用、生活垃圾循环利用、节能技术改造、园区循环化改造等一批重点项目。重点建设项目作为循环经济发展的落脚点，从更加微观的角度，为全社会循环发展指明具体路径。重点建设项目的提出，有助于与园区进行循环化改造，引导企业改善、提升节能技术，促进企业实施清洁生产，提高生产废弃物的回收再利用水平，从源头上减少污染物的产生。同时，推进一批“城市矿产”资源循环利用、生活垃圾循环利用项目，有助于生态环境改善。

但垃圾焚烧、生物质发电、废旧拆解及污水处理等项目会产生废气、废油液、废水、固体废弃物，这些废弃物重金属含量高、有害物质含量多、成分复杂，处理不当将会对环境造成严重影响。因此，在项目的推进过程必须采取防控措施，从源头上防控，把环境影响降到最低水平。

第三节 环境影响防控措施

一、科学规划，统筹管理

资源循环利用重点项目严格执行城市土地利用总体规划。对可能排放有毒污染气体的项目严禁布局在城市或大型居民区上风向。对可能严重污染地表水、地下水的项目严禁布局在大型河流、水道周边。大型污染物收集、处置、拆解等设施项目严格禁止布局在重点旅游景区、重点观光道路及大型居民区周边。严格执行基本建设程序，全面落实环保三同时制度，重大环境影响项目实施环保一票否决机制。

二、高标建设，源头治理

对可能产生严重环境污染的资源循环利用重点项目严格实施高标准建设，采取国际国内领先的工艺、技术，实施规范化管理，切实做好环保治理措施的事前监督审查机制，严格做好环保验收，对环境污染防控措施落实不到位的项目不予以竣工验收，严禁投产使用。

三、定点监测、动态管理

对重点污染源、环境污染点实施定点监测，采取信息化环境监管手段，实时掌握环境污染物排放信息，实施动态管理，对超标排放企业加大惩处力度。有效利用公众监督机制，及时处理群众反馈信息，实施信息披露制度，形成收集、检查、处置、反馈的良性监督机制。

第七章 保障措施

第一节 加强组织领导

建立健全分工合理、责任明确的循环经济联席会议制度，及时协调解决循环经济发展中遇到的重大问题。成立桂林市循环经济发展领导小组，市政府相关部门按职责负责组织推进循环经济建设的各项工作。市级以上各相关产业园区、企业也要制定相应的工作机制，明确任务分工，根据《桂林市循环经济发展“十三五”规划》编制本园区和企业的循环经济实施方案和年度推进计划，做到层层有责任，逐级抓落实，扎扎实实推进循环经济基地的建设发展。

第二节 加大政策支持

以《循环经济促进法》《资源综合利用条例》及相关法律为基础，结合桂林市产业特点，加快制定《桂林市循环经济发展条例》，并进一步制定出台市级、市（县）、区级关于垃圾分类处置、餐厨废弃物收运处置、再生资源回收处理等与循环经济发展密切相关的配套政策、规章制度和管理办法，逐步建立完善发展循环经济的政策法规体系。各部门制定相关行业、产业发展规划时须包含循环经济专章内容，推动各行业从规划源头重视循环经济的发展。积极调整财政扶持方向，建立桂林市循环经济发展基金，对发展循环经济的科技研究项目、新技术和新工艺的试制给予资金支持，对一些循环经济重大项目进行直接投资或资金补助、贷款贴息，引导各类金融机构对有利于促进循环经济发展的重点项目给予贷款支持。

第三节 完善体制机制

探索完善阶梯水价、差别电价、排污收费、垃圾收费及可再生能源价格等价格政策，逐步建立能够反映桂林市资源性产品供求关系的价格机制。积极探索建立建筑废弃物、餐厨废弃物、废旧电子电器产品、废旧纺织品、报废汽车等垃圾回收利用制度。简化循环经济项目的审批程序，积极推广“一表制申报、一站式服务、一窗式办理、一条龙审批”的模式，积极推进链条式审批、基地式审批和园区式审批。建立健全桂林市自然资源资产产权制度体系，完善循环经济的基础统计和核算工作，建立基础数据库和市级信息共享平台。完善考核评价制度，合理确定各区县、各重点企业、各政府部门“十三五”期间循环经济目标，建立并完善相应奖惩考核体系，把循环经济评价主要指标纳入综合评价体系和领导干部政绩考核体系。建立桂林市循环经济公报制度，严格落实项目环境准入、排污总量控制、信息公开和公众参与，每年对循环经济规划实施绩效及其措施进行公告。

第四节 加强人才支撑

围绕重点产业发展、重点项目实施、循环经济产业链条，确定人才队伍建设的目标任务，研究制定重大人才政策，设计重大人才工程项目，大力培养开发重点领域专门人才，构建循环经济人才资源支撑体系。一是结合循环经济社会发展重点和产业发展需求，全面实施人才聚集工程，大力引进一批符合桂林特色产业发展需求的海内外高层次人才和创新团队，引进循环经济领域科研人员、学术带头人、技术人员和技术工人。二是加大对专业技术人才、经营管理人才和技能人才的培养力度，建立健全以职业培训中心为主体、职业教育为基础、校企合作为纽带、政府推动和社会支持相结合的高技能人才培养体系。举办循环经济培训班，为企业培训环境管理体系内审员、清洁生产审核员；鼓励企业选送优秀职工到大专院校进行定向培养。三是健全人才激励机制，加大对循环经济项目、人才实施奖励力度，营造良好的人才培养环境，为推动循环经济发展提供强大的人才智力支撑。

第五节 促进科技创新

加大循环经济发展的科技投入，组织开发和引进有重大推广意义的资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、延长产业链技术、“零”排放技术、有毒有害原材料替代技术、可回收利用材料和回收处理技术、绿色再制造技术，积极推广应用节能、节水、低耗、环保型装备，突破制约循环经济发展的技术瓶颈。重点鼓励企业自主创新，支持企业创建循环经济技术研发中心等平台，鼓励企业与高校、科研单位联合攻关。将循环经济重大科研项目、重点技术项目列入桂林市“十三五”科技发展重点，优先支持循环经济新工艺研究、资源综合利用技术研究及生产性试验。加快构建桂林市循环经济信息服务平台，为企业发展循环经济、节能减排提供项目策划、可行性研究、产品开发、产品检验、应用技术开发、试验研究、科技成果转化与应用、人才培养和技能培训等支持。

第六节 强化监督管理

建立季度上报、半年检查、年度总结的循环经济发展动态管理制度，不定期召开桂林市发展循环经济工作领导小组会议。桂林市发展循环经济工作领导小组办公室要会同市有关部门，每半年对全市发展循环经济工作进行监督检查，定期召开全市工作会议，总结全市循环经济发展情况，并部署下阶段工作任务。加大循环经济执法监督检查力度，开展专项执法活动，依法加强对矿产资源集约利用、节能、节水、资源综合利用、再生资源回收利用的监督管理工作，加强落实绿色建筑能耗定额、秸秆禁烧、禁止使用粘土砖等管理规定，落实餐厨废弃物处置管理制度，坚决打击和遏制违反循环经济法规的行为。加强对循环经济主要指标的监测分析和目标考核，探索建立以资源产出率、资源循环利用率为重点的循环经济评价指标体系和评价机制，及时跟进考核问责。定期开展本规划实施的年度监测、中期评估和期末总结评价。

附件：桂林市循环经济“十三五”重点项目表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 建设起止年限 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 214 项 | 5995577 |  |  |
| 一、能源 |  | 15 项 | 2736042 |  |  |
| 1 | 桂林市风电场项目 | 计划建设约20个风电场，风电场装机容量约200万千瓦（兴安4个，全州4个，灌阳4个，恭城4个，龙胜3个，灵川1个等）。 | 2000000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 2 | 华能桂林世界旅游城分布式能源项目 | 建设4台42兆瓦燃机、4台双压余热锅炉、3台21兆瓦抽凝式汽轮机、1台兆瓦背压式汽轮机，最大发电能力237兆瓦，最大供热能力727.7GJ/h，设计年用气量2.47亿m3。 | 121362 | 2014-2016 | 跨县区 |
| 3 | 桂林市光伏发电项目 | 建设太阳能光伏发电，装机容量20万千瓦。 | 500000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 4 | 3MW分布式光伏发电项目 | 利用1号、2号、4号厂房屋顶31500m2进行光伏电站建设，同时新建光伏车棚2300 m2。 | 2700 | 2016-2020 | 高新七星区 |
| 5 | 兴安县分布式屋顶光伏并网项目 | 安装机容量为205WM，平均年发电量为2440万度。 | 20000 | 2016-2020 | 兴安县 |
| 6 | 兴安县地面光伏发电系统 | 安装机容量为25WM，平均年发电量为3050万度。 | 22000 | 2016-2020 | 兴安县 |
| 7 | 兴安县6兆瓦太阳能光伏发电一体化 | 建设面积60000 m2太阳能系统，安装机容量6WM屋顶发电，平均每年发电为738万度。 | 5400 | 2016-2020 | 兴安县 |
| 8 | 兴安县建筑废弃物资源化利用示范建设项目 | 构建工业生产—废渣—建材循环产业链。 | 3500 | 2018-2019 | 兴安县 |
| 9 | 全州黄沙河镇光伏发电项目 | 新建600-1000亩光伏发电。 | 50000 | 2016-2020 | 全州县 |
| 10 | 阳朔县2016年农村沼气工程中央预算内投资项目 | 新建800平方米CSTR沼气池，并完善污水处理及综合利用配套设施。 | 170 | 2016-2017 | 阳朔县 |
| 11 | 平乐县农村户用沼气池建设项目 | 农村户用沼气池建设1800座。 | 810 | 2016-2018 | 平乐县 |
| 12 | 灵川县大中型沼气项目 | 全县范围内建设大中型沼气15座。 | 700 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 13 | 灵川县新能源太阳能灯项目 | 全县范围内建设30个村的太阳能灯照明体系。 | 600 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 14 | 荔浦县农村能源建设工程 | 建设20个大中型沼气池及1个县级服务网点。 | 6000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 15 | 龙胜县农村新能源综合试点示范工程 | 实施400个村屯，每个村屯安装太阳能路灯10盏/杆。 | 2800 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 二、产业 |  | 42 项 | 1878506 |  |  |
| （一）工业 |  | 21 项 | 1088110 |  |  |
| 16 | 桂林彤强新型建材有限公司节能环保建材生产线 | 项目占地面积22167m2，原有生产车间、办公楼等10643m2，新建原料堆放区、成品堆放区，购置球磨机、蒸压釜等设备。 | 8000 | 2015-2016 | 雁山区 |
| 17 | 桂林(临桂)桂广滑石开发有限公司产20万吨高档滑石粉产品精深加工建设项目 | 项目总建筑面积10万m2，主要建设厂房、料库、办公等设施，安装10多条生产线，购置一批配套附属设备。 | 48000 | 2016-2018 | 临桂区 |
| 18 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司植物资源综合应用产业化工程项目 | 总建筑面积10万m2，主要标准化提取物生产车间、精烘包车间、喷雾干燥车间、制药、保健、化妆品车间，新建24条GMP标准的植物提取物生产线，配套数字化生产管理程序系统等。年产1155吨提取物。 | 32690 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 19 | 桂林（临桂）北辰新材料科技有限公司年产5000吨高强度高韧性铝合金、钛合金焊接新材料项目 | 项目总建筑面积35000m2，主要建设生产车间、原料库房、办公、宿舍等配套设施。 | 12000 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 20 | 桂林（临桂）懿鹏科技有限公司年产1.5万台超声波全自动LED半导体焊线项目 | 年产1.5万台超声波全自动LED半导体焊线。项目总建筑面积2.7万m2，主要建设生产车间、原料车间、成品库房、办公楼、食堂、宿舍等设施。 | 12000 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 21 | 白云电气桂林电气节能及电力电子产业基地 | 建设电气节能及电力电子产业基地。 | 120000 | 2016-2020 | 高新七星区 |
| 22 | 桂林国家高新区循环化园区改造 | 拟对园区40多家企业和园区基础设施进行循环化改造 | 160000 | 2016-2020 | 高新七星区 |
| 23 | 恭城龙星集团10万吨电锌/年配套建设硫磷钛资源综合利用项目 | 年产磷肥20万吨，6万吨钛白粉，5万吨硫酸锰。 | 65550 | 2017-2019 | 恭城县 |
| 24 | 平乐凯迪绿色能源开发有限公司生物质能发电项目 | 建设1m×30m的生物质发电机组以及建设高压蒸汽锅炉等配套设施，生产辅助用房等。 | 38000 | 2016-2022 | 平乐县 |
| 25 | 苏桥开发区LED与OLED光电子产品项目 | 占地300亩 | 100000 | 2016-2020 | 苏桥经济开发区 |
| 26 | 量子光电节能产品生产基地项目 | 生产研发半导体照明、LED节能产品。 | 30000 | 2016-2020 | 永福县 |
| 27 | 永福县高锋新型建材项目 | 新型建材及生产附属设施。 | 19600 | 2016-2016 | 永福县 |
| 28 | 桂林华超科技有限公司粉煤灰及脱硫石膏等工业废渣循环利用项目 | 新建2条生产线，新增破碎脱水机、雷蒙机、球磨机等设备，新建主厂房、原料仓库、半成品仓库、成品仓库等配套设施。 | 6000 | 2016-2017 | 永福县福龙工业园 |
| 29 | 灵川县高新技术遮阳节能玻璃及节能门窗生产 | 占地面积45亩，总建筑面积31200 m2。 | 10800 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 30 | 灵川八里街工业园区循环改造项目 | 1.八里街工业园区基础设施建设项目；2.八里街工业废弃物料集中回收建设项目；3.八里街工业园区供电系统改造项目；4.八里街工业污水处理建设项目。 | 28470 | 2016-2017 | 灵川八里街工业园区 |
| 31 | 工程机械再制造基地项目 | 主要建设废旧工程机械拆解回收生产线2条、零部件再制造、零配件加工生产及配套设施。 | 9000 | 2016-2021 | 灵川八里街工业园区 |
| 32 | 报废拆解搬迁改造项目 | 主要建设拆解车间、地面停车场、拆解物堆放处等设施。 | 6000 | 2016-2020 | 灵川八里街工业园区 |
| 33 | 荔浦县宇浩新型环保建材厂新建厂房建设项目 | 建筑面积18000 m2，建厂房、办公室、购设备，年产新型环保建材8万吨。 | 2000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 34 | 桂林市采用优质节能工艺年产1500万件（套）生活用瓷 | 1.新增土地160亩；2.新建标准厂房20000 m2；3.新建陶瓷生产线6条；4.配套的供电供水道路建设。 | 30000 | 2016-2017 | 资源县 |
| 35 | 荔浦县工业企业技术升级改造工程 | 对全县80家规模工业企业进行技术升级、更新改造，建筑面积80万平方米，更新设备850台套。 | 300000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 36 | 灌阳县工业集中区循环改造项目 | 文市锰业循环经济产业园总占地面积1000亩，计划引进或通过技改建成10台2.5万KVA标准矿热炉和3台精炼炉生产线。 | 50000 | 2016-2020 | 灌阳县 |
| （二）农业 |  | 17 项 | 654740 |  |  |
| 37 | 桂林市循环农业示范市建设项目 | 1.示范推广种养互促循环农业模式15万亩；2.示范推广资源节约型环境友好型循环农业模式20万亩；3.示范推广生态友好型循环农业模式30万亩；4.示范推广立体种养循环农业模式7万亩。 | 200000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 38 | 桂林漓江流域生态循环农业技术模式示范与推广项目 | 1.种养互促循环农业模式；2.资源节约型环境友好型循环农业技术模式；3.生态环境友好型循环农业技术模式。其中：土壤培肥循环农业技术模式；测土配方施肥循环农业技术模式；农作物秸杆还田循环农业技术模式；4.立体种养循环农业技术模式；5.农村生活污圾循环技术模式示范村20个，农业投入品废弃物循环技术模式示范面积5万亩，种植业废弃物循环利用技术示范面积10万亩。 | 15080 | 2016-2017 | 跨县区 |
| 39 | 桂林市生物有机肥生产建设项目 | 建设一个年生产20万吨生物肥的加工厂和4个配套畜禽粪初加工厂。 | 10000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 40 | 阳朔县白沙镇林下养殖蜜蜂 | 林下养殖蜜蜂6800群 | 324 | 2016-2017 | 阳朔县 |
| 41 | 阳朔县高田镇龙潭村林下种植金花茶 | 林下种植金花茶500亩。 | 5323 | 2016-2016 | 阳朔县 |
| 42 | 灵川县林下经济项目 | 林下种植铁皮石斛、草珊瑚、灵芝等林下中药材种植业。全县范围内发展林下经济20万亩。 | 6000 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 43 | 荔浦县农产品及加工副产物综合利用建设项目 | 利用五年时间，建成8~20家农产品副产物综合利用加工企业，年加工“三剩物”、马蹄、谷物、玉米、果蔬类等大宗农产品副产物8000万吨，项目建成后可大幅提高全县农产品加工能力和副产物综合利用力，将得到充分利用，切实做到变废为宝，减少资源浪费，遏制环境污染。 | 140000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 44 | 荔浦县柑橘水肥一体化生产技术集成示范与推广 | 通过选择“三无”环境的柑橘基地作为推广园，示范推广应用膜下滴灌水肥一体化技术、测土配方施肥技术、以控制柑橘木虱为重点的柑橘黄龙病综合防控技术、节本增效生产技术等，全面实施现代农业生产技术。规模：建立柑橘水肥一体化生产技术集成示范2000亩，推广应用20000亩；亩产量达2500公斤；果品达到绿色A级产品。 | 1500 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 45 | 荔浦县无公害标准化林下养鸡基地建设 | 组织林下养鸡协会，发展会员500户，年出栏林下草鸡1000万羽。 | 3000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 46 | 全州县生态农业建设工程与生态循环农业技术模式示范 | 在全县18个乡镇因地制宜示范建设生态农业示范村100个。选建特色生态农业示范村，示范推广“猪-沼-果-灯-鱼”“稻-灯-鱼-菇”等生态循环农业模式、技术。以及不同循环农业技术模式示范与应用。 | 1500 | 2016-2020 | 全州县 |
| 47 | 全州县稻灯鱼菇生态循环农业示范区 | 500亩超级稻生产、安装诱虫灯、稻田养鱼、种植双孢蘑菇。 | 600 | 2016-2020 | 全州县 |
| 48 | 广西桂林兴安县禾花鱼繁殖核示范基地建设 | 建设人工孵化设施，改造鱼苗培育池50亩。 | 100 | 2016-2018 | 兴安县 |
| 49 | 兴安县生态农业银杏系列产品发展建设项目 | 银杏园建设、银杏种植及银杏系列产品加工。 | 59313 | 2016-2018 | 兴安县 |
| 50 | 灌阳县都市农业及特色生物资源产业化开发 | 新建名贵中药材铁皮石斛、金线莲等培育种植基地、特色农产品深加工区及交易市场、特色农业示范区和观光旅游区、养生旅游度假区。 | 50000 | 2016-2022 | 灌阳县 |
| 51 | 全州县禾花鱼产业化循环生产项目 | 1.禾花鱼稻田生态养殖基地建设建立200亩连片以上的标准示范点，投资400万；2.禾花鱼苗种良种生产基地，总面积400亩投资400万；3.深加工产业整合年加工量达2000吨以上的联营股份规模企业联盟投资800万；4.建设一间20m2的专用信息化现代化的办公室，专职负责品牌的组织宣传打造工作，投资200万；5.禾花鱼产业加工产品在10000吨以上的信息化设施化具有市场竞争力和组织能力的规模化流通企业或组织联盟，具有专门的办公场所和信息化平台，投资200万。 | 2000 | 2016-2020 | 全州县 |
| 52 | 永福县“非粮”型牧业综合开发和无公害西红柿种植基地项目 | 新建2个大型草食动物养殖示范基地；新建2个中型秸秆和牧草饲料加工企业；开发和种植20万亩优质牧草；新建500户草食动物规模养殖户、20000亩种植基地。 | 10000 | 2016-2020 | 永福县 |
| 53 | 农产品加工及综合利用产业基地 | 占地4.2km2，充分利用桂林当地资源优势，引进农产品及副产物综合利用产业。 | 150000 | 2016-2017 | 永福县 |
| （三）战略性新兴产业 |  | 4 项 | 135656 |  |  |
| 54 | 桂林电器科学研究院有限公司电工电子新材料产业基地搬迁改造项目 | 建产品检测与生产调度中心等建筑面积约35000m2，搬迁原有的156台套生产设备，形成年产100吨聚酰亚胺薄膜，100万片真空触头元件的生产能力。 | 9000 | 2015-2017 | 高新七星区 |
| 55 | 基于物联网的LED智慧照明系统研发及产业化 | 基于物联网的LED智慧照明系统。 | 5056 | 2016-2017 | 高新七星区 |
| 56 | 苏桥开发区节能环保产业园 | 建设占地500亩的节能环保产业园，发展高效节能技术装备和高效节能产品。 | 120000 | 2016-2019 | 苏桥经济开发区 |
| 57 | 广西众新环保科技有限公司年产3万吨生物质成型燃料项目 | 年产3万吨生物质成型燃料，总用地15亩，第一期计划年产生物质燃料3万吨，项目投资估算1600万元。第二期计划年产生物质燃料10万吨，项目投资估算1200万元。 | 1600 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 三、生态环保 |  | 157 项 | 1381029 |  |  |
| （一）节能 |  | 8 项 | 71254 |  |  |
| 58 | 节约型公共机构示范单位、节水型单位创建 | 太阳能光伏发电，太阳能光热利用，照明系统LED改造，能源资源分户、分区、分项计量，空调改造，变频技术改造、能源审计，水平衡测试，变压器三相平衡测试，建筑围护结构改造，节水器具改造，高效喷灌技术改造，铺设透水地面，建设新能源汽车充电桩，餐厨垃圾资源化处理，建设污水处理系统等。照明系统节能改造年可节约电量40%以上，节约电费30%以上；年可节约水资源消耗15%以上，节约水费25以上%。 | 5000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 59 | 桂林拔萃环球书院综合节能技术改造项目 | 1.节能灯具1700盏；2.节能电视40台组；3.节能炊具一组；4.室内热水节能系统一套；5.室内节能给水系统一套；6.环保推拉无尘白板；7.美的节能空调62台。 | 200 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 60 | 兴安县松平铁合金有限责任公司25000KVA矿热炉电力滤波及无功补偿节能技改项目 | 1.在25500KVA矿热炉内安装容量为14000kvar无功补偿电容器、额定频率为50Hz的电抗器及配套的滤波和无功补偿装置；2.工艺采取高铝渣型低渣比工艺制度；3.优化矿热炉液压自动升降系统。不新增产能规模，仍然维持原有年产7万吨硅锰铁合金产能。 | 350 | 2015-2016 | 兴安县 |
| 61 | 灌阳县华兴冶炼有限公司能量系统优化工程技改项目 | 1.对矿热炉进行节电技改，在每个电极安装一个集电环，加大电流的过流面积；2.通过配置开堵眼机，实现开炉机械操作；增配电容对全厂中低压配电实行集中无功补偿；3.通过新建焦炭防雨棚可防止焦炭被雨淋变质等，同时增加配套设施和辅助工程的建设。项目建成投产后，年可节约标准煤2310.66吨。 | 554 | 2016-2016 | 灌阳县 |
| 62 | 灌阳贵达有色金属有限公司综合化技改项目 | 购置先进生产设备，对现有生产设备进行升级，提高产品品质，降低能耗。 | 30000 | 2016-2019 | 灌阳县 |
| 63 | 灌阳县冶炼企业提质上档技改项目 | 项目占地200亩，技改成25000KVA半封闭锰硅合金矿热电炉，用于生产锰硅合金。 | 31600 | 2016-2020 | 灌阳县 |
| 64 | 桂林全龙铁合金有限公司能量系统优化工程技改项目 | 节电技术技改，安装集电环，新建降压站，安装无功补偿电容器等设施。 | 550 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 65 | 荔浦县燃煤锅炉生物质燃料改造 | 燃煤锅炉生物质燃料改造30座。 | 3000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| （二）环境综合治理 |  | 29 项 | 190828 |  |  |
| 66 | 桂林市规模养殖场粪污处理建设项目 | 在漓江流域、优势养殖区域内支持1000家重点猪、牛、禽规模养殖场进行畜禽粪污处理设施改造。 | 20000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 67 | 桂林市病死畜禽无害化处理体系建设项目 | 在桂林五城区和12县分别建设集中处理病死畜禽化制场13个、病死畜禽收集运输链、各规模场病死畜禽闭封存放点等。 | 15000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 68 | 桂林市水生态文明城市建设 | 开展城市内河污染治理、污染水体修复；进行城市绿地、河岸带湿地和河岸风光带建设及生态景观改造，湿地公园、水利风景区和滨水区生态建设；生物多样性和生物栖息地保护与建设；水生态监测体系建设；水文化保护与传承，水生态文明宣传教育。 | 12000 | 2016-2020 | 跨县区 |
| 69 | 临桂区黄山瑶族乡围岭村委会环境保护和改善 | 新建7个公共卫生厕所、新建4处污水处理、新建4处垃圾集中收集点、新建35km两旁绿化、新建4处旅游村停车场。 | 123 | 2018-2019 | 临桂区 |
| 70 | 临桂区冲口生活垃圾填埋场填埋垃圾回收利用项目 | 生活垃圾无害化处理，日处理2000m3，有害气体分解、开挖、破碎、分筛、可燃物处理，固体废弃物处理、渗滤液处理。 | 8000 | 2018-2020 | 临桂区 |
| 71 | 临桂区山口生活垃圾填埋场填埋垃圾回收利用项目 | 生活垃圾无害化处理，日处理2000m3，有害气体分解、开挖、破碎、分筛、可燃物处理，固体废弃物处理、渗滤液处理。 | 8000 | 2018-2020 | 临桂区 |
| 72 | 甲山垃圾转运站升级改造项目 | 转运约1500吨生活垃圾 | 2000 | 2018-2020 | 临桂区 |
| 73 | 恭城县2016—2018年石漠化综合治理 | 投资1650万元，主要用于沟道整治、田间道路等小型水利水保项目；棚圈建设等畜牧措施。 | 1650 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 74 | 恭城县海洋山、银殿山水源林地区提高水土涵养能力建设与开发项目 | 封禁措施、种植水保林、建截洪沟、建防护带、建林间机耕道、退耕还林，综合治理330公顷。 | 35700 | 2016-2020 | 恭城县 |
| 75 | 恭城县蓝洞库区花岗岩地貌水土流失综合治理项目 | 治理面积500公顷。 | 5000 | 2016-2020 | 恭城县 |
| 76 | 恭城县农业面源污染综合防治项目 | 30万亩面源污染综合防治：配置太阳能杀虫灯6000盏，农业废弃物收集池6000个，堆沤池15000个。 | 13500 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 77 | 平乐县农村环境综合整治项目 | 农村生活污水治理、生活垃圾收集处理、饮用水水源地保护、规模畜禽治理。 | 5000 | 2016-2018 | 平乐县 |
| 78 | 荔浦县页红砖厂脱硫除尘设施改造 | 全县22家砖厂进行脱硫除尘实施改造。 | 2200 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 79 | 荔浦县畜禽养殖场废物处理工程 | 全县规模养殖场（生猪年存栏100头以上）建设废物处理设施。 | 4000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 80 | 荔浦县农村环境综合治理技术研究及应用示范 | 农村废弃物资资源化、无害化成套处理技术的研发和应用示范。适宜偏远村屯使用的小型环保垃圾焚烧炉的研发及应用推广，示范村1个，推广5个村。 | 1200 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 81 | 荔浦县岩溶石漠化地区生态修复技术的开发和集成示范 | 岩溶石漠化地区修复技术、抗旱技术、种植技术的探索和综合应用推广。示范区10000亩，推广应用50000亩。 | 2000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 82 | 荔浦县石漠化综合治理工程 | 治理辖区石漠化面积40万亩，主要实施封山育林，林草植被保护和建设，草食畜牧业发展，水资源开发与基本农田建设，调整农村产业结构，农村能源建设，道路建设和土地整理等内容。 | 9000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 83 | 荔浦县农业面源污染治理工程 | 荔浦县农药、化肥、残留在农田中的农用薄膜、农业畜禽粪便污染综合治理工程。 | 8000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 84 | 灵川县2016-2018年石漠化综合治理工程项目 | 改造灌溉渠道，改扩建机耕路。 | 3000 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 85 | 灵川县大境瑶族乡集镇及周边村污水、垃圾处理项目 | 建设日处理200立方的污水处理厂一座；建设日处理2吨垃圾热裂解项目。 | 2000 | 2017-2019 | 灵川县 |
| 86 | 全州县病死猪无害化处理项目 | 基础设备260万元、设备购置170万元、其他费用70万元。 | 500 | 2016-2020 | 全州县 |
| 87 | 全州县农业循环经济试点县养殖业粪污水处理项目 | 购铡草机等机械设备200台100万元，建氨化、青贮池等360万元、购塑料膜20万元、购尿素30万元、购发酵菌种5万元。 | 515 | 2016-2020 | 全州县 |
| 88 | 广西桂林市兴安县石漠化综合治理工程 | 人工种草、畜舍修缮，以及农田水利渠道建设，草地及草食畜牧业发展工程、小型水利水保措施工程。 | 1800 | 2016-2018 | 兴安县 |
| 89 | 龙胜县石漠化综合治理项目 | 石漠化综合治理面积400公顷。 | 5000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 90 | 龙胜县土壤整治项目 | 预防和治理耕地的环境污染，实施土地修养1万亩，开展测土配方3万亩，提高土地肥力10万亩，保证土地永续和合理使用。 | 5000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 91 | 广西桂林市阳朔县地质公园生态修复项目 | 对葡萄镇复绿、种树项目投资金额300万元。 | 300 | 2016-2020 | 阳朔县 |
| 92 | 永福县土地整治项目 | 对九乡镇进行土地整治，总面积5万亩。 | 10000 | 2016-2020 | 永福县 |
| 93 | 永福县石漠化治理工程 | 人工造林、小型水利设施和草地建设。 | 8000 | 2016-2020 | 永福县 |
| 94 | 广西桂林市平乐县2016-2018年岩溶地区石漠化综合治理工程 | 实施封山育林2200公顷，人工造林30公顷；人工种草15公顷，棚圈建设8000平方米；灌溉渠道55公里等。治理岩溶面积98平方公里，其中治理石漠化面积25平方公里。 | 2340 | 2016-2020 | 平乐县 |
| （三）污水处理 |  | 60 项 | 484992 |  |  |
| 95 | 桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目 | 新建管网42.45km，护河堤约4km，泵站6座，临时泵井23 座，化粪池5座，清淤河道长度8.2km。 | 46656 | 2016-2017 | 跨县区 |
| 96 | 临桂区五通镇污水处理厂 | 厂房建设，污水管网铺设。建设日处理污水量为1000吨的污水处理厂。 | 3000 | 2015-2016 | 临桂区 |
| 97 | 临桂区中庸镇集镇污水处理设施建设项目 | 建设污水处理厂区和污水收集管网建设。 | 2000 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 98 | 临桂区四塘镇污水处理厂建设项目 | 1.日处理1000吨的污水处理厂；2.铺设污水收集主管1200m，支管5000m。 | 2000 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 99 | 临桂区宝山工业园污水处理厂 | 建设污水处理能力为4万吨/天。 | 8000 | 2016-2018 | 临桂区 |
| 100 | 临桂区污水处理工程 | 新建日处理污水500吨的污水处理厂一座，敷设污水管网5000m。 | 4500 | 2017-2018 | 临桂区 |
| 101 | 临桂区临桂镇区污水处理工程 | 1.临桂镇区污水管网建设12km；2.污水处理厂各项污水处理设施建设。 | 3500 | 2016-2018 | 临桂区 |
| 102 | 临桂区南边山镇集镇排污工程项目 | 排污管网铺设、新建污水处理厂、集镇区域排污。 | 2000 | 2016-2018 | 临桂区 |
| 103 | 中水工程 | 建设内容包括中水再生水厂和中水管网。再生水厂占地约10亩，中水管网总长约25.71km。 | 11060 | 2016-2018 | 临桂区 |
| 104 | 临桂区污水管网建设工程 | 埋设总长2500m，Φ400-Φ600混泥土承插管及波纹管。 | 1630 | 2018-2019 | 临桂区 |
| 105 | 临桂区会仙镇污水处理工程 | 1.新建污水处理厂近期1000 m3/d（2020年）、远期2000 m3/d（2030年）；2.配套铺设污水管DN300－DN400×7881米；3.维修进场道路400m（长）×4.5m（宽）=1800 m2。 | 2700 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 106 | 临桂区南边山镇污水处理工程 | 建设600m3/d污水处理厂1座，建设DN300-400污水管网4187m。 | 1200 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 107 | 临桂区四塘镇污水处理工程 | 1.新建近期（2020年）规模为1000m3/d污水处理厂一座，远期（2030年）建设规模达到2000m3/d。2.配套建设DN300-400的污水管网6980m。 | 1660 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 108 | 临桂区中庸镇污水处理工程 | 建设600m3/d污水处理厂1座，建设DN300-400污水管网4200m。 | 1200 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 109 | 临桂区五通镇雨水管网建设工程 | 本项目为新建五通镇区雨水管网，共敷设DN200-DN1800雨水管网6000m。 | 1000 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 110 | 永福县城区污水管网建设项目 | 铺设管径为DN300-800的污水管网75937m。 | 10000 | 2016-2020 | 永福县 |
| 111 | 永福县堡里乡污水处理厂 | 日处理污水2436吨污水处理厂一座，8.5km配套管网。 | 1580 | 2016-2017 | 永福县 |
| 112 | 永福县广福乡污水处理厂 | 日处理400吨污水处理厂及1km雨污管网附属设施 | 350 | 2016-2017 | 永福县 |
| 113 | 兴安县污水提升泵站工程 | 新建1.2万m3/d污水提升泵站一座。 | 1200 | 2016-2017 | 兴安县 |
| 114 | 兴安县城南污水处理厂工程 | 新建近期规模2.5万m³/d，远期4.5万m3/d污水处理厂一座。 | 6000 | 2018-2020 | 兴安县 |
| 115 | 兴安县乡镇污水处理系统工程 | 高尚镇、崔家乡、华江乡、漠川乡、白石乡等乡镇镇区建设污水处理厂各1座，规划日处理污水2000m3（高华）或1000m3（崔漠白），配套建设污水管网预计分别为7700m、3500m、3300m、5300m、3300m等。 | 8500 | 2017-2020 | 兴安县 |
| 116 | 兴安县污水管网改扩建工程 | 新建污水管网约25km。 | 6250 | 2016-2020 | 兴安县 |
| 117 | 兴安县城北污水处理厂工程 | 新建污水处理能力2.5万m3/d污水处理厂1座，主要建设提升泵房、沉砂池、污泥脱水机房，管理用房等配套设施。 | 5290 | 2016-2016 | 兴安县 |
| 118 | 全州县乡镇雨污水处理项目 | 集镇范围内的雨污管网埋设以及管网及污水处理厂建设。 | 49000 | 2016-2019 | 全州县 |
| 119 | 全州县污水厂扩建工程 | 县城区污水厂改扩建。 | 9000 | 2016-2017 | 全州县 |
| 120 | 全州县城北新区污水管网工程 | 铺设污水管网30km，建污水提升泵站1座。 | 6000 | 2016-2018 | 全州县 |
| 121 | 灌阳县文市镇污水处理工程 | 日处理生活污水6000吨，敷设管径300~800mm污水管网48.65km。 | 6143 | 2016-2018 | 灌阳县 |
| 122 | 灌阳县城雨污管网完善工程 | 建设污水排水管网30km。 | 7800 | 2016-2020 | 灌阳县 |
| 123 | 灌阳县文市镇工业园污水处理厂及配套污水管网工程 | 日处理污水14万吨。 | 6000 | 2017-2018 | 灌阳县 |
| 124 | 灌阳县西山坪工业园污水处理厂及配套污水管网工程 | 日处理污水14万吨。 | 6000 | 2016-2017 | 灌阳县 |
| 125 | 恭城县污水处理示范县村级设施全覆盖项目 | 100个村屯污水处理工程，总日处理量5940吨，配套管网建设536km。 | 21860 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 126 | 恭城县污水处理示范县镇级设施全覆盖项目 | 嘉会、栗木、龙虎、西岭、三江、虎尾新区6个污水处理工程，平安乡污水管网。 | 12793 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 127 | 恭城县县城区污水配套管网 | 建设污水配套管网50km。 | 10000 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 128 | 灵川县城雨污分流改造工程 | 铺设灵川县县城区污水管网，共铺设DN400-DN1000污水自流管10520m。 | 2507 | 2016-2017 | 灵川县 |
| 129 | 灵川县八里街工业园区污水处理建设项目 | 新建处理能力10000m3/d的污水处理站一座和污水收集管网。园区污水处理基本流程，包括预处理段、一级处理段、二级处理段、尾水消毒和污泥处理段。 | 3970 | 2015-2018 | 灵川县 |
| 130 | 灵川县三街镇污水处理厂环境保护工程项目 | 新建一座总规模为2000 m3/d的污水处理厂，新建和修缮集镇及周边污水管网5000m。 | 1300 | 2018-2018 | 灵川县 |
| 131 | 灵川县公平乡集镇污水处理及配套设施项目 | 公平乡集镇污水处理系统及配套设施建设。 | 2000 | 2018-2020 | 灵川县 |
| 132 | 灵川县九屋镇污水处理厂项目 | 九屋镇污水处理厂，处理污水量1200 m3。 | 3330 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 133 | 灵川县污水处理项目 | 铺设管网、新建污水处理池等。 | 3410 | 2016-2020 | 灵川县 |
| 134 | 灵川县城新区污水处理厂 | 新建一座近期处理规模为日处理量2万m3、远期达5万m3的污水处理厂，污水处理厂厂区占地面积6ha。 | 5600 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 135 | 灵川县潮田乡村级污水处理站项目 | 污水收集管网处理机房设备。 | 1000 | 2017-2018 | 灵川县 |
| 136 | 灵川县潭下镇污水处理生态修复与治理 | 镇污水处理生态修复与治理。 | 2000 | 2017-2018 | 灵川县 |
| 137 | 灵川县潭下镇镇区污水管网入户项目 | 污水管网建设5km；(完善二、三期）。 | 2650 | 2017-2019 | 灵川县 |
| 138 | 灵川县三街镇移民新村污水处理站项目 | 在移民新村修建一座污水处理站，改善农村环境连片整治。 | 500 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 139 | 荔浦县工业集中区污水处理系统建设项目 | 建设金鸡坪污水处理能力2万m3/d，铺设污水收集管网19.449km，建设提升泵站一座。建设长水岭污水处理能力2万立方米/日污水处理池。建设金牛雨污管网建设、花圃、照明，道路工程等。建设长水岭污水提升泵站，泵站规模近期按1万m3/d，远期按2万m3/d。 | 13542 | 2016-2018 | 荔浦县 |
| 140 | 荔浦县城区生活污水处理工程 | 主管网23km雨污分流，污水处理厂新增污水处理能力30000吨/日，达60000吨/日。 | 13000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 141 | 荔浦县乡镇污水处理工程 | 新建荔浦县青山镇、新坪镇、东昌镇、杜莫镇、大塘镇、双江镇、花篢镇、龙怀乡、茶城乡、蒲芦乡等10个乡镇污水、垃圾处理工程。 | 30000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 142 | 荔浦县乡镇集镇雨污管网建设项目 | 在荔浦县东昌镇等12个乡镇铺设雨污管网114.5km及绿化美化工程。 | 16850 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 143 | 龙胜县行政村生活污水处理设施和配套管网建设项目 | 日处理总量5280吨的污水处理设施63套，配套污水收集管网374.3km。 | 10674 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 144 | 龙胜县县城污水处理建设项目 | 扩建污水处理厂（二期），占地10亩，日处理生活污水0.5万吨，完善化验室建设。铺设污水管20km。 | 16000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 145 | 龙胜县乡镇污水处理建设项目 | 新建8个乡镇污水处理厂，铺设污水管90km。 | 25000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 146 | 阳朔县污水处理系统工程 | 新建污水处理厂一座，建设规模近期（2015年）为3000吨/天，远期（2025年）为6000吨/天。 | 6000 | 2016-2017 | 阳朔县 |
| 147 | 阳朔县普益乡污水处理系统工程 | 主体工程——污水处理厂1座、占地3825㎡，配套敷设污水主干管（管径DN300-DN600）3251m。 | 2034 | 2017-2018 | 阳朔县 |
| 148 | 阳朔县金宝乡污水处理系统工程 | 主体工程——污水处理厂1座、占地2480.0㎡，配套敷设污水主干管（管径DN300-DN500）5610m。 | 1383 | 2017-2018 | 阳朔县 |
| 149 | 阳朔县排水排污管网增容增设改造工程 | 阳朔县城抗战路、武警路、农械厂片区、城北路、城中路、叠翠路、滨江路等路段排水排污管网增容增设改造 | 1800 | 2016-2020 | 阳朔县 |
| 150 | 阳朔县新城区污水处理厂二期工程 | 新建日处理规模4万m3污水处理厂及厂外提升泵房一座，处理工艺采用A2/0工艺。 | 8500 | 2017-2019 | 阳朔县 |
| 151 | 阳朔县兴坪镇污水处理厂扩建工程 | 在原有厂区的基础上扩建为日处理污水6000吨，增加管网5km，解决集镇、新镇区、火车站等的污水处理任务。 | 2000 | 2016-2020 | 阳朔县 |
| 152 | 平乐县镇级污水处理工程项目 | 建设污水处理厂九座，敷设管网66km。 | 16800 | 2016-2017 | 平乐县 |
| 153 | 6个乡镇污水处理工程 | 5100吨/日，管网43km。 | 7270 | 2016-2020 | 资源县 |
| 154 | 苏桥经济开发区污水处理厂项目（二期） | 2万吨/日污水处理厂；“十三五”扩建5-6万吨/日、配套建设污水收集管管网。 | 20000 | 2017-2020 | 苏桥经济开发区 |
| （四）垃圾处理 |  | 45 项 | 216163 |  |  |
| 155 | 冲口生活垃圾卫生填埋场封场工程 | 需实施封场作业的水平面积共约290亩，工程建设内容包括：垃圾堆体整形与处理、填埋气体收集与处理、封场覆盖系统、地表水分流系统、渗滤液收集处理系统和植被恢复。 | 7866 | 2016-2017 | 跨县区 |
| 156 | 桂林市餐厨垃圾处理厂 | 主要建设内容包括综合楼、沼气利用车间、设备间、计量门卫间、锅炉房、预处理车间、污泥脱水车间、堆肥车间、膜处理车间等。 | 7174 | 2016-2017 | 跨县区 |
| 157 | 临桂区茶洞乡生活垃圾收集及运转 | 300 m2集镇垃圾转运站，104个垃圾集装箱；300 m2集镇垃圾转运站，11个行政村的垃圾收集。 | 220 | 2016-2016 | 临桂区 |
| 158 | 临桂区会仙镇垃圾转运站系统工程 | 占地1500m2，建设规模为80t/d的垃圾转运站一座，32个垃圾收集点（与公厕合建）。 | 1500 | 2017-2018 | 临桂区 |
| 159 | 临桂新区垃圾转运站 | 建8座垃圾收集及中转站，配置13辆密封运输车、25套压缩箱。建设6座小型垃圾转运站，设计规模约为50t/d。 | 900 | 2017-2020 | 临桂区 |
| 160 | 临桂区宛田瑶族乡垃圾转运系统工程 | 日处理垃圾20吨的垃圾转运站一座，垃圾收集点15个。 | 1000 | 2017-2020 | 临桂区 |
| 161 | 临桂区黄沙瑶族乡垃圾转运系统工程 | 建设日处理垃圾20吨的垃圾转运站一座，垃圾收集点15个。 | 1000 | 2017-2018 | 临桂区 |
| 162 | 临桂区会仙镇村屯生活垃圾处理设施建设 | 建设16个村级垃圾处理设施。 | 128 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 163 | 临桂区茶洞乡垃圾转运系统工程 | 建1座日转运量8吨垃圾转运站、6个垃圾收集点（与公厕合建）。 | 350 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 164 | 雁山区美丽乡村垃圾收集转运及生活污水排放治理项目 | 对大埠乡11个村委及柘木8个村委实施农村污水和垃圾处理设施建设（全区所有自然村解决铁皮垃圾桶）。 | 5000 | 2016-2020 | 雁山区 |
| 165 | 象山区环卫垃圾收运系统 | 规划建设面积6476平方米（不含停车场）。 | 2700 | 2017-2019 | 象山区 |
| 166 | 龙胜县泗水乡周家村农村环境连片整治项目 | 日处理生活垃圾40吨，库容40万m2。 | 3000 | 2016-2017 | 龙胜县 |
| 167 | 平乐县村级垃圾收集处理设施改造升级项目 | 建设垃圾池2858座，购置垃圾车2858辆。 | 2200 | 2016-2017 | 平乐县 |
| 168 | 平乐县镇级垃圾转运站项目 | 建设350平方米转运站7座，购置日处理30吨转运设备7套，8吨压缩车7辆。 | 2800 | 2016-2017 | 平乐县 |
| 169 | 平乐镇片（老福兴乡、老长滩乡）垃圾处理中心 | 年垃圾处理1400吨。 | 5000 | 2016-2017 | 平乐县 |
| 170 | 永福县堡里乡村庄生活垃圾收集、转运设施 | 重点村庄生活垃圾收集、转运设施。 | 220 | 2016-2017 | 永福县 |
| 171 | 桂林市永福县百寿镇垃圾焚烧场 | 日焚烧100吨垃圾及附属设施。 | 850 | 2017-2020 | 永福县 |
| 172 | 永福县乡镇垃圾处理工程 | 新建垃圾处理场、垃圾收集点及相应设备。 | 19000 | 2016-2020 | 永福县 |
| 173 | 桂林市永福县百寿镇村级垃圾处理 | 百寿11个村垃圾处理建设。 | 880 | 2017-2020 | 永福县 |
| 174 | 恭城县农村垃圾处理工程 | 虎尾园区、三江、龙虎、观音三个项目点，总处理量为100吨/日，以及12个村级处理中心。 | 6600 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 175 | 恭城县农村有机垃圾户用处理沼气池 | “一池三改”2400座 | 840 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 176 | 恭城县旧病沼池修复 | 8000座 | 640 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 177 | 恭城县养殖粪污集中处理 | 养殖粪污集中处理 | 3000 | 2016-2018 | 恭城县 |
| 178 | 灵川县潮田乡垃圾转运站 | 新建集镇转运站，成套压缩及转运车。 | 150 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 179 | 灵川县海洋乡集镇、小平乐、海洋村、大庙塘村等四个垃圾处理项目 | 新建垃圾处理中心、购买收集、装运设备等。 | 525 | 2016-2020 | 灵川县 |
| 180 | 灵川县八里街生活垃圾转运站项目 | 建设一座两层的垃圾压缩设备房安装2套垂直式压缩设备，配置2台自卸式垃圾转运车，总建筑面积600m2，建设一栋六层的含环卫工具和车辆用房、管理人员办公室、环卫工人休息室的综合楼占地面积300m2，总建筑面积1800m2。 | 810 | 2017-2018 | 灵川县 |
| 181 | 灵川县三街镇垃圾中转站环境保护工程项目 | 新建一座垃圾中转站，处理全镇垃圾。 | 1200 | 2018-2018 | 灵川县 |
| 182 | 灵川县灵川镇物流新区生活垃圾转运站项目 | 建设一座两层的垃圾压缩设备房安装2套垂直式压缩设备，配置2台自卸式垃圾转运车，占地面积为300m2，总建筑面积600m2，建设一栋四层的含环卫工具和车辆用房、管理人员办公室、环卫工人休息室的综合楼占地面积300m2，总建筑面积1200m2。 | 800 | 2017-2018 | 灵川县 |
| 183 | 灵川县灵北生活垃圾中转站提升改造项目 | 项目占地面积600m2，建设面积1200m2，主要建设生活垃圾压缩设备房一栋两层及配套设施两套。 | 450 | 2016-2016 | 灵川县 |
| 184 | 灵川县潭下镇农村垃圾处理项目 | 按户分类、村收集、镇转运、县处理的模式，环卫站及垃圾中转站建设200万；垃圾清运及转运车（150万），200个垃圾箱（200×0.8=160万）；另建150个焚烧炉 | 810 | 2016-2018 | 灵川县 |
| 185 | 荔浦县城生活垃圾处理扩建工程（二期） | 该项目建设用地370亩，库容量187万m3，用地154亩，垃圾处理场的日处理规模为210吨（其中填埋处理170吨，焚烧处理40吨），使用年限可达20年。主要建设内容为生产管理区工程、填埋区工程、渗沥液处理区工程、垃圾焚烧工程及相关的配套设施。 | 10000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 186 | 荔浦县生活垃圾转运站建设工程 | 荔浦县13个乡镇的生活垃圾转运站建设及配套设施。 | 5200 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 187 | 荔浦县乡镇垃圾处理工程 | 新建荔浦县荔城镇、青山镇、新坪镇、东昌镇、杜莫镇、大塘镇、双江镇、花篢镇、龙怀乡、茶城乡、蒲芦乡等13个乡镇垃圾处理工程。 | 12000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 188 | 荔浦县乡镇垃圾中转站建设项目 | 建设垃圾中转站15个，总建筑面积8500m2，及相关配套设施，购置垃圾运输车辆6台及垃圾收集箱等。 | 3150 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 189 | 龙胜县行政村垃圾收集、焚烧池建设项目 | 全县119个行政村建设1800个垃圾收集池。垃圾焚烧池300个。 | 16000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 190 | 龙胜县龙胜镇勒黄村厂背垃圾中转站及环卫车辆停车场建设项目 | 占地5亩，日处理生活垃圾40吨，配环卫车辆停车场。 | 8000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 191 | 龙胜县县城拉麻垃圾二期建设项目 | 日处理生活垃圾40吨，库容60万m3，采用分区卫生填埋方式。建设内容有：库区边坡修整与防渗处理，地下水和渗滤液导排管铺设等。 | 6000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 192 | 龙胜县乡镇垃圾中转站建设项目 | 新建生活垃圾压缩转运站10座，垂直压缩设备、洒水车、清扫车10套。新建乡镇垃圾收集池50个。 | 5000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 193 | 龙胜县119个行政村垃圾收集池建设项目 | 龙胜县119个行政村垃圾收集池建设项目。 | 10000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 194 | 龙胜县县城弃土场 | 餐饮业餐厨垃圾收运和处置体系。 | 5000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 195 | 阳朔县白沙镇垃圾综合处理建设项目 | 修建垃圾收集转运厂房一座，垃圾初处理设施设备购置，垃圾转运车、垃圾压缩机等设备购买。 | 500 | 2016-2018 | 阳朔县 |
| 196 | 阳朔县白沙镇村屯垃圾收集、处理设施改造升级项目 | 在15个行政村建设垃圾收集池，并对现有的垃圾收集、处理、转运设施进行改造升级。 | 200 | 2016-2018 | 阳朔县 |
| 197 | 全州县乡镇生活垃圾中转站及焚烧场 | 全县乡镇配置3台50吨/日垃圾焚烧炉和1台3万MW发电机组，建设垃圾堆放场及生产工作用房和配套设施。 | 45000 | 2017-2020 | 全州县 |
| 198 | 全州县城区生活垃圾焚烧站 | 配置2台100吨/日垃圾焚烧炉和1台6万MW发电机组，建设垃圾堆放场及生产工作用房和配套设施。 | 7000 | 2018-2019 | 全州县 |
| 199 | 全州县医疗废弃物处置中心 | 建设医疗废弃物县级处置中心1座。 | 5500 | 2016-2020 | 全州县 |
| （五）生态循环经济 |  | 15 项 | 417792 |  |  |
| 200 | 桂林市电子废弃物及建筑垃圾处理设施建设工程 | 新建一座日均处理量为12吨的电子废弃物回收利用处置中心，建设内容包括建设电子垃圾；新建一套日处置总量为2000吨的建筑垃圾处理场。 | 20000 | 2019-2020 | 跨县区 |
| 201 | 桂林市垃圾分类试点及推广项目 | 全市选择若干个县区实施垃圾分类试点及推广 | 20000 | 2019-2020 | 跨县区 |
| 202 | 桂林山口生活垃圾焚烧发电工程 | 日处理生活垃圾1500吨/日，BOT特许经营期限30年。 | 89450 | 2015-2016 | 跨县区 |
| 203 | 阳朔县生活垃圾焚烧发电工程 | 日处理生活垃圾1500吨/日，BOT特许经营期限30年。 | 89450 | 2016-2019 | 阳朔县 |
| 204 | 垃圾环保新能源发电设备研发制造基地 | 投资安装一套“垃圾环保再生能源发电”生产线设备。日生处理生活垃圾50吨。同时建设生产车间2500m2，原料仓库1000m2，环保设备占地1000m2，发电机占地700m2，污水处理系统占地1000m2等。 | 50000 | 2016-2020 | 雁山区 |
| 205 | 桂林食品工业废弃物综合循环利用示范工程 | 年产食用多价营养素、营养保健食品及生化制品8000吨，生态动物营养素及有机饲料10000吨，生态高效有机肥15000吨，生态有机鸡年出栏10万只示范基地，高科技有机农业示范园1000亩，有机富硒啤酒5000吨等。 | 39000 | 2016-2017 | 临桂区 |
| 206 | 垃圾环保新能源发电设备研发制造基地 | 投资安装一套“垃圾环保再生能源发电”生产线设备。日生处理生活垃圾50吨。同时建设生产车间2500 m2，原料仓库1000 m2，环保设备占地1000m2，发电机占地700 m2，污水处理系统占地1000m2等。 | 50000 | 2016-2020 | 雁山区 |
| 207 | 生活垃圾无公害无氧碳化终极处理项目 | 日产燃料10吨，产生碳渣10吨。对生活垃圾进行无氧碳化热裂解方式技术处理，垃圾经过处理后转化为燃料产品（碳渣、油）。 | 1230 | 2017-2018 | 资源县 |
| 208 | 资源县农村能源节能项目 | 太阳能路灯120盏，太阳能热水器150台，商品节柴炉1200台。 | 162 | 2016-2018 | 资源县 |
| 209 | 荔浦县工厂“三废”（废渣、废气、废水）污染防治和资源综合利用工程 | 电镀污泥、造纸白泥、脱硫废渣污染防治和资源综合利用。 | 12500 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 210 | 荔浦县报废机动车辆回收综合利用项目 | 建设报废汽车回收拆解场地，建筑面积15000 m2，建设报废汽车存储场地（包括临时存放）、封闭或半封闭拆解场车间、旧零件仓库，建设回收拆解消防设施、环保设施。购置车辆称重设备、车架剪断设备、车身剪断和压扁设备、车辆起重运输等设备。 | 8000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 211 | 荔浦县废旧资源利用工程 | 生物质加工、废塑料再生利用。 | 2000 | 2016-2020 | 荔浦县 |
| 212 | 龙胜县（海绵城市）建设项目 | 雨水“吸收、存蓄、渗透、净化”工程建设。 | 12000 | 2016-2020 | 龙胜县 |
| 213 | 兴安县农业废弃物综合利用项目 | 建高架床猪舍2000 m2，排污管道4000m。 | 1000 | 2017-2018 | 兴安县 |
| 214 | 福龙园A区生态园区转型升级项目 | 对现有的福龙园A区进行转型升级，建设生态园区。 | 23000 | 2016-2021 | 苏桥经济开发区 |

共享经济，一般是指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。其本质是整合线下的闲散物品、劳动力、教育医疗资源等。

静脉产业：也叫资源再生利用产业，是以保障环境安全为前提，以节约资源、保护环境为目的，运用先进的技术，将生产和消费过程中产生的废物转化为可重新利用的资源和产品，实现各类废物的再利用和资源化的产业，包括废物转化为再生资源及将再生资源加工为产品两个过程。静脉产业的发展是解决废弃物快速增长的一个良好途径，将成为21世纪具有相当潜力的产业之一。

城市矿产：指工业化和城镇化过程中产生和蕴藏于废旧机电设备、电线电缆、通讯工具、汽车、家电、电子产品、金属和塑料包装物以及废料中，可循环利用的钢铁、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等资源。