桂林市水安全保障“十四五”规划

目	录

前言	4

第一章 发展基础	5

第一节 水利发展“十三五”主要成就	5

第二节 存在问题	10

第三节 面临的形势	13

第二章 总体思路	15

第一节 指导思想	15

第二节 基本原则	15

第三节 发展目标	17

第三章 总体布局	20

第一节 水网局部	20

第二节 区域重大战略水安全保障布局	23

第四章 主要任务	25

第一节 增强洪涝灾害防御能力	25

第二节 提升供水安全保障能力	27

第三节 加强水生态安全保护治理	28

第四节 提升乡村振兴水利保障能力	30

第五节 加快智慧水利建设	32

第六节 深化水利重点领域改革	33

第七节 提高水治理能力现代化水平	35

第五章 投资规模	40

第一节 “十四五”投资规模预测	40

第二节 资金筹措	41

第三节 重点水利工程实施安排	43

第六章 环境影响评价	45

第一节 与相关规划的协调性	45

第二节 实施效果评价	45

第三节 环境影响评价	46

第四节 综合评价	48

第七章 风险评估	49

第八章 保障措施	54

前	言

“十四五”时期，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是桂林市加快建设世界级旅游城市，推动新时期水利改革发展再上新台阶的关键五年。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动高质量发展，对水安全保障提出了新的更高要求。

本规划依据《桂林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以及国家、自治区、桂林市关于水安全保障的有关文件，在深入调查研究、广泛听取意见的基础上，全面总结桂林市水利发展“十三五”规划实施情况，系统分析桂林市水安全面临的新形势、新任务和新要求，贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，提出桂林市水安全保障“十四五”总体思路、总体布局、主要任务、重大工程等，是指导今后五年桂林市水利改革发展的纲领性文件。

## 第一章  发展基础

第一节	水利发展“十三五”主要成就

“十三五”以来，桂林市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于治水兴水方面的重要论述和保障国家水安全的重要讲话精神，认真贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，扎实推进水利各项工作，桂林市水利发展“十三五”规划主要目标指标基本完成，防汛抗旱减灾体系逐步完善，民生水利建设成效显著，最严格水资源管理制度进一步建立，水生态保护与修复日趋改善，水利行业能力建设逐步提升，重大项目前期工作有序推进，为全市经济社会发展提供了有力支撑和保障。

一、防洪减灾体系进一步完善。桂林市防洪及漓江补水枢纽工程全面建成发挥防洪补水效益。继“十二五”川江水库、小溶江水库下闸蓄水后，2018年1月17日桂林市防洪及漓江补水枢纽工程的最后一座大型水库斧子口水库下闸蓄水，标志着桂林市防洪及漓江补水枢纽工程开始全面发挥防洪补水效益，与已建的青狮潭水库联合调度调控漓江洪水，与主城区按天然10年一遇标准建设的堤防形成堤库结合的防洪体系，使主城区基本实现100年一遇防洪标准。

二、水利薄弱环节建设持续加强。累计实施中小河流治理项目110个，治理河长532.28公里，新建堤防、护岸522公里；实施病险水库（闸）除险加固41座，完成病险水库除险加固竣工验收113座，开展水库安全鉴定123座；推进重点山洪沟治理5条，“十三五”期间各类水库累计拦蓄洪水75.22亿立方米，减免农田受灾面积28.4千公顷，减少受灾人口41.5万人，减免直接经济损失20亿元。

三、用水保障水平进一步提高。桂林城市水利系列专项规划获批，桂林市第二水源工程加快推进，长塘水库可行性研究报告通过水利部审查，可研审批前置要件基本完成，施工准备工程加快推进，桂林城市供水格局持续优化。上桂峡水库扩容、源口潭水库扩容、金竹坪水库等重点水源工程前期工作全部完成，全州县弄岩引水工程（一期）开工建设。实施农村饮水安全巩固提升工程1700多处，新增受益人口37万人，农村自来水普及率达到84.15%，较“十二五”末提高12.4%，农村饮水安全保障水平显著提高。推进青狮潭灌区等大中灌区续建配套与节水改造项目7项及一批小型农田水利设施建设项目，新增、恢复灌溉面积20.3万亩，改善灌溉面积38.41万亩，新增节水灌溉面积20.3万亩，新增高效节水灌溉面积6.3万亩。全市用水总量逐年下降，2020年万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2015年分别下降32%和36.7%，农田灌溉水有效利用系数达到0.550，主要江河水库水功能区水质达标率100%，跨市河流交界断面水质水量达标率100%，自治区级最严格水资源管理制度考核持续保持“优秀”等次。桂江、湘江等主要河流水量分配工作全面完成，跨县河流水量分配工作有序推进。

四、水生态环境质量持续改善。桂林市创建国家级水生态文明城市试点通过验收，完成投资115.88亿元。全国节水型城市再次通过国家层面复核，灵川等县经自治区认定达到水利部县域节水型社会评价标准，率先在重点用水行业开展节水型企业创建活动，桂林艺宇纸业有限公司等一批节水型企业成功创建，一批节水型机关、单位、小区通过验收。开展“水效领跑者”行动，青狮潭灌区获自治区首批节水型灌区，成为全区2个获此殊荣灌区之一。临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程建成通航，实施临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通、阳朔县城区河湖水系连通等2个全国江河湖库水系连通示范工程，阳朔县、兴安县等2个全国水系连通及水美乡村建设试点县开工建设。饮用水水源地安全达标建设持续推进，实施重点县饮用水水源地保护工程30项。实施水土保持综合治理工程51项，新增水土流失治理面积达514.03平方米。加强重要河流生态流量保障，完成农村小水电增效扩容改造与河流生态改造项目21项，新增装机容量5.1万千瓦，规划期全市水电发电量约220亿千瓦每小时。重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率100%，2020年全国地表水考核断面水环境质量排名全国第二。

五、水利行业扶贫成效显著。持续加大贫困地区水利资金投入力度，投入到3个脱贫县和499个脱贫村的中央和自治区水利资金占比高达39%，有效支撑了脱贫攻坚工作。深入开展贫困地区防洪减灾薄弱环节治理，水旱灾害防御能力进一步提升。开展脱贫攻坚农村饮水安全工程建设大会战，紧扣水质、水量、用水方便程度、供水保证率4项指标，通过实施新建、改建、扩建、并网、引水、打井、建水窖等工程措施，全部解决全市建档立卡贫困人口49469人的饮水不安全问题，实现“不漏一户，不落一人”的总体目标。

六、水利重点领域改革稳步推进。深入推进河湖管护及小型水利工程管理体制改革。永福县成功创建全国第一批河湖管护体制机制创新试点，恭城瑶族自治县全面完成全国农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点县建设任务并通过验收，探索总结出小型水利工程管护“四种模式”，并在全市推广。全市17个县（市、区）完成15096处小型水利工程管理体制改革任务，改革成果通过自治区党委深化改革委员会委托的第三方评估。农业水价综合改革稳步推进，在青狮潭灌区等7个大中型灌区通过“试点先行、典型带动”方式，完成86万亩灌区农业水价综合改革任务。

七、水治理能力不断增强。全面推行河湖长制。2017年9月7日印发《桂林市全面推行河长制工作方案》，市、县成立河长制办公室，在辖区内1516条大小河流和“四湖”全面推行河湖长制，共落实市、县、乡（镇）、村四级河（湖）长2707名，出台了河长巡查等12项制度，2018年6月，桂林市全面建立河长制湖长制工作顺利通过自治区验收。开展江河湖库管理范围划定、河湖“清四乱”专项行动等工作，累计整改“四乱”问题清单台账770个，2020年12月底前全部完成销号，河湖长制实现从“有名”向“有实”转变。

八、水利信息化水平有效提升。漓江上游水库群联合调度决策指挥系统建成发挥作用，山洪灾害监测预警系统和群测群防体系基本建成，大中型水库基本实现安全监测全覆盖，小型水库安全监测设施建设有序推进，水资源监测体系初步建成，水利视频会商系统实现自治区、市、县全面联通。基本构建覆盖水旱灾害防御、水资源管理、水利工程运行管理、水土保持、河湖管理、行政许可与公共服务等业务的应用体系。初步搭建水利网络安全防护体系，具备基本的网络安全防护服务能力。

水利科技创新能力持续提高，获广西科技进步二等奖2项，桂林市科技进步三等奖1项。水利遗产保护显著加强，灵渠成功入选世界灌溉工程遗产名录。水文化建设稳步推进，新增国家水情教育基地1项、国家级水利风景区1项、自治区级水利风景区２项。桂林市水利局荣获全国水利系统先进集体。

桂林市水利发展“十三五”规划提出的20项指标中，7项约束性指标全面完成，11项预期性指标顺利完成，2项预期性指标基本完成。

| 专栏 1 “十三五”规划主要指标完成情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 属性 | 规划目标 | 规划期末 | 完成情况 |
| 1 | 桂林市主城区防洪标准（重现期） | 预期性 | 100年一遇 | 100年一遇 | 基本完成 |
| 2 | 县城主城区防洪标准（重现期） | 预期性 | 20年一遇 | 20年一遇 | 基本完成 |
| 3 | 漓江桂林水文站断面枯水期流量（m3/s) | 预期性 | [≥60] | 60 | 完成 |
| 4 | 全市用水总量（亿m3） | 约束性 | [43.71] | [33.28] | 完成 |
| 5 | 万元地区生产总值用水量（m3） | 约束性 | 144 | 144 | 完成 |
| 6 | 万元地区生产总值用水量降幅（%） | 约束性 | 32 | 32 | 完成 |
| 7 | 万元工业增加值用水量（m3） | 约束性 | [50.7] | [41.1] | 完成 |
| 8 | 万元工业增加值用水量降幅（%） | 约束性 | 22 | 36.7 | 完成 |
| 9 | 农业灌溉用水有效利用系数 | 约束性 | [0.55] | [0.550] | 完成 |
| 10 | 新增供水能力（亿m3） | 预期性 | 1.5 | 1.51 | 完成 |
| 11 | 农田有效灌溉面积（万亩） | 预期性 | [≥330] | [374.73] | 完成 |
| 12 | 新增节水灌溉面积（万亩） | 预期性 | 20 | 20.3 | 完成 |
| 13 | 新增高效节水灌溉面积（万亩） | 预期性 | 2 | 6.3 | 完成 |
| 14 | 新增农村水电装机容量（万kW） | 预期性 | 5 | 5.1 | 完成 |
| 15 | 农村自来水普及率（%） | 预期性 | [80] | [84.15] | 完成 |
| 16 | 新增水土流失综合治理面积（km2) | 预期性 | 250 | 514.03 | 完成 |
| 17 | 重要江河湖泊水功能区主要水质达标率（%） | 约束性 | [>92] | [100] | 完成 |
| 18 | 县城以上集中式饮用水水源地水质达标率（%) | 预期性 | [100] | [100] | 完成 |
| 19 | 小型水利工程权属明晰（%） | 预期性 | [85] | [85] | 完成 |
| 20 | 基层水利站建设（%) | 预期性 | [85] | [85] | 完成 |
| 注：①指标带[ ]为期末达到数，其余为5年累计数。 ②“重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率”评价的主要指标是COD、氨氮指标。 ③万元地区生产总值用水量及降幅和万元工业增加用水量及降幅采用国家实行最严格水资源管理制度考核口径，“十三五”规划目标按 2015 年可比价计列。万元工业增加值用水量、万元工业增加值用水量降幅“十三五”规划目标调整为自治区下达的“十三五”水资源消耗总量和强度双控指标。 ④农村自来水普及率“十三五”规划目标、“十三五”期末完成按照供水服务人口20人及以上为集中供水工程统计。 ⑤由于主城区规划调整，“桂林市主城区防洪标准”“县城主城区防洪标准”等2项预期性指标为基本完成。 |  |  |  |  |  |

第二节  存在问题

桂林市水利发展取得了较大进步，但水利发展不平衡不充分的问题依旧存在，“数量短缺”与“优质不足”问题并存，水网格局尚未形成，与满足人民群众对美好生活的追求和推动经济社会高质量发展的要求仍存在较大差距。

一、防洪减灾薄弱环节依然突出。桃花江上游防洪控制性工程黄塘水库还未建成，主城区漓江右岸龙门大桥下游尚未形成防洪封闭圈，桂林新区防洪排涝湖塘水系尚未全部建成。防洪达标率有待提高，中小河流治理整体进展偏慢，部分沿河乡镇党政机关驻地、重要农田的防洪建设仍未开展，治涝工程建设明显滞后，城市涝区治理达标率较低，山洪沟治理达标率不足5%，水库、水闸病险问题仍较为突出。

二、供水安全保障能力仍然不足。部分城市供水水源单一、应急备用能力不足。农村饮水工程建设标准偏低，普遍存在工程规模小且数量分散、水质达标率偏低等问题，巩固提升难度和投资需求大，供水规模化水平有待提高。大型灌区数量少、控灌面积小，局部地区缺乏骨干灌溉工程。大部分已建中小型灌区骨干工程改造不完全、不彻底，节水灌溉面积占比低，难以满足现代化灌区发展新要求。用水效率和节水水平与先进地区相比仍存在一定差距。

三、局部区域水生态问题仍然突出。漓江枯水期水量仍有不足，工业、生活、农业和生态、旅游景观用水矛盾日益突出。桂林城市主水源地水质仍存在安全隐患。水土流失治理任务艰巨。部分河流水域岸线、水生态空间范围界限及用途管制要求不明确，“乱占、乱采、乱堆、乱建”等“四乱”现象仍未完全消除，水生态空间管控难度大，重点河湖生态保护修复力度不足。农村水系淤积堵塞、岸线侵占、水质较差等问题突出，与乡村振兴战略要求存在一定差距。

四、水利信息化水平有待提高。流域面积200平方公里以上有防洪任务的中小河流存在监测空白，墒情监测站严重不足，水质监督监测未实现全覆盖，自动测流、测沙等技术未广泛应用，遥感、无人机、智能摄像头等现代技术设备未全面推广，点、线、面协同感知体系建设仍处于起步阶段。水利工程信息化建设依然薄弱，工程安全监测和预报预警自动化水平较低，大部分工程管理单位网络尚未接入防汛抗旱业务专网，工程建设运行管理智能化水平有待提高。水利数据共享和服务能力不足，涉水业务系统覆盖范围有限，网络边界防护薄弱，安全防护体系不完善，网络安全防护能力不足，水利信息化项目建设运行管理等标准体系尚未健全。

五、水治理体制机制有待完善。系统完备、科学规范、运行有效的水治理制度体系建设处于起步阶段。小型水利工程管护水平不高，部分水利工程仍存在重建轻管现象。水利投资仍以政府投资为主，渠道单一，缺乏稳定的水利投资增长机制。水行政执法水平、执法能力有待提升。对水资源、江河湖库、水土保持、水利工程等涉水事务监管还需进一步加强。水利科技创新能力不足，科技创新机制、科技资源分配机制和科技成果评价机制尚未建立。基层水利专业人才缺乏，水利人才队伍建设需要加强。

第三节  面临的形势

一、新发展阶段水利工作重心转变。深刻认识人民群众的需要已呈现多样化、多层次、多方面的特点，水利工作要把握好从“有没有”转向“好不好”这个关键，在防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化等五个方面提高标准，向社会提供标准更高、质量更好的水利工程产品，推动水利高质量发展，实现从保障水旱灾害防御安全向全面保障水安全迈进，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、党中央、国务院为水利发展指明新方向。党的十九大以来，党中央、国务院高度重视水安全工作，把水安全上升为国家战略，全面实施国家节水行动，统筹推进山水林田湖草沙综合治理。国家把水利作为推进基础设施建设的重要内容，作为推进乡村振兴的重要内容，作为推进绿色发展的重要支撑，提出实施国家水网建设、提升水资源节约集约利用水平和水旱灾害防御能力等新的要求，进一步深化了水利工作内涵。

三、自治区战略部署对水利工作提出新要求。自治区一系列重大战略部署均要求水利工作要紧密结合区域发展战略定位和水资源禀赋，抢抓新发展机遇，将水利改革发展工作融入广西高质量发展新格局，加快建设重大水利工程，补齐水利领域短板，推进水网建设，完善水利基础设施体系，提升水资源优化配置能力和水旱灾害防御能力。

四、漓江生态保护对水利工作提出新挑战。党中央赋予桂林打造世界级旅游城市历史使命，桂林市立足以人民为中心，创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，呵护好桂林山水，打造人与自然和谐共生的典范，提出构建桂林大水网，提升漓江水系质量，水利工作面临新挑战。

第二章  总体思路

第一节  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西及桂林工作系列重要指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，认真践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持不懈抓项目、抓投资、抓完成，持续强化抓管理、抓改革、抓创新，把水安全风险防控作为底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把水生态保护作为控制红线，加快水利基础设施网络建设，着力推进水治理能力现代化，推动水利高质量发展，提升水安全保障能力，为加快建设新时代中国特色社会主义壮美广西提供水利支撑和保障。

第二节  基本原则

坚持以人民为中心，保障安全。坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命财产安全摆在首位，全面提高水安全保障能力。把增进人民福祉、促进人的全面发展作为水利改革发展的出发点和落脚点，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，更好实现人民对美好生活的向往。

一、坚持生态优先，绿色发展。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，尊重自然、顺应自然、保护自然，将生态优先的理念贯穿经济社会发展全过程和各领域，以“三线一单”为导向，调整产业结构与优化布局，全面推动高质量发展和绿色发展。

二、坚持节水优先，空间均衡。深入实施最严格水资源管理制度，将节水作为水资源开发利用与保护的前提，推动用水方式由粗放向节约集约转变，不断提高用水效率和效益。要转变治水思路和方式，坚持以水定需、量水而行、因水制宜，践行水资源水生态水环境承载能力与经济、社会、人口、环境相协调的可持续发展战略，推动桂林市实现高质量跨越式发展。

三、坚持系统治理，综合施策。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，始终把保持山水生态的原真性和完整性作为一项重要工作，统筹解决水资源水生态水环境水灾害问题，建设水清河畅、岸绿景美、江河安澜的美好家园。充分调动市场优化资源配置作用，更好发挥政府宏观调控作用，大力推进体制机制创新，抓好顶层设计及区域资源整合，强化行业监督管理，提升水生态系统质量和水资源综合管理水平。

四、坚持底线思维，风险管控。强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，以防为主、防控结合，牢牢守住水安全底线，建立健全水安全风险防控机制，提高防范化解水安全风险的能力。

第三节  发展目标

到2025年，建成与桂林市经济社会高质量发展、乡村振兴战略实施、生态文明建设要求相适应，与现代化进程相协调的水安全保障体系。

一、洪涝灾害防御能力明显增强。重要江河防洪减灾体系进一步完善，流域面积200—3000平方公里中小河流治理河段达到规划的防洪标准，江河堤防达标率提高到75％。流域控制性工程建设取得实质性进展，防洪突出薄弱环节和现有病险水库安全隐患得到全面消除，洪涝监测预报预警调度体系进一步完善，洪涝灾害风险防范化解能力明显提升。

二、供水安全保障能力明显提升。水资源刚性约束制度基本建立，节水型生产生活方式全面普及，全社会节水护水惜水意识明显增强。市区用水总量控制在43.71亿立方米以内，万元地区生产总值用水量较2020年下降17%以上，万元工业增加值用水量较2020年下降15%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.560。水资源配置格局进一步优化，城乡供水保障和应急供水能力明显增强，水利工程新增供水能力2亿立方米以上。农村供水保障水平进一步提升，农村自来水普及率提高到88%以上。农田灌溉基础设施条件进一步改善，大中型灌区新增恢复农田有效灌溉面积５万亩以上。

三、水生态保护与修复明显加强。江河湖库水源涵养与保护能力明显提升，重点河湖生态流量基本得到保障，水生态环境状况明显改善。水土流失得到有效治理，水土保持率不低于85%。地下水监控管理体系基本建立，地下水超采得到有效遏制。重点河湖生态保护和综合治理成效明显，建成一批美丽幸福河湖和水利风景区。深入实施农村水系综合整治，农村水环境显著改善，水系连通及水美乡村建设取得实质性进展。

四、水治理现代化水平明显提高。空天地一体化监测感知体系基本构建，各类业务数据逐步统一，应用系统有效覆盖，网络安全防护全面加强，水利智慧化水平显著提升。水资源刚性约束制度基本建立，河湖长制长效机制进一步完善，涉水空间管控制度基本建立，水利工程管理体制改革取得重要进展，水利投融资机制进一步完善。水法规政策体系更加完善，覆盖各领域、各层级的水利监测监管体系基本形成，水利工程运行管理安全规范，水利科技创新和人才队伍建设形成良性循环，先进水文化逐步形成。

| 专栏 2 “十四五”规划主要指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | “十三五” 期末完成 | “十四五” 规划目标 | 属性 |
| 1 | 江河堤防达标率（％） | / | [≥75] | 预期性 |
| 2 | 用水总量（亿m3） | [33.28] | [<43.71] | 约束性 |
| 3 | 万元地区生产总值用水量降幅（％） | 32 | >17 | 约束性 |
| 4 | 万元工业增加值用水量降幅（％） | 36.7 | >15 | 约束性 |
| 5 | 农田灌溉用水有效利用系数 | [0.550] | [0.560] | 预期性 |
| 6 | 水利工程新增供水能力（亿m3） | 1.51 | >2 | 预期性 |
|  | 其中：水利工程新增城市供水能力（亿m3） | / | >1.20 | 预期性 |
| 7 | 农村自来水普及率（％） | [84.15] | [≥88] | 预期性 |
| 8 | 大中型灌区新增恢复农田有效灌溉面积（万亩） | / | >5 | 预期性 |
| 9 | 新增水土流失综合治理面积（km2） | 514.03 | >860 | 预期性 |
| 10 | 水土保持率（％） | / | [≥85] | 预期性 |
| 11 | 重点河湖基本生态流量达标率（％） | / | [>90] | 预期性 |
| 12 | 重要河湖水域岸线监管率（％） | / | [≥50] | 预期性 |
| 注： ①指标带[ ]为期末达到数，其余为5年累计数。 ②万元地区生产总值用水量降幅和万元工业增加值用水量降幅采用国家实行最严格水资源管理制度考核口径，按2020年可比价计列。 ③农村自来水普及率规划目标按照供水服务人口100人及以上为集中供水工程统计。 ④水土保持率是指全市非水土流失面积占国土面积的比例。 ⑤重点河湖基本生态流量达标率是指纳入生态流量保障重要河湖名录的河流和湖泊控制断面基本生态流量保障目标实现比例。 ⑥重要河湖水域岸线监管率是指划定了河湖管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖数量占重要河湖总数量的比例，其中重要河湖是指设立了市级河湖长的河湖。 |  |  |  |  |

## 第三章  总体布局

根据流域区域特点和实际，针对桂林市水安全保障体系的薄弱环节，系统构建桂林水网工程，重点完善水资源优化配置体系和区域防洪减灾体系，为实施国家、自治区重大战略和桂林市经济高质量发展提供支撑保障。

第一节  水网布局

对标“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的水网建设目标要求，依托广西水网布局，以桂林新老城区为发展轴，基于江河湖泊自然水系结构，以珠江、长江两大流域的5条主要河流水系为基础，以引调水工程为通道,以区域河湖连通和供水管渠为脉络，以控制性调蓄工程为节点，综合防洪减灾、水资源配置、水生态保护修复等功能，强化水网智慧化建设，构建“一横、五纵、六连通，引补相济，调蓄结合”的桂林水网主骨架，并与广西骨干网、县级水网互联互通，逐步形成桂林水网“一张网”。

“一横、五纵、六连通”：为桂林水网大动脉，构成桂林水网之“纲”。以桂林新老城区水安全保障带为发展轴，以桂（漓）江、洛清（义）江、寻江、湘江、资江等5条自然河流水系为基础，发挥其行洪、输水、生态等综合功能；以灵渠、古桂柳运河、“两江四湖”、桂林新区湖塘水系、拟建漓江上游“四库联通”工程、规划湘桂运河等连通各自然河流形成六条骨干输配水通道，实现自然河流水系的有效贯通，畅通桂林水网大动脉，实现水资源统筹调配、互济互通，洪水排泄通畅，水生态环境改善。

“引补相济”：以“一横、五纵、六连通”骨干水网内的河湖水系连通工程、弄岩引水工程等区域水资源配置工程以及大中型灌区和农村供水工程的供水渠（管）道为脉络，构建“引补相济"的水网结构，实现联网、补网、强链，织密桂林水网之“目”。

“调蓄结合”：以现有448座和新建27座大中小型水库为水流调配节点，打牢桂林水网之“结”，增加水网节点对水资源和洪水的调控能力，利用河库连通增加水资源丰枯调剂能力，优化水资源配置，结合河流水系泄洪通道，实现蓄泄兼筹，优化完善流域防洪体系布局。新建27座水库中大型水库4座，即长塘水库、五里峡水库扩容、青狮潭水库扩容、平等水库；中型水库16座，即黄塘水库、淦江水库、临桂大江水库扩容、上桂峡水库扩容、源口潭水库扩容、木浪岗水库扩容、社坪水库、源口水库扩容、金陵水库扩容、合力水库、小盘洞水库、浔江水库、华境水库、荔浦大江水库扩容、社岭水库、大渭洞水库；小型水库7座，即金竹坪水库、和平水库、上焦水库、浑水塘水库、老水源水库、小龙水库、大坪源冲水库。

图 1	桂林市水网主骨架示意图

第二节  区域重大战略水安全保障布局

围绕区域协调发展、构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局，完善服务推动建设粤港澳大湾区、主动对接长江经济带发展、打造世界级旅游城市等重大战略部署的水安全保障体系，全面提升区域水安全保障能力。

一、完善服务推动建设粤港澳大湾区“粤桂画廊”水安全保障体系。以加强节水、增加供水、优化区域水资源配置为重点，构建以桂林市第二水源、长塘水库工程为核心的供水网络体系，加强主要城市应急和第二水源工程建设，提高城市供水安全保障水平。加快中小河流治理、病险水库除险加固，保证沿线城镇防洪安全。推进浑水塘水库等前期工作，实施农业水价综合改革，改善沿江农业灌溉条件。

二、完善主动对接长江经济带发展水安全保障体系。加强城市防洪排涝能力建设，保障城市防洪安全。推进漓江、湘江生态修复治理，加强水土流失及石漠化治理，提高江河上游水源涵养能力。推进源口潭水库、金竹坪水库、社坪水库、源口水库扩容等重点水源工程建设，优化城市供水水源格局，保障城市供水安全。依托灵渠世界灌溉工程遗产、漓江中国南方喀斯特世界自然遗产及灵渠国家水情教育基地、永福县“三江六岸”水利风景区、“红色沃土·幸福灌江”水利风景区等资源，进一步弘扬和挖掘水文化，推动美丽幸福河湖建设。

三、完善支撑建设世界级旅游城市水安全保障体系。构建以长塘水库、漓江上游“四库联通”工程、农村供水保障工程为重点，以上桂峡水库扩容、木浪岗水库扩容等重点水源工程以及城市应急和第二水源工程为补充的供水网络体系，支撑城市及工业区发展用水需求，保障区域供水安全。

建设黄塘水库、淦江水库等防洪控制性工程，实施大江水库扩容工程，续建桂林新区湖塘水系工程，推进良丰河、相思江、桃花江“三江排涝”工程建设，开展中小河流治理及生态护岸建设，加快现有及新出险病险水库除险加固，保障区域防洪安全。加强漓江、湘江等河湖生态保护，建设桂林新区湖塘水系中期补水工程，推进会仙湿地保护与生态修复，建设数字孪生漓江流域试点，保障区域水生态安全。推进合力水库等前期工作，续建全州弄岩引水工程，实施一批大中型灌区续建配套与节水改造工程，保障区域粮食安全。

第四章  主要任务

第一节  增强洪涝灾害防御能力

按照“消隐患、强弱项、提标准”工作思路，贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”重要论述，全面实施防洪提升工程，整体提升洪涝灾害防御能力和超标准洪水应对能力，保障人民群众生命财产安全和经济社会健康发展。

一、加快防洪控制性枢纽工程建设。加快建设黄塘水库、淦江水库等防洪控制性工程，开展其他防洪控制性工程前期工作和研究论证，完善流域防洪减灾体系，提高流域和重点区域洪水调控能力。

二、加强中小河流治理。继续开展2条流域面积3000平方公里以上中小河流治理，大力实施流域面积200—3000平方公里中小河流治理，坚持工程措施生态化，建设一批生态护岸、生态堤防。开展堤防工程设施隐患排查和安全鉴定，结合中小河流治理，实施堤防险工险段治理和水毁水利工程修复。

三、实施病险水库（闸）除险加固。加快推进水库安全鉴定，2025年底前全面完成2020年前已鉴定病险水库和2020年已到安全鉴定期限、经鉴定后新增病险水库的除险加固任务，及时对“十四五”期间开展安全鉴定后新增的病险水库实施除险加固。加快推进水闸安全鉴定，推进大中型水闸除险加固，消除水闸工程安全隐患。加强监测预警设施建设，健全常态化管护机制，确保工程安全、长效运行。

四、加强山洪灾害防治。加快实施山洪沟治理项目，减轻山洪灾害损失，提升防灾减灾成效。继续推进山洪灾害重点防治区监测预警系统和群测群防体系建设，优化自动监测站网布局，扩大预报预警信息覆盖面，推动监测预警平台集约化应用，提升监测预警能力。

五、加强城市防洪及重点涝区治理。加快列入全国名录重要、重点防洪城市防洪排涝能力建设，完善城市防洪排涝体系，提高防御外洪的能力。推进近年来内涝灾害严重、社会关注度高、具有一定工作基础的城市易涝区的治理，加快治理工程前期工作。统筹流域防洪与区域排涝，妥善处理治涝与防洪、灌溉的关系，加快推进重点区域防洪排涝工程建设，构建重点涝区防洪排涝体系。

专栏 3 防洪减灾提升工程

防洪控制性枢纽工程。推进黄塘水库、淦江水库、临桂大江水库扩容、青狮潭水库扩容等防洪控制性工程前期工作，有序开展良丰河、相思江、桃花江、漓江等分洪工程研究论证。 中小河流治理工程。继续开展桂江、湘江等2条流域面积在3000平方公里以上的中小河流治理，规划治理长度11.5公里；实施列入防汛抗旱水利提升工程实施方案的流域面积200—3000平方公里中小河流治理项目，规划治理长度454.8公里。 病险水库除险加固工程。全面完成思安江等6座中型病险水库、潘厂等93座小型病险水库除险加固。 重点山洪沟治理工程。推进灌阳县桂岩村头坝山洪沟治理等12项山洪沟治理项目建设。 城市防洪及重点涝区排涝能力建设工程。推进桂林城市防洪排涝工程建设，推进全州、平乐、灵川等全国重点防洪城市防洪排涝工程建设，加快推进“三江排涝”工程建设。

第二节  提升供水安全保障能力

按照“强骨干、增调配、成网络”的思路，坚持节水优先，强化水资源刚性约束，抓紧推进重大水资源配置工程建设，加快重点水源工程建设，强化大中小微供水工程协调配套，完善水资源配置体系。

一、推进重大水资源配置工程建设。按照“确有需要、生态安全、可以持续”和“先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水”原则，结合供水安全保障、乡村振兴及支撑区域经济高质量发展要求，在全面落实国家节水行动、实行水资源“双控行动”前提下，加快建设长塘水库工程，加快推进漓江上游“四库联通”工程等重大水资源配置工程前期工作。

二、加快重点水源及引调水工程建设。推进有条件的水库实施清淤疏浚或加高扩容，加快已建、在建水源工程配套设施建设，切实提升现有工程效益。加快推进上桂峡水库扩容、源口潭水库扩容、金竹坪水库等新建水库工程建设，积极推进一批大中型水库前期工作。在干旱易发区、粮食主产区、城乡集中供水区建设中小型蓄引提水源工程，逐步形成大中小微并举、蓄引提调结合、水源调节互补的供水保障体系，全面提升抗旱供水水源保障能力，提高城乡供水水源风险防范化解能力。加快引调水工程建设，续建弄岩引水工程，建设桂林新区湖塘水系中期补水工程。

三、推进水资源节约集约利用。把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，推动用水方式进一步向节约集约转变，形成节约水资源和保护水环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。加快抽水蓄能电站等建设，支撑经济社会绿色低碳循环发展，助力实现碳达峰、碳中和。完善节水标准和用水定额体系，强化高耗水行业用水定额管理，开展节水评价，抓好重要领域、重点地区深度节水控水。深入实施合同节水，加强非常规水利用。

重大水资源配置工程。开工建设长塘水库工程，加快推进漓江上游“四库联通”工程前期工作，启动五里峡水库扩容、平等水库、大渭洞水库等工程前期论证。

重点水源工程。开工建设上桂峡水库扩容工程、源口潭水库扩容工程、金竹坪水库工程等一批中小型水库，加快推进木浪岗水库扩容、社坪水库、浑水塘水库、广源水库等工程前期工作，启动和平水库、源口水库扩容、合力水库等中小型水库建设前期工作。

引调水工程。续建弄岩引水工程。

供水安全保障工程

专栏 4

第三节  加强水生态安全保护治理

按照“严保护、重治理、提质量”的思路，坚持保护优先、自然恢复为主，加强水源涵养、河湖保护和地下水保护，实施水生态修复与治理工程，维护河湖健康，满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的要求。

一、加强河湖生态保护治理。以流域为单元，坚持综合施策、协同推进，加快推进重点河湖生态保护修复工程建设。围绕漓江、湘江等主要江河源头和重要水源涵养区，以加大封育保护治理为主，推进河湖生态保护。持续推进重点河湖生态流量目标确定与管理，统筹生态保护与防洪、供水、发电等，加强水利工程优化调度，改善水利工程生态流量泄放条件，完善生态流量调度与监管措施，切实保障河湖生态流量。

二、推进饮用水水源地保护。持续推进饮用水水源地安全保障达标建设，以“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”为建设目标，实施饮用水水源地保护工程，消除水质安全隐患，提升水质应急保障能力，保障城乡饮用水安全。

三、加强水土保持生态建设。坚持预防为主、防治结合，以维护水源地水质安全、提升河源区水源涵养能力、改善生态、改善民生为目标，以水土流失、岩溶石漠化为重点，实施水土流失综合治理工程，强化水土流失治理。

四、实施重点江河湖库空间整治。强化河湖长制，划定江河湖库空间管控边界，集中力量解决“四乱”问题，对河流管理范围线内不符合岸线功能区划、影响防洪安全、水安全、生态安全的建筑（构筑）物等进行清理整治，打造基本干净、整洁的河湖。

五、加快美丽幸福河湖建设。依托河湖长制组织体系和责任体系，按照“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化”美丽幸福河湖建设标准，因地制宜确定河湖功能，统筹兼顾城乡生态保护和高质量发展、全域旅游融合和文旅支柱产业发展等工作，综合施策，协调推进美丽幸福河湖和水利风景区建设。

专栏 5 水生态安全保障工程

重点河湖生态保护修复工程。实施漓江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、桂林新区湖塘水系中期补水工程、会仙湿地保护修复。 饮用水水源地保护工程。以县级以上城市和乡镇、农村集中式饮用水水源地为重点，持续推进饮用水水源地安全保障达标建设。 水土流失综合治理工程。加快推进小流域水土流失综合治理、生态清洁小流域建设。 重点江河湖库空间整治。以流域面积1000平方公里以上的桂江、洛清江、湘江等河流为重点，对河流管理范围线内不符合功能区划的建（构）筑物进行清理整治，实施水域岸线整治保护。 美丽幸福河湖建设。分期分批系统推进美丽幸福河湖建设，完成30条（段、个）以上美丽幸福河湖建设。

第四节  提升乡村振兴水利保障能力

按照“保底线、提效能、促振兴”的思路，全面落实乡村振兴战略部署，加大农业农村水利基础设施建设力度，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高乡村振兴水利保障水平。

一、强化农村供水保障。建立健全水利巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，提升农村供水保障水平。坚持规模化供水和连片集中供水发展方向，以县域为单元统筹谋划，有条件的地区积极推进城乡供水一体化和农村供水规模化，其他地区通过以大并小、小小联合和达标改造等措施，规范化建设改造一批小型供水工程，更新改造一批老旧供水工程和供水管网。开展农村供水工程维修养护，加强农村饮用水水源保护，做好水质监测。建立合理水价形成和水费收缴机制，深化工程建设和管护体制机制改革。

二、加快推进灌区现代化建设与改造。结合水源工程，按照现代化灌区建设要求，加快推进在建大型灌区工程建设，积极推进一批大中型灌区工程前期工作，加强与宜耕后备资源开发补充耕地的衔接，支撑补充耕地项目实施。在基础条件较好的地区，选择一批节水、提升粮食生产能力潜力大、地方积极性高、推进标准化管理成效明显的大中型灌区开展续建配套改造。适时开展湘江西源流域灌区工程前期研究。

三、开展水系连通及水美乡村建设试点。结合乡村振兴有关要求，以县域为单元，以河流水系为脉络，以乡镇或村庄为节点，开展水系连通及水美乡村建设试点，打造一批具有示范引领作用的农村水系综合整治样板，促进水网建设。

四、推进绿色小水电改造。按照因地制宜、分类处置原则，组织开展小水电生态环境清理整改工作。以确保生态流量下泄、修复水生态环境为目标，持续开展绿色小水电站创建，完善小水电站生态流量泄放设施，做好小水电站生态流量监测监控，推动小水电站开展生态调度运行。

专栏6 乡村振兴水利保障工程

农村供水保障工程。加快建设城市供水管网延伸工程、万人工程等集中供水工程，建设改造一批规范化小型供水工程，更新改造一批老旧供水工程和供水管网，开展农村饮水安全工程维修养护，保障农村供水安全。 大中型灌区续建配套改造工程。加快实施兴安县上桂峡灌区等一批中型灌区节水配套改造工程。 水系连通及水美乡村建设试点。全面加快阳朔县、兴安县、全州县等全国水系连通及水美乡村建设试点，谋划推进后续批次水系连通及水美乡村试点工作。 绿色小水电改造工程。创建一批绿色小水电，完善小水电站生态流量泄放设施和监控设施。

第五节  加快智慧水利建设

按照“强感知、增智慧、促升级”的思路，把握“需求牵引、应用至上”的总体要求，充分运用第五代移动通信（5G）、物联网、数字孪生、大数据、人工智能等信息技术，全面加强涉水信息监测能力建设，提升水利信息化基础保障能力，形成安全实用智能的业务应用体系，构建网络安全和保障体系，提升水利业务智慧化水平。

一、加强涉水信息监测能力建设。扩展涉水信息监测采集范围，开展水库雨水情测报和大坝安全监测，推进重点江河湖库一体化监测监控，完善山洪灾害防治监测预警预报体系。加快推广自动监测、遥感监测等技术应用，提升信息监测动态感知能力。

二、提升水利信息化基础保障能力。加快水利工程智慧化建设，推进水利工程建设和新型基础设施建设相融合，升级完善水利工程网络。更新和延伸视频会商系统。推进数据资源统一采集，开展数据治理，提升数据整合和共享交换能力。搭建统一应用支撑体系，建设水利“一张图”。

三、推进涉水业务智能应用。推进洪涝灾害防御、供水安全保障、水生态环境保护治理、乡村振兴水利保障、水利政务服务等涉水业务应用智能化建设，搭建水利大数据应用平台。推进流域防洪与调度、水资源管理、水土保持管理信息系统建设，提高预报预警和智能调度能力，在漓江建成数字孪生流域全国试点。开展涉水事务监管智能化建设，支撑涉水事务常态化监管。

四、加快构建网络安全和保障体系。加快推进网络安全等级保护建设，建立网络安全服务体系，提高网络安全威胁预警能力。

第六节  深化水利重点领域改革

按照“重创新、破障碍、激动力”的思路，针对水治理体制机制不健全、不完善的主要制约因素，发挥政府与市场的协同作用，推动水利重点领域和关键环节改革。

一、加强河长制湖长制长效机制建设。充分发挥河湖长制平台综合协调优势，有效落实各级党委政府主导、水利部门牵头、相关部门配合的联合执法机制，实现多部门联合执法制度化、常态化。优化河湖长制考核方式，加大日常监管考核比重，提升考核效能，强化激励问责，将考核结果作为党政领导干部考核评价和相关领域项目资金安排的重要依据。建立河湖管理、河道采砂、河道水域岸线保护与利用等河湖规划约束体系。

二、建立水资源刚性约束制度。做好源头管控、入口管控、纠偏治理等三方面工作，发挥水资源刚性约束作用。分解制定水资源刚性约束指标，实现合理分水。明确水资源保护与利用的边界，严格按照水资源承载能力和保护要求控制土地利用规模、农业种植规模、产业布局规模、城市发展规模。合理划分水资源超载区、临界区、不超载区、保护区和储备区，实施差别化分区管理。严格取水许可审批管理，将用水户全部纳入许可管理范围，实施全过程、全方位、全覆盖的动态监控，将许可水量和实际用水量对应起来。定期开展和公布水资源承载能力评价，建立目标责任考核与问责机制，限期督办治理，将区域水资源超载治理纳入最严格水资源管理制度考核。

三、深化水利投融资机制改革。突出抓好水利工程项目储备，积极争取将更多水利工程项目纳入国家、自治区各类水利专项规划或实施方案，争取更多中央财政支持。积极利用金融手段创新水利发展，大力推进水利建设领域政府和社会资本合作（PPP）模式，扩大金融支持和社会资本投入水利规模，用好开发性金融、政策性金融等优惠政策。拓宽水利投融资渠道，在用好传统的政策性贷款、商业贷款等融资渠道的基础上，加大创新力度，拓宽企业债券等融资渠道，丰富融资手段。加快推动水利市场化改革，鼓励和引导优质社会资本参与水利工程投融资、建设和运营等工作。合理使用外资，加强与国际金融机构的沟通与合作，适当拓展外资使用范围与规模。

四、持续推进农业水价综合改革。抓住工程建设有利时机，协同建立农业水价形成机制、工程建设和管护机制、精准补贴和奖励机制、终端用水管理机制，提高用户节水意识，总体不增加农民负担。建设符合农业水价改革要求的供水计量体系，多渠道筹集计量设施建设资金。

五、深化水利建设管理体制改革。在条件较成熟的县（市、区）开展项目法人改革试点，组建专职的项目法人统一负责水利项目建设，县（市、区）水利局负责项目前期规划、指导和建设监管，推动建设与监管分离，拓宽水利建设资金渠道，解决工程建设资金缺口。选择不同类型的项目作为水利工程建设标准化试点，推进建设监管、项目法人管理和施工管理标准化，努力提升水利工程建设管理水平。鼓励因地制宜采取设计采购施工总承包（EPC）、项目管理总承包（PMC）、过程咨询、代建制等新型建设管理模式，培育常设性专业化建设管理机构，努力实现工程建设管理的专业化和集约化，缓解项目法人管理能力弱等难题。探索创新劳务队伍管理方式，立足当前建筑行业劳工市场的实际情况，推进水利建设分包管理改革，促进水利工程建设用工模式转变。

六、深化水利工程运行管理体制改革。创新水利工程运行管护机制，推行水利工程企业化、物业化管理，积极推进水利工程管养分离，通过政府购买服务方式，由专业化队伍承担工程维修养护和河湖管护。持续深化小型水库管理体制改革，明确工程所有权和使用权。深化大中型灌区管理体制改革，实行统一管理和分级管理、专业管理和群众管理相结合的管理体制。提高水利工程管理现代化水平，加强水利工程管理制度化、规范化和信息化建设，建立水利基础设施管理信息网络。

七、探索水权改革。探索研究水权制度建设方案，探索推进水权交易，完善水生态补偿机制。

第七节  提高水治理能力现代化水平

按照“建机制、强能力、提水平”的思路，围绕水利法治建设、涉水事务监管、水利科技创新、水利人才队伍建设、水文化建设等方面，全力提高治水能力现代化水平，实现制度治水、制度管水。

一、加强水利法治建设。推动出台青狮潭水库水质保护条例等配套法规，加强涉水法律法规宣传和普法教育，推动全社会树立水法治意识。提升水行政执法能力。加大执法力度，严厉打击涉水违法行为，依法惩处各类水事违法行为。完善水事纠纷预防处理工作机制，逐步形成政府负责、部门配合、社会协同的工作格局。加强水行政执法能力建设，优化和改进执法方式，全面提升执法效能。推进“互联网＋执法”，不断提升水行政执法信息化、数字化和科技化水平。

二、加强涉水事务监管。加强江河湖库监督管理。推进河湖确权划界工作，强化河湖空间用途管制及动态监管，严厉打击河湖违法行为，推进联合执法及行政执法与刑事司法有效衔接，强化河道采砂监管。落实“三线一单”约束，建立健全水生态空间管控法规，建立严格的涉水生态红线制度、涉水生态空间准入制度。

三、加强水资源监管。加快合理分水，继续推进跨市县河流、重要江河流域水量分配，全面完成跨县河流水量分配工作。强化用水监管，深入落实最严格水资源管理制度，持续推进水资源管理考核工作，强化水资源承载能力约束，推进水资源监测体系建设，加强水资源监控平台实际应用。提升水安全事故应急处置能力，建立城市供水水源应急预案。

四、加强水利工程建设监管。加快构建以信用为基础的新型水利建设市场监管体制机制，加强水利建设市场主体信用评价管理，推进水利工程全程电子化招标工作。强化监督检查，严格落实项目法人建设管理主体责任。强化水利工程建设各环节监管。按照政府采购法和招标投标法的相关规定，维护水利建设市场秩序。接受社会媒体和受益群体或相关群众参与项目监督，建立社会公 众举报平台，鼓励社会大众参与水利工程建设运行监督。加强水利工程质量监督与安全生产管理，开展水利工程质量监督检测和质量与安全专项治理，加强对水利工程建设项目薄弱环节和重点项目的监管。开展质量工作考核，强化质量与安全监督工作能力建设，进一步提高基层监督人员业务素质。

五、加强水利工程运行监管。开展水库、水闸、堤防检查评估、核实及注册登记管理，做好水库、水闸安全鉴定。持续加强水利工程安全运行监管，加大明查暗访力度，强化问题整改跟踪指导及追责问责。通过推进乡镇水利站办公用房、水库值班房、水库进库道路提升改造及大坝安全监测设施、水库输电线路及通讯线路、灌溉试验站等基层管理设施建设，提升基层水管单位监管能力水平。

六、加强水利工程联合调度管理。建立健全调度规程，稳妥做好防洪应急调度，统筹安排水库群蓄水调度，做好供水与生态调度。突出加强小型水利工程监管，全面落实小型水库防汛“三个责任人”和“三个重点环节”，加强农村饮水工程运行管理，加强灌区末端运行管理。完善水利工程运行管理制度，健全水利工程良性运行机制，确保工程发挥效益。加快推进堤防水闸工程标准化规范化管理。加快推进水利工程管理与保护范围划定工作，依法依规逐步确定管理范围内的土地使用权属，提高水利工程运行管理能力。

七、加强水土保持监管。健全系统完整、责任明确、严格高效、规范有序的监管体系，建立水土保持监管长效机制。提升水土保持监测与评价能力，加强监测数据质量监督管理与应用。深化“放管服”改革，对各类园区推行水土保持区域评估，实行水土保持方案报告表承诺制管理。推进水土保持信息化技术应用，实现人为水土流失常态化监管。推进水土保持信用监管和社会监督向“有实、有效”纵深发展。对违法违规行为严格追究责任，有效遏制人为水土流失。

八、加强水利投资计划执行管理。建立健全管理制度，对水利项目资金使用全过程进行有效监管。优化投资结构，突出风险防控，着力保障重大水利工程投资需求，加快投资计划分解下达，强化水利资金特别是涉农水利资金管理使用。强化项目建后管理，形成多元化监督格局，严肃处理各类违规违纪行为。

九、加强水利科技创新。加大水利科技经费投入力度。加强创新人才队伍和创新平台建设，组织开展水利改革发展以及工程建设管理重大问题、关键技术研究，加强水安全保障领域关键技术创新，加强先进实用技术推广应用，加大物联网、互联网、人工智能、建筑信息模型（BIM）技术、遥感技术等在水利工程中的应用研究力度，推动水利信息化与现代化的深度融合。

十、加强水利人才队伍建设。建设机构设置、人员配备、职责任务相适应的水利队伍。以加强干部队伍、专业技术人才队伍、高技能人才队伍、基层水利人才队伍建设为重点，实施干部职工能力提升培训工程、紧缺人才培养工程、基层水利人才学历和能力提升工程。加强人才工作体制机制改革创新，实施基层水利人才“订单式”培养。

十一、推进水文化建设。加大水文化研究、展示、宣传、教育力度，加强灵渠等水文化遗产保护。结合水利风景区、美丽幸福河湖、水美乡村建设、数字孪生漓江流域建设试点，突出漓江山水、喀斯特地貌等特色，发挥桂林山水甲天下优势，创建具有时代特性、广西特色、桂林经典的水文化成果，打造流域和区域水文化品牌。

## 第五章  投资规模

第一节  “十四五”投资规模预测

根据水利部办公厅《关于印发〈“十四五”水安全保障规划重点项目筛选和投资规模测算办法〉的通知》（办规计〔2020〕72）按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，结合桂林市实际，分析规划依据、前期工作基础、开发利用和建设条件，列入桂林市水安全保障“十四五”规划项目总计397项，规划总投资1206亿元，“十四五”规划完成投资161亿元，其中，防洪减灾提升工程投资32亿元，占比20%；供水安全保障工程投资90亿元，占比56%；水生态安全保障工程投资5.5亿元，占比3.4％；乡村振兴水利保障工程投资26.5亿元，占比16.4%；智慧水利建设投资5亿元，占比3％；水治理能力现代化建设投资2亿元，占比1.2％。

| 专栏7 项目投资规模 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 规划总投资（亿元） | “十四五”规划投资（亿元） |
| 防洪减灾提升工程 | 299 | 32 |
| 供水安全保障工程 | 613 | 90 |
| 水生态安全保障工程 | 51 | 5.5 |
| 乡村振兴水利保障工程 | 224 | 26.5 |
| 智慧水利建设 | 11 | 5 |
| 水治理能力现代化建设 | 8 | 2 |
| 合计 | 1206 | 161 |

第二节  资金筹措

继续发挥政府资金投入在水利投融资领域的主渠道作用，抢抓国家加大基础设施投入力度的重大机遇，用好国家对水利建设项目以及乡村振兴的支持政策，通过加强政银企合作、盘活水利资产等方式筹措水安全保障“十四五”规划项目建设资金。

一、发挥政府资金投入主渠道作用。落实各级财政支持资金，用好用足国家优惠政策。围绕国家水利投资方向，精准对接，努力为重大水利工程、新建中型水库、病险水库除险加固、中小河流治理、重点山洪沟治理等项目争取国家建设资金，着力扩大中央和自治区水利投资规模。

（一）增加政府债券投入。将防洪减灾、河道治理、水土保持等纯公益水利工程项目纳入地方政府一般债券重点支持范畴。将重要、紧迫且能通过供水和发电产生收益，但又存在较大资金缺口、缺乏合适融资渠道的水利工程项目纳入地方政府专项债券支持范畴。

（二）利用乡村振兴资金支持农村水利建设。充分利用乡村振兴衔接资金，支持农村供水保障工程、水土流失综合治理工程、农村水系综合整治等支撑乡村振兴战略实施的有关水利项目建设。

二、加强政银企合作。加强政银合作，用好各类政策性贷款。通过强化与金融机构的交流合作，做好水利项目的合理拆分、包装和测算，完善项目相关审批手续，在不新增政府隐性债务的前提下，按照市场化原则争取低息、长期的贷款用于水利建设。在“财政资金＋债”的基础上，进一步通过“财政资金＋债＋贷”组合方式解决水利项目融资问题。

重点用好中国农业发展银行打造“水利银行”特色品牌高质量服务国家水利建设等优惠政策，利用“乡村振兴水利贷”支持脱贫地区农村防洪、灌溉、供水等中小型水利工程建设并重点支持农村供水保障、农村水系综合整治、农村河湖功能修复等项目，支持大中型灌区续建配套与现代化改造、农田水利节水改造等项目；利用“水生态保护贷”支持河湖生态保护修复、水土保持生态建设、水土流失综合整治、小流域综合治理等项目；利用“重大水利工程贷”支持国务院172项节水供水重大水利工程和国家发展改革委、水利部2020年及后续150项重大水利工程建设；利用“防洪减灾贷”支持病险水库除险加固、中小河流治理、防洪控制性枢纽、山洪灾害防治、重点涝区治理等项目；利用“水资源配置贷”支持重大水资源配置工程以及大中型水库、应急备用水源和第二水源等项目。

加强政企合作，发挥好财政资金“指挥棒”作用，撬动社会资本和金融资金投入，积极推广PPP模式，畅通实体经济融资渠道，激发民间投资活力，吸引优质社会资本参与重点水利工程建设运营。用好政策性开发性金融工具投放政策，通过资本金注入、投资补助和贷款贴息等方式，撬动社会资本投向水利建设。

三、积极盘活水利资产。梳理水利领域存量资产，有序推进PPP模式，推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。

第三节  重点水利工程实施安排

按照“谋划论证一批、前期储备一批、开工建设一批、推动续建一批、竣工投产一批”的思路，加快在建重点水利工程建设，积极推进拟建项目前期工作，合理谋划一批带动强、利长远、增后劲的重大水利项目。

积极开展漓江上游“四库联通”、漓江枯水期流量需求及应对方案研究、“三江排涝”等重大水利工程前期工作，深入谋划论证一批项目。

有序推进青狮潭水库除险加固、社坪水库、木浪岗水库扩容、源口水库扩容、临桂大江水库扩容、和平水库等工程项目前期工作，储备一批项目。

加快推进长塘水库工程、上桂峡水库扩容工程、全州县水系连通及水美乡村建设全国试点县、思安江水库除险加固、金陵水库除险加固、荔浦大江水库除险加固工程、弄岩引水二期工程等前期工作，及早开工建设一批项目。

加快建成阳朔县、兴安县水系连通及水美乡村建设全国试点县、平口水库除险加固、金鸡河水库除险加固、上桂峡灌区节水配套改造、阳朔县新城区防洪治涝（含水系建设）工程、临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通工程等在建重点水利项目，尽早完工投产一批项目。

“十四五”期间，着力建设“十大”标志性工程：防洪减灾方面包括灵川县新城区治理工程、思安江水库除险加固工程；供水保障方面包括长塘水库工程、上桂峡水库扩容工程；水生态保障方面主要是桂林新区湖塘水系中期补水工程；乡村振兴水利保障方面包括六会水厂改扩建工程、弄岩引水工程、上桂峡灌区节水配套改造工程、阳朔县水系连通及水美乡村建设试点；智慧水利方面主要是数字孪生漓江流域建设试点。

## 第六章  环境影响评价

第一节  与相关规划的协调性

本规划与《产业结构调整指导目录（2019年本）》《广西壮族自治区生态功能区划》《广西壮族自治区主体功能区划》《广西水资源综合规划》《桂林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《桂林市国土空间规划》等规划、区划总体上是协调一致的，规划工程选址时已尽量避开自然保护区、森林公园、饮用水水源保护区等环境敏感区域；在具体项目设计阶段应进一步核实环境敏感区涉及情况，如工程确需涉及敏感区，应进行方案优化和环保措施减免敏感区的影响。

第二节  实施效果评价

洪涝灾害防御方面。通过建设黄塘水库等防洪控制性枢纽工程，结合实施中小河流治理、病险水库除险加固等，使江河堤防达标率达到75%，完善形成“堤库结合、蓄泄兼备”的“拦、分、蓄、排”防洪排涝工程体系，有效补齐防洪减灾短板，提升洪涝灾害防御能力和超标准洪水应对能力。

供水安全保障方面。通过建设长塘水库等重大水利工程，推进区域重点水源工程、引调水工程，新增供水能力2亿立方米以上，优化区域水资源配置格局，提高城乡供水安全保障程度，为区域重要发展战略提供水资源保障。通过实施国家节水行动，抓好重要领域、重点地区节水行动，继续增强水资源刚性约束，使全市用水总量控制在43.71亿立方米以内。

水生态安全保障方面。通过实施水土保持生态建设、重点江河湖库空间整治、美丽幸福河湖建设，有效控制和减少水土流失，使水土保持率不低于85%，实现河流“河畅、水清、岸绿、景美”，全市水生态环境面貌明显改善。

乡村振兴水利保障方面。通过实施农村规模化供水工程，提升城乡供水一体化水平，农村自来水普及率达到88%。通过推进弄岩引水工程建设，对已建大中型灌区进行续建配套改造，大中型灌区新增恢复农田有效灌溉面积5万亩以上，改善区域农业灌溉条件，提高粮食生产能力，保障粮食安全，促进区域农业现代化，有效支撑乡村振兴。通过开展水系连通及水美乡村建设，持续改善农村人居环境，构建生态宜居乡村。

水治理现代化方面。加强监管，落实治水各项措施，遏制涉水违法事件和安全风险问题发展势头，重塑和谐人水关系。高效赋能的智慧化监管体系初步形成，河湖面貌有效改善，水安全风险进一步遏制，水利工程“重建轻管”现象从根本上扭转，水土保持监管实现突破。

第三节  环境影响评价

一、主要有利影响。规划实施后，生态环境将得到进一步改善。重点水源工程、引调水工程、水污染防治、水系连通及水美乡村建设等项目实施，有利于改善河湖水环境，有效控制农业面源污染，进一步提高农村生活废水处理能力，改善河道水质，逐步恢复与改善水生态系统。重要饮用水水源地保护工程、农村水系综合整治工程与水土流失综合防治工程，有利于提升水环境自净能力和水生态修复能力，重点水土流失区得到有效治理，修复生态环境。加强江河湖泊、水资源、水土保持监管，有效控制污染物的排放，减轻人类活动对水生态系统的影响，缓解水生态系统面临压力，维护河流、水库健康生命，保护生物多样性，改善人居环境，对逐步实现人与自然和谐有重要意义。

二、主要不利影响。水利工程的建设对水体水文情势、水质、水资源、水生态方面产生不利影响。整治河道、加固堤防、筑坝建库和大规模引水等水利工程建设将改变河流、湖泊的水文情势及水生态环境，对库区水质及水温结构等产生影响，引起库区富营养化，对供水安全有潜在影响；水库下泄低温水对下游农业灌溉、生态环境（主要是鱼类的生长）会产生一定影响；部分供水工程使水库下游河流流量减少，对下游水文情势和河道的生态环境用水影响较大。水库淹没和工程用地会造成一定生物和生产力的损失。项目建设施工期将产生大气环境、声环境、固体废弃物、人群健康等方面的不利影响。

三、管控对策。高度重视规划实施和水利工程建设的不利影响，统筹做好水利发展与环境保护工作。依法加强建设项目水资源论证和环境影响评价等工程建设前期工作，强化对工程建设全过程的监督管理，认真落实各项环境保护措施。河道取水工程不能对河网的水文情势造成较大的改变，保证河道的生态流量、航运流量等要求，取水泵房需尽量避免占用河道。小水电及蓄水工程运行期，注意对下游河道的影响，保证下游生态流量，严格保护库区环境，以防止水库水环境恶化及富营养化。加强重要生态环境敏感区水生态系统的监测，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。加强规划实施的环境风险评估工作，针对可能发生的重大环境风险问题，制定突发环境事件的风险应急管理措施。

第四节  综合评价

水利工程建设效益主要表现在社会效益，对促进经济社会发展不可或缺，其不利影响发生在项目施工过程和运行过程中，存在偶然因素，采取相关防治措施有效应对，是可以管控的。水利工程建设利大于弊，实施桂林市水安全保障“十四五”规划是可行的、必要的。

第七章  风险评估

根据《关于印发〈国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法〉的通知》（发改投资〔2012〕2492号）和《水利部关于印发重大水利建设项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（水规计〔2012〕474号）有关规定，以及《广西壮族自治区重大行政决策程序规定》（广西壮族自治区人民政府令第93号），对桂林市水安全保障“十四五”规划开展社会稳定风险评估分析，主要成果如下：

一、必要性。桂林市水安全保障“十四五”规划范围涉及桂林市全域，规划项目主要包括防洪减灾提升、供水安全保障、水生态安全保障、乡村振兴水利保障、智慧水利建设、水治理能力现代化建设等六类。防洪减灾提升类项目主要解决抵御洪涝干旱灾害，保障人民生命财产安全，稳定河势防治水土流失问题，有利于加快城镇基础设施建设，促进当地社会经济发展；供水安全保障类项目主要解决工程性缺水地区用水问题，为城市发展提供供水保障；水生态安全保障类项目主要解决水土流失及饮用水水源地保护问题；乡村振兴水利保障类项目主要以提高农村自来水普及率、大中型灌区灌溉保证率及以流域为单元系统治理，恢复农村河湖功能为主要任务，持续改善人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要；智慧水利建设项目解决的是水利行业监管手段短板问题；水治理能力现代化建设项目解决的是提高水资源管理能力和水平、实现水资源可持续利用问题。规划是十分必要的。

二、合法性。规划项目已全部列入国家、自治区水利相关专项规划，符合《桂林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等有关政策文件，与法律法规规章及上级政策无抵触。

三、公众参与。按规定在桂林水利网站进行了规划社会稳定风险评估公示。并进行了规划调研、走访、座谈。

四、风险识别。主要风险点有群众对项目的认可度，即对项目建设后发挥的防洪减灾效益的认可程度，是否同意项目立项建设；移民对土地征用补偿标准的认同度，在目前补偿标准下，项目涉及的居民是否同意土地征用；移民对搬迁安置标准的认同度，项目涉及移民是否同意移民安置方案；对环境影响分析与环保措施的认同度；工程建设过程中可能对当地的水环境、大气环境、声环境、生态环境、饮用水水源地（饮用水水源保护区）等造成影响，进而对当地群众的正常生产、生活造成影响，施工单位与当地群众发生冲突的可能性；施工期外来人员涌入，管理不当，可能与当地群众产生冲突的风险。

（一）初始风险判别

通过与规划涉及区域地方政府相关人员、乡镇干部、村委会干部、居民代表及规划区普通群众的座谈与访谈，根据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）中社会稳定风险等级评判参考标准，评定风险初始等级为低风险。

（二）风险防范化解措施

1.风险防范措施。防范和化解社会稳定风险的责任主体为项目具体实施单位，包括工程施工单位、征地实施单位等，协助单位为当地人民政府、工程建设管理单位、公安部门、设计单位等。社会稳定风险可能出现的时段主要在工程实施阶段，特别是工程实施初期。施工单位等各参建方按照规范、批准的设计文件开展工作，减少或避免风险的发生；加强政策宣传，使各项政策落实到位；建设管理单位督促各施工单位制定应急预案，现场监理监督实施；建设管理单位与当地各级人民政府相关部门加强联系，依法依规处理问题。

2.风险化解措施。针对可能发生的社会稳定风险，从群众支持度、补偿标准问题、移民搬迁安置补偿、环境风险、社会治安问题及其他不可预见性问题等几个方面提出社会稳定风险化解措施。

3.群众支持度问题风险化解措施。加强信息公开与公众参与，通过电视新闻、广播、报纸刊登及张贴公告等方式，对本项目工程建设内容、工程建设的社会经济效益等内容进行宣传。针对个别群众对项目的不理解与不支持，乡镇或村委会干部要根据其诉求及时做好沟通与解释工作。

4.补偿标准问题及移民搬迁安置补偿风险的化解措施。广泛、深入宣传国家和自治区有关大中型水利水电工程的移民安置政策和相关法律法规。各级政府和有关部门要采取多种方式，加强大中型水利水电项目移民安置政策的宣传和解释工作，公开建设征地拆迁补偿标准及移民安置方式等详细信息，并及时解答群众的疑问，使群众真正了解政策，了解自身合法权益，减少他们的后顾之忧。同时，当地政府还应宣传各项鼓励措施，激励移民参与建设的热情，努力形成一致的目标；项目实施过程中，各项补偿标准应严格执行国家和自治区的相关法律法规规定，准确计算分户居民补偿额；实现实物补偿程序公开化、程序化；完善群众公众参与机制，针对当地群众的意见、看法和建议，应及时进行汇总、反映和及时解决，并保证群众申诉渠道的畅通；对于一时无法解决的问题，要及时做好沟通与解释工作。

5.环境风险的防范和化解。施工期间施工单位应加强管理，规范施工程序，严格按照设计的环保措施进行环境污染防治工作，将项目施工产生的环境影响降低到最小程度；同时，提前做好宣传和解释工作，争取群众的理解与支持；对于施工期间出现的环境污染，施工单位应及时处理，出现问题及时反馈建设管理单位，通过政府协调解决。

6.社会治安问题的防范和化解。在施工准备期加强安全教育，规范施工程序；施工单位在工程施工过程中，应注意劳动保护，加强安全意识，发生纠纷后首先通过建设单位和当地政府进行调解，调解不了的依司法程序进行处理，严禁通过暴力手段解决问题；同时，建设管理单位应与当地公安部门加强联系，促使公安部门提前介入，健全社会治安管理，防患于未然。

7.其他不可预见性问题的防范和化解。对其他不可预见性的问题，建设单位在日常工作中，除与项目区群众多沟通交流外，还应注重与当地党委、政府沟通交流和互通，及时分析和预测可能出现的社会稳定风险，并采取预防或防范措施，注重及时发现和观察细微矛盾的出现，及时制定应对措施并采取相应措施加以解决，预防矛盾的积累和集中爆发。

建设单位要积极稳妥的推进项目前期工作，特别是认真做好与项目区群众利益直接相关的实物指标调查工程和征地补偿，以保证项目区的社会稳定和谐。此外，建设单位要在当地政府的领导下，根据有关规定和要求，组建项目社会稳定风险管理机构，并配备相关人员，处理相关事务，切实做好维护社会稳定，使工程建设真正起到带动地方经济，造福一方百姓的作用。

五、风险分析结论。通过落实各项风险防范和化解措施，风险发生的概率、风险的影响范围及影响程度都会大幅度降低，社会稳定风险等级也将会降低。评估风险等级为“低”级。

## 第八章  保障措施

坚持党的全面领导，落实规划实施责任，健全规划实施保障机制，履行各级政府职责，广泛动员全社会力量，确保规划的顺利实施。

一、加强党的领导。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完善上下贯通、执行有力的组织体系，确保党中央决策部署、自治区、市委市政府工作要求有效落实。贯彻党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，把党的领导贯穿到规划实施的全过程，增强各级政府部门抓落实的主动性和自觉性。加强党风廉政建设，全面从严治党，加强党建工作和业务工作深度融合，健全改进作风长效机制，强化对公共工程项目的跟踪监督，营造风清气正的良好政治生态。

二、强化组织协同。加强部门联动、流域区域协同，坚持健全部门协调、上下联动的工作机制，各部门共同推进规划落实。督促指导各县（市、区）根据本规划总体部署和要求，将本规划确定的主要目标指标、主要任务、重大项目进一步细化落实到相关部门和区域，明确规划实施责任主体，逐年落实年度目标，确保如期高质量完成。

三、落实要素保障。加大项目前期工作投入力度，及早筹划安排项目储备，加强前期工作质量管理，合理配置勘测设计资源，加快推进水利前期工作。坚持规划定方向、财政作保障、金融为支撑、其他政策相协调，着力构建规划与政策协调联动机制。坚持项目跟着规划走、资金和要素跟着项目走，强化项目建设资金、土地、技术、人才、管理等要素保障，优先把各项要素资源匹配给重点项目，精准化解项目前期审批、资金短缺、征地拆迁等主要矛盾，保障项目建设顺利进行。

四、加强监督评估。强化目标指标监督考核，建立项目监督考核和行政问责机制，加大水利基础设施建设的监督考核力度，保障规划实施工作有序有效开展。开展规划实施情况动态监测、中期评估和总结评估，加强规划主要目标指标、主要任务、重大项目落实情况的统计分析，客观评价规划实施进展成效，总结提炼规划实施经验做法，深入剖析存在的问题及原因，提出改进规划实施的对策建议。在监测评估的基础上，根据规划执行过程中的新变化新情况新问题以及经济社会发展新要求，合理调整规划目标任务，提升规划的适应性和科学性，并把监测评估结果作为改进工作和相关绩效考核的重要依据。

五、促进公众参与。积极推进规划实施的社会参与进程，创新水利建设各个环节的公众参与方式，建立健全公众参与、专家论证和政府决策相结合的行政决策机制，引导公众参与规划实施和监督，保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权，凝聚社会共识，形成治水兴水合力，营造良好社会氛围。充分运用网络、报纸、电视、广播等媒体加强规划宣传力度，增强社会公众对全区水安全的认知和节水、护水意识，推动形成知水、节水、护水、亲水的良好社会风尚。