附件1

桂林市2025年度水生态环境保护工作计划

2025年是全面落实深化生态文明体制改革任务、深入推进美丽中国建设的关键一年，是实施“十四五”规划全面收官、研究谋划“十五五”规划体系的承上启下之年。为全面完成我市水生态环境保护各项工作任务，持续改善全市水环境质量，为桂林建设世界级旅游城市提供良好的生态环境，编制实施本计划。

一、工作目标

水环境方面，2025年，全市14个国考断面水质达标率均达到100%，7个区考断面水质达到自治区考核要求；劣Ⅴ类水体比例为0；全市县级以上城市集中式饮用水水源水质达标率100%；巩固全市城市黑臭水体治理成效，确保长治久清，县级城市建成区黑臭水体基本消除，县城建成区黑臭水体力争有较大幅度减少。

水资源方面，2025年，全市纳入最严格水资源管理考核的江河生态流量均达到保障目标要求。

水生态方面，2025年，湿地生态系统进一步改善，水生生物多样性保护水平有效提升，水源涵养区、河湖生态缓冲带等水生态空间保护修复初见成效。有序推进美丽河湖保护和建设，打造“人水和谐”的美丽河湖优秀典范。

二、主要工作任务

按照《广西2025年度水生态环境保护工作计划》各项工作要求，以及桂林市党委、政府关于水生态环境保护相关工作部署，开展桂林市水生态环境保护工作，具体工作任务详见《桂林市2025年度水生态环境保护重点工作任务清单》（附件1-1）。

三、保障措施

各县（市、区）人民政府作为水生态环境保护工作的责任主体，要切实加强组织领导，细化分解目标任务，压实乡镇（街道）和部门责任，抓好落实。同时，要将水生态环境保护重点工作任务列入财政预算，不断创新投融资模式，拓宽水生态环境保护工作资金来源。水生态环境保护修复相关工作任务将纳入美丽桂林建设专项考核，考核结果纳入年度各县（市、区）综合绩效考评。

附件：1-1.桂林市2025年度水生态环境保护重点工作任务清单

1-2.桂林市国控断面水质目标表

1-3.桂林市区控断面水质目标表

1-4.桂林市、县级集中式饮用水水源考核表

1-5.重点河湖生态流量保障目标清单

1-6.以重现土著鱼类为目标的水体清单

1-7.2025年美丽河湖保护与建设清单

1-8.有关单位名单

附件1-1

桂林市2025年度水生态环境保护重点工作任务清单

序号	主要任务	任务内容	牵头单位	配合单位	责任单位	完成时限
一、巩固深化水污染治理
（一）工业污染防治类
1	加强工业企业监管	加强散乱污企业整治，全面排查全市不符合产业政策和规划布局、违法违规生产经营、污染物不能达标排放的工业企业，采取“关停取缔一批、整合搬迁一批、整改提升一批”等措施，实施分类整治。	市生态环境局、市工业和信息化局

市发展改革委、

市自然资源局等	各县（市、区）人民政府	全年
2	集中治理工业

集聚区水污染	强化工业集聚区企业执法检查，严查未经预处理直接向园区或园区依托的污水处理厂污水管网超标排放工业废水的行为。加强工业集聚区污水集中处理设施运行监管及超标情况预警，确保污水集中处理设施稳定运行、出水达标排放。	市生态环境局	市工业和信息化局、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
3
开展全区自治区级及以上工业园区水污染问题排查，推进园区水污染问题整治。	市生态环境局	市工业和信息化局、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
4
根据工业企业废水纳入城镇污水处理厂处理评估情况，推进污染物不能被城镇生活污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业的污水依法限期退出污水管网；经评估可继续接入市政污水管网的，加强督促工业企业依法持证排水排污、按证排水排污，到2025年，各城市重点排水户全面落实排水许可要求。	市城管委、市生态环境局

市工业和信息化局等	有关县（市、区）人民政府	全年
5
推进苏桥污水处理厂一期技术改造和扩建工程，确保苏桥污水处理厂尾水人工湿地水质净化项目正常运行。加强苏桥园区污水处理厂和罗汉果小镇污水预处理设施等工业集聚区集中式污水处理设施日常监管，确保稳定运行、出水达标排放。	经济技术开发区管委会、市生态环境局	市工业和信息化局等	各县（市、区）人民政府	全年
6
重点推进临桂大皇山污水处理厂建设、运行，有效解决临桂区2~3万吨污水缺口。加强大皇山污水处理厂日常监管，确保稳定运行、出水达标排放。	市城管委、市生态环境局	市工业和信息化局等	各县（市、区）人民政府	全年
（二）城镇生活污染防治类
7	加快城镇污水处理设施建设与改造	加快城镇污水处理设施建设与改造：到2025年底，桂林市城市（含县级市）生活污水集中收集率达到65%以上（荔浦市要达到 68%以上），其中，城市含县级市）生活污水收集率以及城市生活污水处理厂进水BOD浓度达到2025年城市工作计划要点要求，各县城平均污水处理率力争达到95%以上；全市镇级污水处理厂平均运行负荷率75%以上（处理规模为3000m3/d 及以上的除外）。	市城管委	市发展改革委、市生态环境局、市住房城乡建设局等	相关县（市、区）人民政府	年底前
8	全面加强

配套管网建设	建立健全5—10年为周期的管网长效排查机制，持续推进城市建成区范围内污水管网错混接、漏接改造工程，加快推进老旧管网更新、破损修复和清淤疏浚工作，进一步消除城市建成区生活污水直排口和管网空白区。同步推进镇级污水处理设施配套管网建设，重点完善常住人口在5万以上建制镇建成区的支管、入户管等毛细管网，进一步提升镇级污水处理设施运行负荷率。	市城管委

市发展改革委、市生态环境局、市住房城乡建设局等	各县（市、区）人民政府	年底前
9	推进污泥处理处置	所有城镇污水处理设施污泥按照相关规定进行无害化处理处置。	市城管委	市生态环境局等	各县（市、区）人民政府	全年
（三）农业农村污染防治
10	加强农业面源污染治理	持续推进化肥农药减量增效行动，大力推进测土配方施肥，推广应用机械施肥、种肥同播、水肥一体化等措施，提高肥料利用效率，积极推广缓释肥料、水溶肥料、微生物肥料等新型肥料，拓宽畜禽粪肥、秸秆和种植绿肥的还田渠道，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染；推进科学安全用药，强化农药使用安全风险监测，推广新型高效植保机械，推进精准施药，提高农药利用效率，推行统防统治与绿色防控融合，提高防控组织化程度和科学化水平。到2025年底，主要农作物绿色防控覆盖率比上年提高1个百分点。	市农业农村局	市生态环境局等	各县（市、区）人民政府	年底前
11
持续开展畜禽养殖污染治理，推进畜禽规模养殖场全面配套粪污处理设施设备，95%以上畜禽规模养殖场建立有畜禽粪肥利用计划，95%畜禽规模养殖场建立有畜禽粪肥利用台账；2025年，各县（市、区）畜禽粪污综合利用率达到90%以上。	市农业农村局、市生态环境局
各县（市、区）人民政府	年底前
12
鼓励发展不投饵的“人放天养”大水面生态增殖渔业，投放鲢、鳙鱼等滤食性品种，严禁非法使用药物，禁止使用不符合生态要求的水生生物物种进行增养殖。大力发展以生态健康养殖为主的陆基圆（方）池循环水养殖、工厂化循环水养殖等设施渔业。	市农业农村局	市生态环境局、

市水利局等	各县（市、区）人民政府	年底前
13	加快农村环境

综合整治	深入推进农村生活污水治理、农村黑臭水体治理和农村生活垃圾治理，优先整治国家监管及较大面积的农村黑臭水体，力争到2025年底全市农村生活污水治理（管控）率达到41.3

%以上，基本消除国家监管的农村黑臭水体。	市生态环境局	市农业农村局、

市城管委等	各县（市、区）人民政府	年底前
（四）船舶、港口污染防治
14	积极治理船舶污染	强化运行船舶污染物排放、接收、转运、处置监管，保障港口船舶污染物接收、转运及处置设施运转良好。依法对达到强制报废船龄的运输船舶进行强制报废，不得再投入使用，投入使用的沿海船舶和内河船舶应符合《船舶水污染物排放控制标准》（GB 3552-2018）等相关环境保护标准。	桂林海事局、市交通运输局、漓江风景名胜区管委会	市生态环境局、

市城管委等	相关县（市、区）人民政府	全年
15	增强港口码头污染防治能力	提高港口、码头、装卸站污水垃圾处理处置能力，规范含油污水、化学品洗舱水等接收处置，开展港、码头排污口的排查整治工作。开展与世界级旅游城市要求匹配的漓江船舶污染物接收设施的建设，年底前重点督促阳朔县人民政府指定有关部门落实解决阳朔县城水域内船舶生活污水和含油污水无法接收问题。	漓江风景名胜区管委会、市交通运输局、桂林海事局	市生态环境局、市城管委等	相关县（市、区）人民政府	全年
（五）汛期污染防治
16	强化汛期污染分析及溯源	加强湘江流域汛前隐患排查和汛期污染监管，持续开展国控断面汛期污染强度监测分析，对汛期污染强度高的断面所在流域开展溯源排查。加强饮用水水源汛期污染风险防范，保障饮水安全。	市生态环境局	市水利局、市农业农村局、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
（六）入河排污口和水功能区管理
17	深化入河排污口监督管理	全面推进入河排污口溯源整治。完成甘棠江、灵渠、漓江、桂江、恭城河、荔浦河、寻江、洛清江、灌江、湘江、夫夷水等11条河流及其重要支流入河排污口排查溯源；建立全区工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口清单，基本完成干流及重要支流（水体）、重点湖泊入河排污口整治任务。	市生态环境局	市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市水利局、市农业农村局、市城管委、漓江风景名胜区管委会等	各县（市、区）人民政府	年底前
18
加强入河排污口监管。结合“双随机、一公开”监管工作开展入河排污口抽查监测，抽查比例及频次为：每半年一次，每次抽查比例不低于辖区内工矿企业、各类园区或开发区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口总数量的10%。	市生态环境局	市工业和信息化局、市水利局、市城管委等	各县（市、区）人民政府	年底前
19	加强水功能区管理	加强水功能区监管，定期开展水功能区水质监测，采用年均值进行达标评价。2025年，全市主要江河水库水功能区水质达标率达到93%以上。	市生态环境局、

自治区桂林生态环境监测中心	市水利局等	各县（市、区）人民政府	全年
二、深入推进水生态保护
20	深入推进黑臭水体治理攻坚	巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭长效机制。对城市新增黑臭水体、返黑返臭水体进行排查整治，确保黑臭水体不反弹。	市城管委	市生态环境局、

市水利局等	相关县（市、区）人民政府	年底前
21
在县级及以上城市建成区、直接影响城市建成区黑臭水体治理成效的城乡结合部，以及城市实际开发建设区域（主要为企事业单位、居民住宅等）范围内，开展省级城市黑臭水体整治环境保护专项行动。	市生态环境局、

市城管委
相关县（市、区）人民政府	年底前
22
持续完善县城黑臭水体清单，因地制宜稳步推进县城黑臭水体整治，力争县城黑臭水体有较大幅度减少。	市生态环境局、

市城管委	市水利局等	相关县（市、区）人民政府	11月底前
23	保障饮用水水源安全	地方各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源（市生态环境局牵头）、供水厂出水（市城管委牵头）、用户水龙头水质（市卫生健康委牵头）、农村学校自建设施供水（市教育局、水利局牵头）等饮水安全状况，依法定期向社会公开饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质状况。

市生态环境局、

市城管委、

市卫生健康委、

市教育局、

市水利局

各县（市、区）人民政府	全年
24
有序推进县级及以上城市备用水源地建设。持续加强饮用水水源地规范化建设，加快推进“千吨万人”、农村千人以上饮用水水源地规范化建设，完成乡镇级水源保护区划定、立标。加快完善水质净化消毒设施配套改造，规范设施设备运行管理，着力提升农村饮用水安全保障水平。	市水利局、

市生态环境局	市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
25
强化预警监测，建立风险源名录，修订完善集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，完善环境应急物资储备，加强专业应急队伍建设并定期开展应急培训演练。	市生态环境局、

市城管委	市水利局、市卫生健康委、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局、市林业和园林局等	各县（市、区）人民政府	全年
26
组织开展全市自来水厂（特别是单一饮用水水源的自来水厂）应急措施情况专项排查整治工作。	市城管委
各县（市、区）人民政府	全年
27
采用自查、交叉执法检查、省级核查等方式，持续开展饮用水水源地环境问题排查整治，加快推动环境问题整改。	市生态环境局	市水利局、市城管委、市交通运输局、市农业农村局、市林业和园林局等	各县（市、区）人民政府	全年
28
开展集中式饮用水水源地基础信息调查和环境状况评估，定期评估区域流域水源地管理状况；组织开展县级集中式饮用水水源水质专项调查工作。	市生态环境局	市水利局	各县（市、区）人民政府	全年
29	开展水生态监测和评价	积极开展重点湖库、河流水生态健康状况调查评估和水生生物多样性指标监测。推进湘江、漓江等河流水生态基础状况调查及评估。	市生态环境局、

市农业农村局	市水利局、市林业和园林局等	各县（市、区）人民政府	全年
30	实施水生态修复	积极推进水生态保护修复，到2025年底，恢复漓江、桂江等土著鱼类（以重现土著鱼类为目标的水体清单见附件1-6）	市农业农村局	市自然资源局、市生态环境局、市水利局、市林业和园林局等
全年
31	加强重点河湖水生态保护	加强青狮潭水库水生态保护，加强入库河流污染整治，加大面源污染防控力度，有效削减入库污染物，降低湖库富营养化和水华暴发风险。

市生态环境局

市水利局、市林业和园林局	灵川县人民政府	全年
32	推进美丽河湖建设	有序推进美丽河湖保护与建设，争创美丽河湖优秀案例。	市生态环境局	市水利局、市文化广电和旅游局、市农业农村局、市城管委等
全年
33	强化水污染防治资金项目管理	以解决桂林水环境突出问题为导向，围绕水污染防治“预储备项目清单”，开展项目申报及储备等前期工作，积极推进项目入库。严格项目全过程监管，强化资金绩效评价结果及应用，加快推进项目建设，提高资金使用效益。力争2025年底，2025年中央水污染防治资金项目开工率、完工率分别达到80%和20%以上，自治区补助市县项目开工率、完工率分别达到100%和72%以上，漓江流域生态环境保护专项资金项目开工率、完工率分别达到100%和90%以上。列入自治区人民政府为民办实事工程的项目需于2025年底前完成建设。	市生态环境局	市发展改革委、市自然资源局等	各县（市、区）人民政府	全年
三、严格落实水资源管理
34	控制用水总量	实行最严格水资源管理制度，到2025年底，全市年度用水总量控制在39.6亿立方米以内。	市水利局	市发展改革委、市工业和信息化局、住房城乡建设局、市农业农村局、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
35	强化用水定额管理	强化用水定额管理，按用水定额核定下达用水计划，且年用水量1万立方米及以上工业服务业单位计划用水管理覆盖达100%，并开展重点行业用水定额对标工作。	市水利局	市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市城管委、市大数据和行政审批局等	各县（市、区）人民政府	全年
36	提高用水效率	抓好工业节水。工业企业使用有强制性用水效率标准的用水产品、设备必须符合相应的强制性用水效率标准。建立工业企业节水管理制度，采用先进技术、工艺和设备，采用循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，降低用水消耗。	市工业和信息化局	市水利局、

市发展改革委、

市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
37
对公共供水管网进行更新改造和维护管理，加快对运行使用年限长及老城区漏损严重供水管网的更新改造，到2025年，城市公共供水管网漏损率控制在9%以内。	市城管委	市发展改革委、

市住房城乡建设局等	各县（市、区）人民政府	年底前
38
加大农业节水力度，补齐灌溉排水短板，提高水资源利用效率，完成2025年高标准农田建设任务，到2025年，全市农田灌溉水有效利用系数达到0.556以上。	市水利局、市农业农村局

市发展改革委等	各县（市、区）人民政府	年底前
39
开展万元工业增加值用水量指标等用水效率评估，到2025年，全市万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2020年下降17%左右。提高水的重复利用率，到2025年，规模以上工业用水重复利用率力争达到94%。	市水利局

市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局等	各县（市、区）人民政府	年底前
40	促进再生水循环利用	加强城镇生活污水再生利用，以现有污水处理厂为基础，合理布局再生水利用基础设施。严格执行国家规定水质排放标准，通过就近回补、逐段补水的方式推动城镇生活污水再生用于城市河道、湖泊、湿地生态补水等市政用水和工业生产，到2025年，全市非常规水源利用量要达到0.37m3以上。	市城管委	市发展改革委、

市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市水利局等	各县（市、区）人民政府	全年
41
加强工业水再生利用，大力推动企业开展节水改造和水效对标，推进企业内部工业用水循环利用。	市工业和信息化局	市发展改革委、市水利局等	各县（市、区）人民政府	全年
42
推进农业农村污水资源化利用，积极探索符合农村实际、低成本的农村生活污水治理技术和模式，研究农村黑臭水体治理措施，推动形成相关设备环保产业。	市生态环境局、市农业农村局

市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局等	各县（市、区）人民政府	全年
43
鼓励研发低成本、高性能、高适用的工业废水处理集成技术和装备，组织筛选具有经济效益的节水治污先进技术与产品。	市科技局	市发展改革委、

市工业和信息化局、市生态环境局、市水利局等	各县（市、区）人民政府	全年
44
积极开展城市节水相关基础设施改造工作，持续强化再生水利用效能，不断提高水资源循环利用水平。	市城管委	市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市水利局、市林业和园林局等	各县（市、区）人民政府	全年
45	保障生态流量	强化河湖生态流量监管，加强水利水电工程调度，提升水体自净能力。强化小水电生态流量监管，落实小水电站生态流量，切实保障我市重点河流生态流量。	市水利局	市生态环境局等	相关县（市、区）人民政府	全年
四、切实强化水环境风险防控
46	防范水污染风险	督促涉水企业事业单位完善突发环境事件应急预案，按照突发环境事件应急预案储备应急物资，定期开展应急演练，做好应急准备，防范水污染风险。各市县人民政府修订突发环境事件应急预案，建设环境应急物资储备库，定期开展应急演练。聚焦高环境风险领域，加强汛期等敏感时段环境安全保障。	市生态环境局	市工业和信息化局、市水利局、市应急管理局、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
47
加强医疗污水处理监管，保障重大疫情等医疗废物应急处理能力，完善应急处置机制。加强有毒有害水污染物风险防控，强化排放有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者环境风险评估和环境安全隐患排查。	市生态环境局、

市卫生健康委	市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
48
开展涉危险废物、涉尾矿库、涉危险化学品、涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，持续推进重点河流突发水污染事件环境应急“一河一策一图”成果应用与评估，推进化工园区“一园一策一图”编制。	市生态环境局	市工业和信息化局、市自然资源局

、市交通运输局、市水利局、市应急局等	各县（市、区）人民政府	全年
49
加强与粤湘2省交流与协作，开展跨省（区）流域上下游突发水污染事件联防联控工作。	市生态环境局	市水利局、市应急局、桂林海事局等	相关县（市、区）人民政府	全年
五、着力推进重点流域综合治理攻坚
50	漓江	系统推进山水林田湖草一体化保护与修复，深入开展漓江干支流污染溯源，精准识别环境污染问题，加快补齐城市环境基础设施短板，抓好城乡生活污染治理、工业污染治理、城市黑臭水体整治，确保朝阳河、灵剑溪、瓦窑河、南溪河4条重点支流年内消除劣Ⅴ类水质。加快推进漓江流域环境风险排查问题整治，守护好漓江生态安全底线。	桂林市生态环境局	市发展改革委、市水利局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市林业和园林局等	桂林市人民政府	全年
51
加密监测漓江水质，构建漓江流域上下游、干支流加密监测体系。完善漓江流域县区上下游横向生态补偿机制，深化流域上下游联防联控联治。	市生态环境局、市发展改革委、市财政局	市水利局	桂林市人民政府	全年
52
围绕漓江支流水质提升谋划并储备项目，加强漓江流域生态环境保护专项资金和中央水污染防治资金监管，切实发挥资金环境效益。	市生态环境局、市财政局	市发展改革委、市自然资源局	桂林市人民政府	全年
53
科学合理确定漓江干支流河湖生态流量（水量），制定实施生态流量保障方案，加强生态流量动态监管，开展生态流量保障效果调查评估，确保重点河湖基本生态流量达标率不低于90%。	市水利局
桂林市人民政府	全年
54	湘江、资江	实施《广西深入打好长江保护修复攻坚战行动工作方案》《广西壮族自治区长江流域总磷污染控制方案》，加强长江流域广西段资江（夫夷水）、湘江及其支流灌江的水生态环境保护和总磷污染防控，确保到2025年底，广西境内长江流域总体水质保持优良，国控断面总磷浓度与2020年相比不反弹，力争下降10%，推动长江流域水生态考核获得良好，力争优秀。	市生态环境局	市发展改革委、市工业和信息化局、市水利局、市农业农村局、市城管委等	相关县（市、区）人民政府	全年
六、加强组织实施保障
（一）任务分工
55	强化地方政府水环境保护责任	各县（市、区）人民政府各市确定2025年辖区内流域、区域、行业的重点任务和年度目标。不断完善政策措施，落实同级财政经费保障责任，统筹城乡水污染治理，强化监管，确保各项任务全面完成。	市生态环境局	市发展改革委、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市城管委、市林业和园林局、漓江风景名胜区管委会、桂林海事局等	各县（市、区）人民政府	市公布工作计划后20个工作日内
56	加强部门协调联动	不定期召开水污染防治工作会议或专题会议，研究解决重大问题。各相关单位按照职责分工，切实做好水污染防治相关工作。	市生态环境局	市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市卫生健康委、市城管委、市大数据和行政审批局、市林业和园林局、漓江风景名胜区管委会、经济技术开发区管委会、桂林海事局等
全年
57	落实排污单位

主体责任	督促各类排污单位加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。	市生态环境局	市工业和信息化局、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
58	依法公开环境信息	各级生态环境主管部门依法定期公开辖区内水环境质量状况。督促国家及自治区确定的重点排污单位依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况以及污染防治设施的建设和运行情况。	市生态环境局	市发展改革委、市工业和信息化局、市水利局、市卫生健康委、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
59	加强社会监督	公开曝光环境违法典型案件。鼓励公众以来信、来访、网络、电话等方式对广西范围内水生态环境违法行为进行举报，推进环境信访信息公开，支持环保社会组织有序参与环境保护，支持环境公益诉讼。	市生态环境局
各县（市、区）人民政府	全年
60	构建全民行动格局	加强宣传教育，营造“节水护水，人人有责”的良好氛围。	市水利局、

市生态环境局	市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市卫生健康委、市城管委等	各县（市、区）人民政府	全年
（二）保障机制
61	组织保障	加强统一指导、协调和监督，及时向市人民政府报告工作进展。将水环境质量目标完成情况纳入美丽桂林建设专项考核。	市生态环境局	本计划中

所有牵头单位
全年
（三）地方管理机制落实
62	重点工作管理

台帐建立	建立工业污染防治、城镇生活污染防治、农业农村污染防治、船舶港口污染防治、水环境风险防控、经济结构转型升级、水资源节约、重点流域污染防治、美丽河湖保护与建设、水生态环境保护与水污染防治资金项目实施等重点工作台账，准确、完整记录各项任务及重点工程项目的进展情况。	本计划中所有

牵头单位	本计划中

所有配合单位	各县（市、区）人民政府	全年
63	报送水污染防治工作信息	7月5日前向市生态环境局报送水生态环境保护半年工作总结，2026年1月15日前报送上年度水生态环境保护工作总结。	本计划中所有

牵头单位	本计划中

所有配合单位	各县（市、区）人民政府	2026年1月15日前

附件1-2

桂林市国控断面水质目标表

序号	设区市	考核城市	所属流域	所在水体名称	断面名称	经度	纬度	水质目标	备注
1	桂林市	桂林市	桂江支流	荔浦河	扒齿	110.5458	24.5776	Ⅲ类
2	桂林市	桂林市	长江流域	湘江	崔家	110.6706	25.5236	Ⅱ类
3	桂林市	桂林市	桂江支流	恭城河	大田	111.0672	24.9471	Ⅱ类	湖南境内
4	桂林市	桂林市	桂江支流	恭城河	恭城河口	110.6488	24.6661	Ⅱ类
5	贺州市	桂林市	桂江支流	桂江	桂花	110.7676	24.2580	Ⅱ类	贺州境内
6	桂林市	桂林市	柳江支流	寻江	交州	109.7360	25.8550	Ⅱ类
7	桂林市	桂林市	漓江流域	灵渠	灵渠桥	110.4707	25.5652	Ⅱ类
8	柳州市	桂林市	柳江支流	洛清江	龙溪	109.8792	24.79133	Ⅱ类
9	永州市	桂林市	长江流域	湘江	绿埠头	111.2854	26.2640	Ⅱ类	湖南境内
10	桂林市	桂林市	漓江流域	漓江	磨盘山	110.4286	25.1492	Ⅱ类
11	桂林市	桂林市	漓江流域	甘棠江	水库出水口	110.2306	25.5265	Ⅱ类
12	桂林市	桂林市	长江流域	灌江	文市	111.1681	25.7284	Ⅱ类
13	桂林市	桂林市	漓江流域	漓江	阳朔	110.4972	24.7889	Ⅱ类
14	邵阳市	桂林市	长江流域	夫夷水	窑市	110.7815	26.2729	Ⅱ类	湖南境内

附件1-3

桂林市区控断面水质目标表

序号	考核城市	责任县

（市、区）	所属流域	所在水体名称	断面名称	经度	纬度	2023年水质目标	备注
1	桂林市	恭城县	漓江流域	恭城河	白沙洲	110.8147	24.7759	Ⅱ类
2	桂林市	阳朔县	漓江流域	漓江	福兴	110.6036	24.6756	Ⅱ类
3	桂林市	雁山区	漓江流域	漓江	冠岩	110.4539	25.0521	Ⅱ类
4	桂林市	兴安县	漓江流域	漓江	大溶江	110.4569	25.5456	Ⅱ类
5	桂林市	临桂区	柳江支流	洛清江	咸进	110.0429	25.1549	Ⅲ类
6	桂林市	兴安县	长江流域	湘江	大冲口	110.7683	25.7272	Ⅱ类
7	桂林市	灵川县	漓江流域	青狮潭水库	青狮潭	110.1780	25.5036	Ⅲ类

附件1-4

桂	林市、县级集中式饮用水水源考核表

序号	城市名称	水源地名称	水源地

使用状态	经度	纬度	水质考核目标
1	市区	城北水厂	在用	110.54	25.58	达到或好于III类
2	市区	东镇路水厂	停用	110.51	25.51	达到或好于III类
3	市区	东江水厂	在用	110.51	25.47	达到或好于III类
4	市区	瓦窑水厂	在用	110.50	25.41	达到或好于III类
5	全州县	全州县县城饮用水水源保护区	在用	110.06	25.88	达到或好于III类
6	阳朔县	阳朔县县城饮用水水源地	在用	110.5	24.79	达到或好于III类
7	灵川县	灵川县县城饮用水水源地	在用	110.3	25.43	达到或好于III类
8	兴安县	五里峡水库饮用水水源地	在用	110.7	25.59	达到或好于III类
9	永福县	长塘饮用水水源地	在用	109.97	25.03	达到或好于III类
10	灌阳县	灌阳县县城饮用水水源地	在用	111.13	25.46	达到或好于III类
11	龙胜各族自治县	桑江饮用水水源地	在用	110.02	25.81	达到或好于III类
12	龙胜各族自治县	棉花坪饮用水水源地	在用	110	25.82	达到或好于III类
13	资源县	城东水厂饮用水水源地	在用	110.93	26.04	达到或好于III类
14	平乐县	木官汀饮用水水源地	在用	110.65	24.65	达到或好于III类
15	荔浦市	荔浦市荔浦河饮用水水源地	在用	110.36	24.47	达到或好于III类
16	恭城瑶族自治县	茶江饮用水水源地	在用	110.84	24.85	达到或好于III类
附件1-5

重点河湖生态流量保障目标清单

序号	水资源

分区	河湖水系名称	主要控制断面	生态基流（立方米/秒）/最低生态水位（米）	敏感生态流量	最小下泄流量（立方米/秒）	备注
1	珠江区	桂江	桂林水文站	10.9	/	/	/
2
平乐水文站	35.1	/	/	/
3
恭城河	恭城*	8.89	/	/	/
注：标*断面为新建省界断面，近期不纳入考核范围。

附件1-6

以重现土著鱼类为目标的水体清单

序号	地市	区县	国控断面对应汇水范围	水体名称	水体类型	土著鱼类	消失的历史年份	预计重现年度
俗称	学名
1	桂林市	灵川县	磨盘山/灵渠桥	漓江	河流	乌鲤	乌原鲤	-	2025

附件1-7

2025年美丽河湖保护与建设清单

序号	城市	河流名称	所在流域	起始位置	终止位置	完成年限
1	桂林市	甘棠江	珠江流域	源头	入河口（漓江）	2025年
2	桂林市	桂江	珠江流域	支流汇入口（恭城河、漓江、荔浦河）	桂花	2025年
3	桂林市	漓江	珠江流域	源头	入河口（桂江）	2025年

附件1-8

有关单位名单

市发展改革委、市教育局、市科学技术局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市文化广电和旅游局、市卫生健康委、市应急管理局、市城管委、市大数据和行政审批局、市林业和园林局、漓江风景名胜区管委会、经济技术开发区管委会、桂林海事局、自治区桂林生态环境监测中心